|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава города Ставрополя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Джатдоев«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год |

**Календарный план мероприятий по озеленению территории города Ставрополя и воспроизводству лесов города Ставрополя на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование мероприятия** | **Количество** | **Срок****выполнения** | **Ответственный****Исполнитель** |
| **I Озеленение территории города** |
| 1.1 | Реконструкция объектов озеленения:посадка кустарника по ул. Доваторцев в сквере молочного комбината «Ставропольский» (черноплодная рябина, туя);посадка кустарника на пл. Ленина (боярышник розовоцветный);посадка кустарника на ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) (туя, барбарис);посадка кустарника в сквере им. Суворова (айва японская);реконструкция живой изгороди сквер им. Суворова (айва японская);посадка кустарника на Крепостной горе (туя);посадка кустарника на ул. Дзержинского (от ул. Булкина до ул. Кавалерийской (магония);посадка кустарников на пересечении ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель (туя, можевельник);оформление разворотного круга (пересечении ул. Шпаковской и ул. Доваторцев) многолетними растениями | 17 шт.12 шт.150 шт.150 шт.92 п. м4 шт.180 шт.90 шт.720 шт. | апрель - ноябрь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.2 | Формирование цветочных композиций путем посадки кустов роз на въездах в город Ставрополь: пересечение ул. Доваторцев и ул. 45 Параллель;разделительный газон по просп. Кулакова (от ул. Ленина до ул. Октябрьской);разделительный газон по ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Доваторцев) | 80 шт.30 шт.300 шт.  | апрель - ноябрь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.3 | Посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных на территории города Ставрополя:просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской (разделительная полоса);Южный обход – ул. Доваторцев (разворотный круг);ул. Космонавтов (разделительная полоса);ул. Доваторцев (разделительная полоса);Крепостная гора;реконструкция газонов на пл. Ленина;просп. Октябрьской Революции (от ул. Комсомольской до ул. Советской);ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) | 5754,26 кв. м | апрель- июнь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.4 | Декорирование архитектурно – художественного облика города с помощью посадки ковровых растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера):ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Голенева) | 255 000 шт. | май - июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.5 | Оформление клумб и газонов однолетними растениями на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, лобулярия, вербена, импатиенс, георгина, капуста):пл. Ленинаул. Маршала Жукова (ул. Дзержинского – ул. Мира);ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);просп. Октябрьской Революции (от ул. Комсомольской до ул. Советской);ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова);просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной);ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);просп. Юности, сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом»; аллея «Ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф»;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 274 500 шт. | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.6 | Вертикальное озеленение ампельными растениями для придания художественного вида территории общественно – культурного центра города Ставрополя (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная):пл. Ленина;ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова);Крепостная гора;просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной);ул. Булкина (от ул. Советской до ул. Дзержинского);просп. Октябрьской Революции (от ул. Дзержинского до ул. Советской);ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);ул. Доваторцев – ул. Тухачевского (разворотный круг);пл. 200-летия | 6 850 шт. | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.7 | Создание дизайнерских клумб из горшечных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (бегония драгон, агава, хлорофитум):пл. Ленина;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 13 500 шт. | май - июль  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.8 | Дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (канны):Крепостная гора;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) | 3 500 шт. | июнь | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.9 | Оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города на длительный срок на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (астра, хоста):пл. Ленина;ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);ул. Маршала Жукова (ул. Ленина – ул. Мира);ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);ул. Артема (от ул. Ленина до ул. Дзержинского);просп. Октябрьской Революции (от. ул. Комсомольской до ул. Советской);ул. Дзержинского (от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова);Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);просп. К. Маркса (от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной);ул. Советская (просп. Октябрьской Революции – ул. Булкина);ул. Дзержинского (от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции);ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 650 шт. | сентябрь-октябрь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.10 | Создание дизайнерских клумб из двулетних растений на территории общественно – культурного центра города Ставрополя (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):пл. Ленина;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора (памятник А.В. Суворову);ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 110 000 шт. | октябрь- ноябрь  | МУП «Горзеленстрой» |
| 1.11 | Установка новых топиарных фигур в центральной части города | 2 шт. | август  | МУП «Горзеленстрой» комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 1.12 | Формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов на территории общественно – культурного центра города Ставрополя: пл. Ленина;ул. Артема (ул. М. Морозова – ул. Дзержинского – прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова);Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 80 000 шт. | октябрь-ноябрь  | МУП «Горзеленстрой» |
| **II Воспроизводство лесов города Ставрополя** |
| 2.1 | В целях увеличения экологического лесного каркаса города, его биологического разнообразия, обогащения, оздоровления, а также в рамках использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов города, на лесном участке № 30 урочища «Надежда» будут выполнены работы по посадке:дуба черешчатого – 12 165 шт.;лоха узколистного – 3 000 шт.;акации белой – 1 500 шт. | 16 665 шт. | мартапрельоктябрьноябрь | МБУ «Ставропольское городское лесничество» |
| **III Посадка деревьев на внутриквартальной территории города**  |
| 3.1 | ул. Бруснева, 4, 8, 15, 16 (каштан, рябина, липа);просп. Юности, 4, 7, 15, 32, 36а (рябина, липа);пер. Буйнакского, 2з, 10 (каштан);ул. Васильева, 8, 12 (рябина);пер. Шеболдаева, 7 (рябина);пр. Ботанический, 12 (рябина);ул. Ленина, 474 (рябина);ул. Мира, 367/17 (клен);ул. Л. Толстого, 57/63 (дуб);ул. Доваторцев, 50/1, 67/2, 86/1, 66, 84/1, 75 (клен, рябина, береза);ул. Шпаковская, 76а/4 (рябина);пр. Фестивальный, 13 (рябина);ул. 50 лет ВЛКСМ 7/2, 23/3, 48/2, 36/1, 20/4,52/2, 54/2, 28/4 (рябина, липа);ул. Тухачевского, 7/2, 7/4 9/1, (рябина);просп. Ворошилова, 9/1, 5б (рябина);ул. Пирогова, 34/1, 98/1 (каштан, рябина, липа);ул. 45 Параллель, 11/2, 32 (рябина);ул. Сельская, 24 (каштан);УК «ЮгСтройИнвест» (каштан, рябина);ул. Черниговская, 4 (рябина);просп. Кулакова, 29/3 (липа);ул. Короленко, 26 (рябина);ул. Ленина, 393а, 450 (рябина);Итого:ул. Партизанская, 2 (дуб);ул. Дзержинского, 188 (рябина);ул. Комсомольская, 62 (рябина);ул. Ленина, 100, 200 (рябина);пр. Гвардейский, 5, 7 (клен, липа);ул. Достоевского, 75 (рябина);ул. Беличенко, 2, 8 (рябина);ул. М. Морозова, 10 (клен);ул. Пушкина, 65в (береза, рябина);ул. Мимоз, 22а (береза, рябина);пер. Рубежный, 2 (рябина)ул. Чехова, 85/17 (клен)ул. Города побратима Безье, 15 (рябина, клен)Итого:ул. Пригородная, 195, 197, 199, 203, 207, 211/1, 213/1, 215/3, 235/1 (рябина, липа, каштан, береза);просп. К. Маркса, 3/1 (липа);ул. Гражданская, 1б (береза);ул. Дзержинского, 1а, ул. Войтика, 43; ул. Орджоникидзе, 2а (рябина, липа, береза);ул. Трунова, 134 (рябина, липа);ул. Пригородная, 56 (рябина, липа); ул. Октябрьская, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4 (рябина, липа);просп. Кулакова, 47/5, 49, 49/5, 49/6, 63/2 (рябина,береза, липа);пер. Макарова, 6/2, 8/1, 12/1, 16, 18/2 (рябина, липа, береза, каштан);Итого: | 242455243554555457710753075518278 | март – апрель,ноябрь -декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополяадминистрация Ленинского района города Ставрополяадминистрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 557710786515102231376599871010201240190 |
| **IV Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города** |
| 4.1 |

|  |
| --- |
| ул. Фрунзе, 39; |
| ул. Бурмистрова, 176/б; |
| ул. Мира – ул. Чкалова; |
| пер. Крупской, 29; |
| ул. Орджоникидзе, 41; |
| пер. Баумана, 33; |
| ул. Ленина, 387; |
| ул. Ленина, 179; |
| ул. Кирова, 57; |
| ул. Ленина, 149; |
| пр. Чапаева, 35; |
| ул. Осипенко, 12/1; |
| ул. Ленина, 308; |
| ул. Мира, 160; |
| ул. Мира; |
| ул. Серова, 55; |
| ул. Доваторцев (от ул. 45 Параллель до ул. Ленина нечетная сторона); |
| просп. Кулакова, 16/б; |
| ул. Л.Толстого, 22; |
| ул. Лопатина, 27; |
| ул. Серова, 387; |
| пр. Чапаевский, 49; |
| ул. Вавилова (в районе Вавиловского моста); |
| ул. Пушкина, 59; |
| ул. Р. Люксембург, 63; |
| ул. Тельмана, 142А; |
| ул. 2-я Промышленная, 2;ул. Пушкина, 59; |
| ул. Станичная, 64/2; |
| ул. Пушкина, 25А; |
| ул. Мира, 297; |
| ул. Бурмистрова, 152; |
| ул. Л. Толстого, 22; |
| ул. Бруснева, 17; |
| Старомарьевское шоссе, 32; |
| ул. Бурмистрова, 1, 11; |
| ул. Репина, 122; |
| ул. Серова, 375; |
| ул. Л. Толстого, 42; |
| «Игнатьевское» кладбище; |
| ул. Лермонтова, 28; |
| ул. Трунова, 73; |
| ул. Ломоносова, 5; |
| ул. Серова, 76; |
| ул. Л. Толстого,140; |
| ул. Л. Толстого, 16а; |
| ул. Лермонтова, 97а; |
| ул. Некрасова, 82; |
| ул. Тухачевского, 11; |
| пер. Бурмистрова, 86; |
| ул. Чехова, 33; |
| ул. Ленина, 373; |
| ул. Лермонтова, 235; |
| ул. Ленина, 308; |
| пер. Макарова, 233/3; |
| ул. Куйбышева, 26А; |
| ул. Орджоникидзе, 31, 36; |
| ул. Мира, 312; |
| ул. Шпаковская, 83; |
| ул. Ленина, 208;Итого: |

ул. Пушкина, 3; ул. Ленина, 88; ул. Дзержинского, 174, 176; ул. Ленина, 287/2; ул. Комсомольская, 106 – 118; ул. Севрюкова, 105;Итого:

|  |
| --- |
| ул. Фроленко, 20; |
| ул. Фроленко, 14; |
| ул. Доваторцев, 51/3; |
| ул. Ленина, 446; |
| ул. Дзержинского, 226; |
| ул. Серова, 4/1; |
| ул. Васильева, 29; |
| ул. Доваторцев, 33; |
| ул. Ленина, 416; |
| ул. Доваторцев, 37/1; |
| просп. Юности, 36а; |
| пер. Шеболдаева, 4;ул. Доваторцев, 63/1;  |
| ул. М. Морозова, 103; |
| ул. Дзержинского, 228; |
| ул. Доваторцев, 41/3;  |
| ул. 1-я Промышленная, 3б; |
| просп. Кулакова, 8б; |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/2; |
| ул. Глинки, 59; |
| ул. Социалистическая, 1а;ул. Доваторцев, 41/2; |
| ул. Космонавтов, 6; |
| ул. Короленко, 16/1; |
| ул. Тухачевского, 5/3;Итого: |

ул. Пригородная, 197;ул. Железнодорожная, 12-14;ул. Орджоникидзе, 94, 96;ул. Попова, 16Б;ул. Пригородная, 199;ул. Горького, 16;пр. Северный, 14;ул. Железнодорожная, 123;ул. Калинина, 8;ул. Пригородная, 215/2;пр. Онежский, 9;ул. Пригородная, 207;ул. Трунова, 71;ул. Российская 57;ул. Пригородная, 223-225;ул. Кирова, 17;ул. Дзержинского, 33;ул. Пригородная, 213Итого: |

|  |
| --- |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 10 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 52 |
| 2 |
| 28 |
| 1 |
| 1 |
| 11 |
| 1 |
| 22 |
| 1 |
| 34 |
| 1 |
| 1 |
| 13 |
| 22 |
| 1 |
| 8 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 7 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 7 |
| 2 |
| 2 |
| 1112 |

18232212372731442134234131111263222133141125723131312212352222340 | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополяадминистрация Ленинского района города Ставрополяадминистрация Промышленного района города Ставрополяадминистрация Октябрьского района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Грибенник Александр Дмитриевич | глава администрации Ленинского района города Ставрополя |
| Семенов Дмитрий Юрьевич | глава администрации Промышленного района города Ставрополя |
|  |  |
| Ломанов АлексейАлексеевич  | глава администрации Октябрьского района города Ставрополя |