|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации г. Ставрополя от 11.11.2022 N 2413 (ред. от 29.12.2023) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.02.2024 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2022 г. N 2413

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 30.01.2023 [N 158](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202023&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 13.02.2023 [N 274](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202704&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 30.06.2023 [N 1438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100005&field=134),  от 09.08.2023 [N 1763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 12.10.2023 [N 2287](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 07.11.2023 [N 2444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=215028&date=02.02.2024&dst=100005&field=134),  от 14.12.2023 [N 2714](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217024&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 29.12.2023 [N 2856](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100005&field=134)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465808&date=02.02.2024&dst=103281&field=134) Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024&dst=610&field=134) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 г. [N 172-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439977&date=02.02.2024) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=192081&date=02.02.2024&dst=100048&field=134) администрации города Ставрополя от 26.08.2019 N 2382 "О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par36) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя" согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Семенова Д.Ю.

Глава города Ставрополя

И.И.УЛЬЯНЧЕНКО

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 11.11.2022 N 2413

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 30.01.2023 [N 158](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202023&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 13.02.2023 [N 274](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202704&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 30.06.2023 [N 1438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100005&field=134),  от 09.08.2023 [N 1763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 12.10.2023 [N 2287](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 07.11.2023 [N 2444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=215028&date=02.02.2024&dst=100005&field=134),  от 14.12.2023 [N 2714](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217024&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 29.12.2023 [N 2856](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100005&field=134)) |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Программы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет образования администрации города Ставрополя; |
|  | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; |
|  | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; |
|  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100007&field=134) администрации г. Ставрополя от 30.06.2023 N 1438) | |
| Участники Программы | физические лица, участвующие в реализации инициативных проектов; |
|  | индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, участвующие в реализации инициативных проектов |
| Подпрограммы Программы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя" ([приложение 1](#Par283) к Программе); |
|  | "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя" ([приложение 2](#Par427) к Программе); |
|  | "Благоустройство территории города Ставрополя" ([приложение 3](#Par714) к Программе) |
| Цели Программы | создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя; |
|  | создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя; |
|  | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя |
| Показатели (индикаторы) достижения целей Программы | доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в соответствие с нормативными требованиями от общей площади квартир, находящихся в муниципальной собственности; |
|  | удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя); |
|  | площадь благоустроенных территорий города Ставрополя |
| Сроки реализации Программы (подпрограмм) | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8843192,50 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 2732240,71 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1996135,31 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 1028704,12 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 1028704,12 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 1028704,12 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 1028704,12 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 6360521,33 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 1254783,61 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1198095,92 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 976910,45 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 976910,45 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 976910,45 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 976910,45 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края в сумме 1868840,05 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 1113625,98 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 748039,39 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 608767,13 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 358767,13 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 50000,00 тыс. рублей; |
|  | физических лиц в 2023 году в сумме 1165,00 тыс. рублей; |
|  | организаций в 2023 году в сумме 3898,99 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100006&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2856) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли квартир, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общей площади квартир, находящихся в муниципальной собственности, с 1,27 процента в 2023 году до 1,45 процента в 2028 году; |
|  | увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующих нормативным требованиям, с 80,83 процента в 2023 году до 99,56 процента в 2028 году; |
|  | увеличение площади благоустроенных территорий города Ставрополя не менее 13,00 тыс. квадратных метров ежегодно |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы и прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из наиболее значимых городских объектов. Реализация мероприятий в данной сфере способствует формированию благоприятных условий для жизни населения города Ставрополя.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития города Ставрополя в соответствии:

с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

с [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=201362&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. N 547 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года";

с [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100038&field=134) администрации г. Ставрополя от 09.08.2023 N 1763)

Программа представляет собой комплекс мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения города Ставрополя.

Программа разработана в качестве основного документа, определяющего необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства, повышения уровня безопасности дорожного движения.

Город Ставрополь является административным центром Ставропольского края. На территории города Ставрополя расположены три административных района: Ленинский, Октябрьский, Промышленный.

По состоянию на 01 января 2022 года численность населения города Ставрополя составила 458,2 тыс. человек, это более 16 процентов от населения Ставропольского края.

Общая площадь жилищного фонда города Ставрополя составляет 14112,25 тыс. квадратных метров, в том числе 2278 многоквартирных домов площадью 10651,36 тыс. квадратных метров (75,5 процента от общей площади жилищного фонда города Ставрополя). При этом износ свыше 70 процентов имеют 127 многоквартирных домов, которые необходимо поддерживать в пригодном для проживания состоянии.

Для приведения жилищного фонда в нормативное техническое состояние необходимо проведение масштабных ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов с использованием современных строительных материалов и технологий.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям от движущегося транспорта и зависят от погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

В рамках реализации национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975&date=02.02.2024) "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведено более 30 километров дорожной сети местных автомобильных дорог, находящихся в границах городской агломерации. Это позволило обеспечить большую безопасность участков дорожного движения города Ставрополя, ликвидировать очаги аварийности и привести улично-дорожную сеть к национальным стандартам. В рамках реализации нового инвестиционного проекта "Создание и развитие производства мучных кондитерских изделий на территории города Ставрополя" для организации логистики планируется строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе протяженностью более 650 м, что обеспечит альтернативную связь улично-дорожной сети от улицы Коломийцева до улицы Северный обход.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100047&field=134) администрации г. Ставрополя от 30.06.2023 N 1438)

Город Ставрополь один из самых зеленых городов России. Древесные насаждения города нуждаются в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев. Ежегодно проводятся работы по уборке, содержанию и благоустройству территории города Ставрополя, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит:

осуществить содержание инженерных сетей города Ставрополя;

улучшить экологическую ситуацию в городе Ставрополе;

повысить уровень благоустройства территории города Ставрополя;

создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализации мероприятий по предупреждению проявления агрессивного поведения и распространения болезней животных без владельцев, обитающих на территории города Ставрополя;

повысить безопасность дорожного движения;

улучшить качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя.

В целях реализации мероприятий Программы ведется деятельность по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходов бюджета города Ставрополя.

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять на реализацию Программы и достижение ее основных показателей (индикаторов):

финансовые риски, в том числе сокращение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период. При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных параметров, мероприятия Программы будут пересмотрены с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

правовые риски реализации Программы, связанные с возможными изменениями действующего законодательства. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений действующего законодательства и при необходимости - корректировки Программы;

организационные риски реализации Программы, возникающие при несогласованности действий ответственных исполнителей и участников Программы. Данный риск может повлечь за собой невыполнение целей и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления данных рисков осуществляется при помощи организации должной координации и взаимодействия между участниками Программы.

Программа направлена на комплексное решение задач по развитию жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя и обеспечение более комфортных условий проживания и отдыха населения на территории города Ставрополя.

2. Цели Программы

Целями Программы являются:

создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя;

создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя;

улучшение эстетического облика территории города Ставрополя.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться шесть лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика основных мероприятий

(мероприятий) Программы

[Перечень](#Par970) и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) Программы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100038&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2856)

Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 8843192,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 2732240,71 тыс. рублей;

2024 год - 1996135,31 тыс. рублей;

2025 год - 1028704,12 тыс. рублей;

2026 год - 1028704,12 тыс. рублей;

2027 год - 1028704,12 тыс. рублей;

2028 год - 1028704,12 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 6360521,33 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 1254783,61 тыс. рублей;

2024 год - 1198095,92 тыс. рублей;

2025 год - 976910,45 тыс. рублей;

2026 год - 976910,45 тыс. рублей;

2027 год - 976910,45 тыс. рублей;

2028 год - 976910,45 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1868840,05 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 1113625,98 тыс. рублей;

2024 год - 748039,39 тыс. рублей;

2025 год - 1793,67 тыс. рублей;

2026 год - 1793,67 тыс. рублей;

2027 год - 1793,67 тыс. рублей;

2028 год - 1793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 608767,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 358767,13 тыс. рублей;

2024 год - 50000,00 тыс. рублей;

2025 год - 50000,00 тыс. рублей;

2026 год - 50000,00 тыс. рублей;

2027 год - 50000,00 тыс. рублей;

2028 год - 50000,00 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3898,99 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Программы

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно, не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, разрабатывает детальный план-график и направляет его на согласование в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя;

ежегодно, до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, согласовывает с комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя детальный план-график;

ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя информацию для проведения мониторинга хода реализации Программы;

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы (далее - отчет);

осуществляет контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнением сроков реализации мероприятий Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий Программы.

Организации и индивидуальные предприниматели принимают участие в реализации мероприятия "Реализация инициативных проектов" подпрограммы "Благоустройство территории города Ставрополя" Программы путем внесения вклада в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) - монтаж и установка спортивных комплексов и детских игровых площадок, установка малых архитектурных форм (фонарей, урн, скамеек), устройство плиточного покрытия и земляные работы для устройства подпорных стен.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

[Сведения](#Par3221) о составе и значениях показателей (индикаторов достижения целей Программы) приведены в приложении 5 к Программе.

[Сведения](#Par3631) о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, приведены в приложении 6 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя

В.В.ЗРИТНЕВ

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, осуществление дорожной

деятельности и обеспечение

безопасности дорожного движения

на территории города Ставрополя,

благоустройство территории

города Ставрополя"

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 30.01.2023 [N 158](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202023&date=02.02.2024&dst=100072&field=134), от 30.06.2023 [N 1438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100082&field=134), от 09.08.2023 [N 1763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100073&field=134),  от 14.12.2023 [N 2714](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217024&date=02.02.2024&dst=100072&field=134), от 29.12.2023 [N 2856](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100072&field=134)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| Задачи Подпрограммы | приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями; |
|  | содержание инженерных сетей на территории города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в соответствие с нормативными требованиями от общей площади квартир, находящихся в муниципальной собственности; |
|  | количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в которых проведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; |
|  | протяженность инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 83330,34 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 37254,79 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 83103,73 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 37028,18 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 9215,11 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края в 2023 году в сумме 226,61 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100073&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2856) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли квартир, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общей площади квартир, находящихся в муниципальной собственности, с 1,27 процента в 2023 году до 1,45 процента в 2028 году; |
|  | проведение капитального ремонта жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, не менее 7 единиц ежегодно; |
|  | содержание в надлежащем состоянии инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, не менее 7965,02 метра ежегодно |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на реализацию прав населения города Ставрополя на проживание в комфортной и безопасной среде в рамках полномочий органов местного самоуправления и предусматривает улучшение качества жизни населения города за счет повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Ставрополя.

Площадь квартир, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, в 2022 году составляет 50,42 тыс. квадратных метров.

Для эффективной работы сферы жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя планируется внедрение платформы "Умное ЖКХ", которая позволит полноценно контролировать работу оборудования, предотвращать аварии, экономно применять энерго- и водоресурсы, автоматизировать процесс снятия показаний счетчиков с последующей передачей их в соответствующие инстанции, облегчить работу сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства, контролировать качество коммунальных услуг благодаря системе специальных сервисов и личных кабинетов, повысить уровень эффективности управления приборами.

Неотъемлемой частью развития жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя является организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения населения города Ставрополя.

Система водоснабжения города Ставрополя является централизованной и имеет стопроцентный охват населения. Протяженность водопроводных сетей составляет 891,16 километра, протяженность канализационных сетей составляет 381,64 километра.

Жилищно-коммунальное хозяйство города Ставрополя представляет собой сложную многофункциональную систему. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Ставрополя, акционерное общество "Теплосеть" города Ставрополя, акционерное общество "Ставропольские городские электрические сети" обеспечивают население города Ставрополя водой, теплом, электроэнергией, осуществляют содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, обслуживают городскую инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения.

Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Ставрополя осуществляется в рамках реализации инвестиционных программ, разработанных и реализуемых ресурсоснабжающими организациями на территории города Ставрополя в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе Ставрополе.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Ставрополя реализует инвестиционные программы по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2015 - 2023 годы.

Долгосрочная инвестиционная программа по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011 - 2026 годы акционерного общества "Теплосеть" города Ставрополя направлена на повышение технологической эффективности, надежности, безопасности функционирования и развития системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунальной сферы позволит обеспечить комфортные условия для проживания граждан города Ставрополя.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач Подпрограммы:

приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями;

содержание инженерных сетей на территории города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика основных мероприятий

(мероприятий) Подпрограммы

[Перечень](#Par970) и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100090&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2856)

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 83330,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 37254,79 тыс. рублей;

2024 год - 9215,11 тыс. рублей;

2025 год - 9215,11 тыс. рублей;

2026 год - 9215,11 тыс. рублей;

2027 год - 9215,11 тыс. рублей;

2028 год - 9215,11 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 83103,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 37028,18 тыс. рублей;

2024 год - 9215,11 тыс. рублей;

2025 год - 9215,11 тыс. рублей;

2026 год - 9215,11 тыс. рублей;

2027 год - 9215,11 тыс. рублей;

2028 год - 9215,11 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в 2023 году в сумме 226,61 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, осуществление дорожной

деятельности и обеспечение

безопасности дорожного движения

на территории города Ставрополя,

благоустройство территории

города Ставрополя"

ПОДПРОГРАММА

"ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 30.01.2023 [N 158](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202023&date=02.02.2024&dst=100107&field=134), от 30.06.2023 [N 1438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100120&field=134), от 09.08.2023 [N 1763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100110&field=134),  от 12.10.2023 [N 2287](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100006&field=134), от 07.11.2023 [N 2444](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=215028&date=02.02.2024&dst=100005&field=134), от 14.12.2023 [N 2714](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217024&date=02.02.2024&dst=100110&field=134),  от 29.12.2023 [N 2856](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100110&field=134)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет образования администрации города Ставрополя; |
|  | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100122&field=134) администрации г. Ставрополя от 30.06.2023 N 1438) | |
| Участники Подпрограммы | физические лица, участвующие в реализации проектов развития территорий города Ставрополя, основанных на местных инициативах; |
|  | индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, участвующие в реализации проектов развития территорий города Ставрополя, основанных на местных инициативах |
| Задачи Подпрограммы | улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; |
|  | обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; |
|  | общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием; |
|  | объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; |
|  | протяженность отремонтированных тротуаров на территории города Ставрополя; |
|  | протяженность велосипедных дорожек и велополос на территории города Ставрополя; |
|  | количество приобретенной коммунальной техники для муниципальных нужд; |
|  | количество приобретенной специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд; |
|  | общая площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; |
|  | установка новых и ежегодная замена дорожных знаков от общего количества дорожных знаков на территории города Ставрополя; |
|  | количество установленных умных светофоров на автомобильных дорогах города Ставрополя; |
|  | устройство остановочных павильонов на территории города Ставрополя; |
|  | количество построенных светофорных объектов на территории города Ставрополя |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100007&field=134) администрации г. Ставрополя от 12.10.2023 N 2287) | |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5720304,82 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 1898068,14 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 1414929,52 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 601826,79 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 601826,79 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 601826,79 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 601826,79 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 3682926,99 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 596864,33 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 756194,06 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 582467,15 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 582467,15 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 582467,15 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 582467,15 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края в сумме 1650514,81 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 1011138,99 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 639375,82 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 386863,02 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 290064,82 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 19359,64 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 19359,64 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 19359,64 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 19359,64 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 19359,64 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100111&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2856) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с 80,83 процента в 2023 году до 99,56 процента в 2028 году; |
|  | увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с 290,00 тыс. квадратных метров в 2023 году до 340,00 тыс. квадратных метров в 2028 году; |
|  | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием с 417,30 километра в 2023 году до 426,50 километра в 2028 году; |
|  | введение в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя не менее 10436 метров к 2028 году; |
|  | увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории города Ставрополя с 8710 метров в 2023 году до 8760 метров в 2028 году; |
|  | увеличение протяженности велосипедных дорожек и велополос на территории города Ставрополя с 11,30 километра в 2023 году до 35,60 километра в 2028 году; |
|  | приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд не менее 4 единиц в 2023 году; |
|  | приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд не менее 6 единиц в 2023 году; |
|  | увеличение площади нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с 97000 квадратных метров в 2023 году до 99900 квадратных метров в 2028 году; |
|  | увеличение количества новых и ежегодно заменяемых дорожных знаков от общего количества дорожных знаков с 8 процентов в 2023 году до 12 процентов в 2028 году; |
|  | увеличение количества умных светофоров на автомобильных дорогах города Ставрополя с 25 единиц в 2023 году до 140 единиц в 2028 году; |
|  | увеличение количества установленных остановочных павильонов на территории города Ставрополя с 11 единиц в 2023 году до 16 единиц в 2028 году; |
|  | увеличение количества построенных светофорных объектов на территории города Ставрополя с 2 единиц в 2023 году до 7 единиц в 2028 году |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100044&field=134) администрации г. Ставрополя от 12.10.2023 N 2287) | |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз ее развития

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя по состоянию на 01.01.2022 составляет 476,2 километра, из них более 30 процентов не соответствуют нормативным требованиям эксплуатации и обеспечения должного уровня безопасности дорожного движения.

В 2017 - 2021 годах было восстановлено более 1150 тыс. квадратных метров покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя (далее - дороги). Данные работы выполнены за счет средств бюджета города Ставрополя, средств субсидии из бюджета Ставропольского края в рамках реализации краевых и муниципальных программ.

В целях улучшения условий организации движения транспортных средств и пешеходов ежегодно проводятся работы по содержанию элементов обустройства дорог на территории города Ставрополя (191 светофорный объект, 15000 дорожных знаков, 25000 погонных метров новых дорожных ограждений).

На территории города Ставрополя будет выполнена замена устаревших остановочных павильонов на современные остановочные комплексы для общественного транспорта, что позволит получать жителям города Ставрополя и его гостям доступ к городской навигации - карте-схеме, табло маршрутов движения общественного транспорта, информационным стендам и мониторам, бесплатному Wi-Fi, USB-зарядке устройств, touch-терминалам с возможностью оплаты услуг.

С увеличением уровня автомобилизации вопрос повышения безопасности дорожного движения становится все более актуальным.

Аварийность на дорогах города Ставрополя наносит большой материальный и моральный ущерб как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Решить проблему обеспечения безопасности дорожного движения возможно путем реализации комплекса мер, обеспечивающих повышение эксплуатационных показателей дорог и элементов обустройства дорог (дорожная разметка, ограждения на перекрестках со светофорным регулированием, модернизация существующих и строительство новых светофорных объектов, и внедрение инновационных технологий).

Уличная сеть города Ставрополя имеет радиальную направленность внешних дорог, линейную направленность общегородских магистралей и прямоугольную систему кварталов, ориентированную в соответствии с направлениями магистралей и рельефа.

Важнейшим условием обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения уровня безопасности движения на них является выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Наиболее эффективным направлением развития транспортной инфраструктуры на территории города Ставрополя является совершенствование и модернизация автомобильных дорог, улучшение организации дорожного движения, внедрение технических средств контроля и профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, совершенствование системы просвещения и формирования общественной поддержки мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит существенно улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и повысить безопасность дорожного движения.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач Подпрограммы:

улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя;

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика основных мероприятий

(мероприятий) Подпрограммы

[Перечень](#Par970) и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

[Перечень](#Par651) автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих ремонту в 2023 году в рамках реализации национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975&date=02.02.2024) "Безопасные качественные дороги", приведен в приложении к Подпрограмме.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100136&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2856)

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 5720304,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 1898068,14 тыс. рублей;

2024 год - 1414929,52 тыс. рублей;

2025 год - 601826,79 тыс. рублей;

2026 год - 601826,79 тыс. рублей;

2027 год - 601826,79 тыс. рублей;

2028 год - 601826,79 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 3682926,99 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 596864,33 тыс. рублей;

2024 год - 756194,06 тыс. рублей;

2025 год - 582467,15 тыс. рублей;

2026 год - 582467,15 тыс. рублей;

2027 год - 582467,15 тыс. рублей;

2028 год - 582467,15 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1650514,81 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 1011138,99 тыс. рублей;

2024 год - 639375,82 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 386863,02 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 290064,82 тыс. рублей;

2024 год - 19359,64 тыс. рублей;

2025 год - 19359,64 тыс. рублей;

2026 год - 19359,64 тыс. рублей;

2027 год - 19359,64 тыс. рублей;

2028 год - 19359,64 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает выполнение работ по ремонту местных автомобильных дорог городской агломерации в рамках реализации национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975&date=02.02.2024) "Безопасные качественные дороги".

Приложение

к подпрограмме "Дорожная

деятельность и обеспечение

безопасности дорожного

движения на территории

города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БЕЗОПАСНЫЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=215028&date=02.02.2024&dst=100005&field=134) администрации г. Ставрополя  от 07.11.2023 N 2444) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность (метров) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2023 год: | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Ставрополе на участке км 0+000 - км 0+736 | 736 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шпаковская в г. Ставрополе на участке км 1+640 - км 2+210 | 570 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 1 Промышленная в г. Ставрополе на участке км 0+000 - км 0+911 | 911 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Индустриальная в г. Ставрополе на участке км 0+000 - км 1+043 | 1043 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги по пер. Макарова в г. Ставрополе на участке км 0+000 - км 0+805 | 805 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги по просп. Юности в г. Ставрополе на участке км 0+000 - км 1+198 | 1198 |
| 2024 год: | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Голенева в г. Ставрополе на участке км 0+416 - км 1+424 | 1008 |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тухачевского в г. Ставрополе на участке км 0+000 - км 0+317 | 317 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского в г. Ставрополе на участке км 1+400 - км 4+029 (от ул. Краснофлотской до ул. К. Хетагурова) | 2629 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Ставрополе по ул. Достоевского на участке км 0+128 - км 1+593 (от ул. Ленина до ул. Серова) | 1465 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, осуществление дорожной

деятельности и обеспечение

безопасности дорожного движения

на территории города Ставрополя,

благоустройство территории

города Ставрополя"

ПОДПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Ставрополя  от 30.01.2023 [N 158](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202023&date=02.02.2024&dst=100158&field=134), от 13.02.2023 [N 274](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202704&date=02.02.2024&dst=100072&field=134), от 30.06.2023 [N 1438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=209085&date=02.02.2024&dst=100179&field=134),  от 09.08.2023 [N 1763](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100162&field=134), от 12.10.2023 [N 2287](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100085&field=134), от 14.12.2023 [N 2714](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217024&date=02.02.2024&dst=100166&field=134),  от 29.12.2023 [N 2856](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100165&field=134)) |  |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | "Благоустройство территории города Ставрополя" (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация Ленинского района города Ставрополя; |
|  | администрация Октябрьского района города Ставрополя; |
|  | администрация Промышленного района города Ставрополя; |
|  | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; |
|  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя; |
|  | абзац исключен с 12.10.2023 - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=213914&date=02.02.2024&dst=100086&field=134) администрации г. Ставрополя от 12.10.2023 N 2287 |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100164&field=134) администрации г. Ставрополя от 09.08.2023 N 1763) | |
| Участники Подпрограммы | физические лица, участвующие в реализации инициативных проектов; |
|  | индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя, участвующие в реализации инициативных проектов |
| Задачи Подпрограммы | использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов; |
|  | содержание мест захоронения города Ставрополя; |
|  | организация благоустройства территории города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | площадь благоустроенных территорий города Ставрополя; |
|  | содержание территории городских лесов; содержание территории мест захоронения; |
|  | удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе; |
|  | количество отловленных животных без владельцев; |
|  | площадь объектов озеленения территории города Ставрополя, подлежащих содержанию, реконструкции и уходу; |
|  | количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя; |
|  | площадь территории центральной части города Ставрополя, подлежащей содержанию; |
|  | общее количество благоустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; |
|  | количество мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя; |
|  | объем собранных и вывезенных отходов в рамках участия в организации деятельности по транспортированию отходов с территории города Ставрополя; |
|  | количество обслуживаемых биотуалетов на праздничных мероприятиях города Ставрополя; содержание водных устройств (фонтанов); |
|  | общее количество реконструированных и отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя; |
|  | количество благоустроенных дворовых территорий города Ставрополя |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202704&date=02.02.2024&dst=100074&field=134) администрации г. Ставрополя от 13.02.2023 N 274) | |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 3039557,34 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 796917,78 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 571990,68 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 417662,22 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 417662,22 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 417662,22 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 417662,22 тыс. рублей; |
|  | из них за счет средств: |
|  | бюджета города Ставрополя в сумме 2594490,61 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 620891,10 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 432686,75 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 385228,19 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 385228,19 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 385228,19 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 385228,19 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края в сумме 218098,63 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 102260,38 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 108663,57 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 1793,67 тыс. рублей; |
|  | бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 221904,11 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 68702,31 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 30640,36 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 30640,36 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 30640,36 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 30640,36 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 30640,36 тыс. рублей; |
|  | физических лиц в 2023 году в сумме 1165,00 тыс. рублей; |
|  | организаций в 2023 году в сумме 3898,99 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100166&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2856) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение площади благоустроенных территорий города Ставрополя с 13,00 тыс. квадратных метров в 2023 году до 18,00 тыс. квадратных метров в 2028 году; |
|  | осуществление содержания в надлежащем состоянии территории городских лесов не менее 3938,7 гектара ежегодно; |
|  | осуществление содержания территории мест захоронения не менее 236,7 гектара к 2028 году; |
|  | увеличение доли протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе с 98,85 процента в 2023 году до 98,96 процента в 2028 году; |
|  | сокращение количества отловленных животных без владельцев с 700 единиц в 2023 году до 300 единиц в 2028 году; |
|  | проведение работ по реконструкции, капитальному ремонту, созданию объектов озеленения и уходу за зелеными насаждениями на территории города Ставрополя площадью не менее 565,2 тыс. квадратных метров ежегодно; |
|  | увеличение количества обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя с 21216 единиц в 2023 году до 21740 единиц в 2028 году; |
|  | содержание территории центральной части города Ставрополя не менее 212,06 тыс. квадратных метров ежегодно; |
|  | увеличение количества благоустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 77 штук к 2028 году; |
|  | увеличение количества мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя, с 487 штук в 2023 году до 832 штук в 2028 году; |
|  | увеличение объема собранных и вывезенных отходов в рамках участия в организации деятельности по транспортированию отходов с территории города Ставрополя с 4300 тонн в 2023 году до 4450 тонн в 2028 году; |
|  | увеличение количества обслуживаемых биотуалетов на праздничных мероприятиях города Ставрополя с 1383 штук в 2023 году до 1450 штук в 2028 году; |
|  | содержание в надлежащем состоянии водных устройств (фонтанов) не менее 22 штук ежегодно; |
|  | реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя не менее 1 единицы ежегодно; |
|  | благоустройство дворовых территорий города Ставрополя не менее 7 единиц в 2023 году |
| (абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=202704&date=02.02.2024&dst=100108&field=134) администрации г. Ставрополя от 13.02.2023 N 274) | |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз ее развития

Благоустройство территории города Ставрополя является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города Ставрополя для проживания.

Благоустройство включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории города Ставрополя за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству территории города Ставрополя, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, проводятся в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024&dst=100017&field=134) благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=210835&date=02.02.2024&dst=100203&field=134) администрации г. Ставрополя от 09.08.2023 N 1763)

Для поддержания и улучшения эстетического вида территории города Ставрополя производится посадка деревьев, цветов и кустарников, восстановление (замена) и посев газонной травы. Являясь важным элементом внешнего благоустройства, зеленые насаждения выполняют и другую важную функцию - оздоровление окружающей среды. Объекты благоустройства обеспечивают комфортные и безопасные условия проживания населения города Ставрополя.

В постоянном режиме осуществляется контроль за использованием, охраной, защитой и воспроизводством городских лесов.

Городские леса выполняют огромную функциональную нагрузку по очистке атмосферы. Значительная часть древесных насаждений нуждается в проведении мероприятий по оздоровлению и проведению планово-предупредительных работ по удалению аварийных деревьев.

Особенностью города Ставрополя является то, что леса примыкают вплотную к городской застройке. Фрагменты лесных массивов образовали городской парк культуры и отдыха "Победы". Городские леса - Ташлянский, Члинский, Мамайский, органично входят в планировочную структуру города Ставрополя и активно используются населением для отдыха, что негативно сказывается на их состоянии.

Наиболее посещаемыми местами общего пользования на территории города Ставрополя являются площадь Ленина, Александровская площадь, государственная историко-культурная заповедная территория Крепостная гора, площадь 200-летия, Комсомольский пруд, пешеходная зона проспекта Октябрьской Революции, площадь Святого князя Владимира.

В общей сложности площадь зеленых насаждений, которую жители города Ставрополя могут использовать для отдыха и которая обеспечивает город Ставрополь кислородом, составляет более 19000 гектаров.

Основным назначением городских лесов является выполнение средообразующих и защитных функций территорий, используемых в рекреационных целях. Муниципальным бюджетным учреждением "Ставропольское городское лесничество" проводятся регулярные санитарные рубки и очистка насаждений, лесозащитные и противопожарные мероприятия, благоустройство территории городских лесов, восстановление количества зеленых насаждений.

Комсомольский пруд - большой природный объект в центре города Ставрополя, который является основным элементом в структуре зеленого каркаса центральной части города. Со всех сторон его окружают крупные лесные массивы - Таманский лес, Архиерейский лес, Архиерейская дача, Бибердова дача. В 2020 году выполнены работы по благоустройству территории Комсомольского пруда, что позволило создать современное и комфортное место для семейного отдыха.

Выделены зоны для купания, лодок и водных видов спорта, детская, прогулочные зоны, зона отдыха, а также зона для службы спасения и пирсов, обеспечены удобные и безопасные входы в воду (места купания). Установлены скамьи разных типов, лежаки, интегрированные в грунт урны. На пляжах размещены шезлонги и навесы, по периметру Комсомольского пруда размещены раздевалки. Стратегией озеленения предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений и уход за ними. Для создания теневых участков и обеспечения климатического комфорта сформированы новые участки озеленения. Общая площадь озеленения территории составила 50453 квадратных метра.

За весь период реализации инициативных проектов выполнено благоустройство 11 скверов и 2 общественных территорий, отремонтировано 31,40 тыс. квадратных метров дорожного покрытия на территории города Ставрополя.

В рамках реализации полномочий администрации города Ставрополя в области обращения с твердыми коммунальными отходами за период 2017 - 2021 годов благоустроено 69 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Также проведен ряд соответствующих мероприятий, направленных на достижение максимальных показателей в сфере экологического просвещения и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя.

Проблема благоустройства кладбищ является одной из социально значимых, требующих особого внимания и эффективного решения со стороны органов местного самоуправления города Ставрополя.

На территории города Ставрополя расположено 11 муниципальных общественных кладбищ, из них захоронения осуществляются на 6 кладбищах: Новом, Новейшем, Игнатьевском-1, Игнатьевском-2, Игнатьевском-3, Воскресенском. Кроме того, ведутся работы по расширению территорий муниципальных общественных кладбищ путем строительства и обустройства нового кладбища.

Комплексный подход к реализации мероприятий Подпрограммы позволит улучшить эстетический облик территории города Ставрополя и внесет значительный вклад в формирование комфортной городской среды для проживания населения и пребывания гостей города Ставрополя.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач Подпрограммы:

использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов;

содержание мест захоронения города Ставрополя;

организация благоустройства территории города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика основных мероприятий

(мероприятий) Подпрограммы

[Перечень](#Par970) и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100197&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2856)

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 3039557,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 796917,78 тыс. рублей;

2024 год - 571990,68 тыс. рублей;

2025 год - 417662,22 тыс. рублей;

2026 год - 417662,22 тыс. рублей;

2027 год - 417662,22 тыс. рублей;

2028 год - 417662,22 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 2594490,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 620891,10 тыс. рублей;

2024 год - 432686,75 тыс. рублей;

2025 год - 385228,19 тыс. рублей;

2026 год - 385228,19 тыс. рублей;

2027 год - 385228,19 тыс. рублей;

2028 год - 385228,19 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 218098,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 102260,38 тыс. рублей;

2024 год - 108663,57 тыс. рублей;

2025 год - 1793,67 тыс. рублей;

2026 год - 1793,67 тыс. рублей;

2027 год - 1793,67 тыс. рублей;

2028 год - 1793,67 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 221904,11 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 68702,31 тыс. рублей;

2024 год - 30640,36 тыс. рублей;

2025 год - 30640,36 тыс. рублей;

2026 год - 30640,36 тыс. рублей;

2027 год - 30640,36 тыс. рублей;

2028 год - 30640,36 тыс. рублей;

физических лиц в 2023 году в сумме 1165,00 тыс. рублей;

организаций в 2023 году в сумме 3898,99 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении 4 к Программе.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично Программе в целом.

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, осуществление дорожной

деятельности и обеспечение

безопасности дорожного движения

на территории города Ставрополя,

благоустройство территории

города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ)

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217699&date=02.02.2024&dst=100232&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2856) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Обоснование выделения подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя | | | | | | | | | | | [пункты 1](#Par3253) - [3](#Par3277) таблицы приложения 5 к Программе |
| Подпрограмма. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня технического состояния многоквартирных домов города Ставрополя и продление сроков их эксплуатации | | Жилищный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460029&date=02.02.2024) Российской Федерации | 2023 - 2028 | 25239,27 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 |  | [пункты 1](#Par3253), [2](#Par3265) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 25012,66 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 226,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | Жилищный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460029&date=02.02.2024) Российской Федерации | 2023 - 2028 | 25012,66 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 |  | [пункты 1](#Par3253), [2](#Par3265) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 25012,66 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 | 9133,25 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 2686,89 | 2329,08 | 2329,08 | 2329,08 | 2329,08 | 2329,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 5930,27 | 1535,68 | 1535,68 | 1535,68 | 1535,68 | 1535,68 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 16395,50 | 5268,49 | 5268,49 | 5268,49 | 5268,49 | 5268,49 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Жилищный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460029&date=02.02.2024) Российской Федерации | 2023 | 226,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 226,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Содержание инженерных сетей на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Организация теплоснабжения и газоснабжения в границах города Ставрополя | | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 12015,52 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 |  | [пункт 3](#Par3277) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 12015,52 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 |
| 3. | Содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 86,52 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 3](#Par3277) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 86,52 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 |
| 4. | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2024 год с комплексным определением показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения и разработкой геоинформационной системы | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 | 11737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 11737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выполнение мероприятий по разработке технической документации и дальнейшей постановке на баланс администрации города Ставрополя хозяйственно-бытовой канализации по пр. Спасскому и пр. Пекинскому | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 37028,18 | 9215,11 | 9215,11 | 9215,11 | 9215,11 | 9215,11 |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 226,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 37254,79 | 9215,11 | 9215,11 | 9215,11 | 9215,11 | 9215,11 |
| Цель 2. Создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя | | | | | | | | | | | [пункты 4](#Par3290) - [13](#Par3391) таблицы приложения 5 к Программе |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 1705187,00 | 1333336,04 | 523225,08 | 523225,08 | 523225,08 | 523225,08 |  | [пункты 4](#Par3290) - [9](#Par3346) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 949997,90 | 639375,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 465124,28 | 674600,58 | 503865,44 | 503865,44 | 503865,44 | 503865,44 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |  |  |
| 290064,82 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 |
| 6. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации) | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 | 5020,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 5020,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 4575,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 296,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 7. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов, в том числе: | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 107822,50 | 99612,14 | 85765,87 | 85765,87 | 85765,87 | 85765,87 |  | [пункт 4](#Par3290) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |
| 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |  |
| 88462,86 | 80252,50 | 66406,23 | 66406,23 | 66406,23 | 66406,23 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 107822,50 | 99612,14 | 85765,87 | 85765,87 | 85765,87 | 85765,87 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| 7.1. | Ремонт и содержание автомобильных и пешеходных мостов, расположенных на территории Октябрьского района города Ставрополя |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |
| 7.2. | Устройство переходно-скоростной полосы с улицы Чапаева на проезд Чапаевский города Ставрополя |  |  | 1836,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 | 2508,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
|  | за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
|  | 2508,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Строительство проезда от Северного обхода города Ставрополя до железнодорожного переезда по улице Коломийцева в городе Ставрополе | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 | 60356,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 59753,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 603,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог по бульвару Зеленая роща, улицам Федеральная, Любимая, Добровольная, В. Духина, Серафимовская, Спокойная в городе Ставрополе | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2024 | 353534,03 | 204065,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 8](#Par3335) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 349998,69 | 202024,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 3535,34 | 2040,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2024 | 433408,09 | 460369,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 6](#Par3313) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 411737,69 | 437350,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 21670,40 | 23108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 59649,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 5](#Par3302) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 33191,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 26457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и сетей дождевой канализации в границах города Ставрополя, изготовление технических планов на сети дождевой канализации на территории города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 1202,93 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 120293 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 |
| 15. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 328246,84 | 382156,22 | 382163,77 | 382163,77 | 382163,77 | 382163,77 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 57541,66 | 382156,22 | 382163,77 | 382163,77 | 382163,77 | 382163,77 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 9000,36 | 100071,84 | 100071,84 | 100071,84 | 100071,84 | 100071,84 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 9856,96 | 81618,66 | 81619,83 | 81619,83 | 81619,83 | 81619,83 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 38684,34 | 200465,72 | 200472,10 | 200472,10 | 200472,10 | 200472,10 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 2023 | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |  |
| 261367,53 | 0,00 | 0,000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 55000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 140705,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 16. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 13018,80 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 10813,88 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 |
| 17. | Разработка проектной документации на строительство дождевой канализации на территории 551, 544, 541, 540, 538 кварталов города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов на внутриквартальные территории | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 193017,57 | 173808,91 | 42971,61 | 42971,61 | 42971,61 | 42971,61 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 193017,57 | 173808,91 | 42971,61 | 42971,61 | 42971,61 | 42971,61 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 63102,29 | 57430,02 | 20069,78 | 20069,78 | 20069,78 | 20069,78 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 34004,79 | 34903,80 | 10331,23 | 10331,23 | 10331,23 | 10331,23 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |
|  | 95910,49 | 81475,09 | 12570,60 | 12570,60 | 12570,60 | 12570,60 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |
| 19. | Обустройство велосипедных дорожек и велополос на территории города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 9](#Par3346) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 40348,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | [пункт 10](#Par3357) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 40348,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 107422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | [пункт 11](#Par3368) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 102050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 5371,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | | | 192881,14 | 81593,48 | 78601,71 | 78601,71 | 78601,71 | 78601,71 |  | [пункты 12](#Par3379) - 16 таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 131740,05 | 81593,48 | 78601,71 | 78601,71 | 78601,71 | 78601,71 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 61141,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465633&date=02.02.2024) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 55890,58 | 13546,13 | 10462,83 | 10462,83 | 10462,83 | 10462,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункты 15](#Par3413) - [16](#Par3424) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 55890,58 | 13546,13 | 10462,83 | 10462,83 | 10462,83 | 10462,83 |
| 23. | Создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения Ставропольского края" | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465633&date=02.02.2024) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 805,79 | 829,94 | 829,94 | 829,94 | 829,94 | 829,94 | комитет образования администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 805,79 | 829,94 | 829,94 | 829,94 | 829,94 | 829,94 |
| 24. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в том числе разработка эскизного проекта "Интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя") | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465633&date=02.02.2024) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 | 61027,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 15](#Par3413) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 60922,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 105,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Транссигнал" | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. [N 196-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465633&date=02.02.2024) "О безопасности дорожного движения", от 08 ноября 2007 г. [N 257-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=440376&date=02.02.2024) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 75157,00 | 67217,41 | 67308,94 | 67308,94 | 67308,94 | 67308,94 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункты 12](#Par3379) - [14](#Par3402) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 218,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 74938,51 | 67217,41 | 67308,94 | 67308,94 | 67308,94 | 67308,94 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 1011138,99 | 639375,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 290064,82 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 | 19359,64 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 596864,33 | 756194,06 | 582467,15 | 582467,15 | 582467,15 | 582467,15 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 1898068,14 | 1414929,52 | 601826,79 | 601826,79 | 601826,79 | 601826,79 |
| Цель 3. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | [пункты 17](#Par3435) - [31](#Par3594) таблицы приложения 5 к Программе |
| Подпрограмма. Благоустройство территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | | | | 25103,21 | 21823,19 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 |  | [пункт 18](#Par3448) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 88,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 25014,72 | 21823,19 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 |
| 26. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453004&date=02.02.2024) Российской Федерации | 2023 - 2028 | 25103,21 | 21823,19 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 18](#Par3448) таблицы приложения 2 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 88,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 25014,72 | 21823,19 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 | 21837,32 |
| Задача 2. Содержание мест захоронения города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя | | | | 23274,15 | 18730,85 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 |  | [пункт 19](#Par3460) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 23274,15 | 18730,85 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 |
| 27. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465785&date=02.02.2024) от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 2023 - 2028 | 23274,15 | 18730,85 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 19](#Par3460) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 23274,15 | 18730,85 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 | 17862,28 |
| Задача 3. Организация благоустройства территории города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | | | 7772,33 | 11310,41 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 |  | [пункт 21](#Par3484) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 1793,67 | 11310,41 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 5978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 - 2028 | 7772,33 | 11310,41 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 21](#Par3484) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 5978,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя | | | | 740768,09 | 520126,23 | 376168,95 | 376168,95 | 376168,95 | 376168,95 |  | [пункты 17](#Par3435), [20](#Par3472) - [31](#Par3594) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |
| 68702,31 | 30640,36 | 30640,36 | 30640,36 | 30640,36 | 30640,36 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 566623,57 | 392132,71 | 345528,59 | 345528,59 | 345528,59 | 345528,59 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 100378,22 | 97353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | |
| 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | |
| 3898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 190080,09 | 154343,45 | 155876,12 | 155876,12 | 155876,12 | 155876,12 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункты 20](#Par3472), [23](#Par3506) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 190080,09 | 154343,45 | 155876,12 | 155876,12 | 155876,12 | 155876,12 |
| 30. | Содержание и благоустройство урочища "Павлова дача" | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 49,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 49,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 31. | Содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу "Вечный огонь" | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 96874,63 | 95375,36 | 95719,76 | 95719,76 | 95719,76 | 95719,76 |  | [пункт 29](#Par3572) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 96874,63 | 95375,36 | 95719,76 | 95719,76 | 95719,76 | 95719,76 |
| в том числе по ответственным соисполнителям: | | | | | |
| 29493,09 | 19502,18 | 19518,05 | 19518,05 | 19518,05 | 19518,05 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 28846,18 | 33116,83 | 33358,05 | 33358,05 | 33358,05 | 33358,05 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 38435,36 | 42606,35 | 42693,66 | 42693,66 | 42693,66 | 42693,66 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 32. | Проектирование, строительство и реконструкция наружного освещения на территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 50921,71 | 16264,86 | 5264,86 | 5264,86 | 5264,86 | 5264,86 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 20](#Par3472) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 50921,71 | 16264,86 | 5264,86 | 5264,86 | 5264,86 | 5264,86 |
| 33. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 46302,27 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 46302,27 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 6804,35 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 25010,91 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 14487,01 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 34. | Обеспечение проведения городских мероприятий | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 23907,37 | 9967,18 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 28](#Par3561) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 23907,37 | 9967,18 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 |
| 35. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 78553,42 | 55338,20 | 55338,20 | 55338,20 | 55338,20 | 55338,20 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 22](#Par3495) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 45227,83 | 40347,14 | 40347,14 | 40347,14 | 40347,14 | 40347,14 |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |
| 33325,59 | 14991,06 | 14991,06 | 14991,06 | 14991,06 | 14991,06 |
| 36. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 10723,92 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 10723,92 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 3340,59 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4141,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 3241,61 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 37. | Содержание центральной части города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 37238,65 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  | [пункт 24](#Par3517) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |
| 35376,72 | 15649,30 | 15649,30 | 15649,30 | 15649,30 | 15649,30 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 1861,93 | 823,65 | 823,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 15476,08 | 9476,07 | 9476,07 | 9476,07 | 9476,07 | 9476,07 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 20674,44 | 6647,03 | 6647,03 | 6647,03 | 6647,03 | 6647,03 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 38. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 498,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 498,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 39. | Участие в организации деятельности по накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 22256,16 | 6640,26 | 6640,26 | 6640,26 | 6640,26 | 6640,26 |  | [пункты 25](#Par3528) - [27](#Par3550) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 22256,16 | 6640,26 | 6640,26 | 6640,26 | 6640,26 | 6640,26 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 4767,82 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 4377,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 6160,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 6763,84 | 2042,76 | 2042,76 | 2042,76 | 2042,76 | 2042,76 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 40. | Обустройство территории города Ставрополя контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 25](#Par3528) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Услуги по перевозке трупов граждан с мест их обнаружения в морг на территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 1286,50 | 1334,72 | 1334,72 | 1334,72 | 1334,72 | 1334,72 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 1286,50 | 1334,72 | 1334,72 | 1334,72 | 1334,72 | 1334,72 |
| 42. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 4370,71 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 4370,71 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 1180,50 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 43. | Создание и содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 2372,90 | 2373,82 | 2373,82 | 2373,82 | 2373,82 | 2373,82 |  | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 2372,90 | 2373,82 | 2373,82 | 2373,82 | 2373,82 | 2373,82 |
| в том числе по ответственным исполнителям: | | | | | |
| 261,37 | 262,29 | 262,29 | 262,29 | 262,29 | 262,29 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 539,66 | 539,66 | 539,66 | 539,66 | 539,66 | 539,66 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 1571,87 | 1571,87 | 1571,87 | 1571,87 | 1571,87 | 1571,87 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 44. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 7814,08 | 7631,75 | 7635,43 | 7635,43 | 7635,43 | 7635,43 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 7785,83 | 7631,75 | 7635,43 | 7635,43 | 7635,43 | 7635,43 |
| 45. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ставропольское городское лесничество" в части содержания гидротехнических сооружений | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 5621,85 | 4981,47 | 4981,47 | 4981,47 | 4981,47 | 4981,47 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 5611,40 | 4981,47 | 4981,47 | 4981,47 | 4981,47 | 4981,47 |
| 46. | Заполнение акватории Комсомольского пруда водой | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 7571,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 7571,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 21205,03 | 23980,40 | 2201,85 | 2201,85 | 2201,85 | 2201,85 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 30](#Par3583) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 21205,03 | 23980,40 | 2201,85 | 2201,85 | 2201,85 | 2201,85 |
| 48. | Строительство участка сети дождевой канализации на территории 530 квартала города Ставрополя | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка N 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2024 | 0,00 | 103540,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | [пункт 5](#Par3302) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 0,00 | 97353,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 0,00 | 6187,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно устройство и содержание систем автоматизированного полива | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 - 2028 | 1788,68 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 1788,68 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 |
| 51. | Реализация инициативных проектов, в том числе: | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 42913,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 21761,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 16087,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | |
| 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | |
| 3898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 | Благоустройство территории в районе домов по улице Ленина N 100 и проезду Ленинградскому N 24 в г. Ставрополь Ставропольского края | 2023 | 11816,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 5897,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 4419,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 | Благоустройство территории в районе домов по проезду Энгельса, 27 - 28, 23 - 24 в г. Ставрополь Ставропольского края | 2023 | 10533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 5195,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 3838,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.3 | Благоустройство сквера в районе дома 41/1 по ул. Доваторцев в г. Ставрополь Ставропольского края |  | 2023 | 11863,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 5965,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 4397,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | |
| 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.4 | Благоустройство территории, прилегающей к культурно-досуговому центру "Чапаевец", по пр. Чапаевский, N 21 в г. Ставрополь Ставропольского края |  | 2023 | 8698,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 4703,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 3431,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств физических лиц: | | | | | |
| 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств организаций: | | | | | |
| 298,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ставрополя, в том числе: | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 2023 | 46675,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | [пункт 31](#Par3594) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 44341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 2333,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.1 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Биологическая, 6, 8 | 2023 | 2166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 2058,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.2 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Парижской Коммуны, 54 | 2023 | 4824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 4583,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 241,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.3 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: пер. Макарова, 16 |  | 2023 | 9710,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 9224,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.4 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Гражданская, 1А - 1Б |  | 2023 | 8877,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 8433,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 443,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.5 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: ул. Трунова, 134 |  | 2023 | 10358,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 9840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 517,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.6 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: пр. Ботанический, 16, 16а, 15, 15а |  | 2023 | 3919,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 3723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 195,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.7 | Благоустройство и ремонт дворовой территории по адресу: просп. Юности, 44/1, 44/2, 46, 48, 48/1 |  | 2023 | 6817,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 6476,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 340,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Устройство интерактивной доски Почетных граждан города Ставрополя и ремонт Аллеи Почетных граждан города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 5705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 5705,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Установка интерактивной стелы "Почетные граждане Ставропольского края" (с восстановлением благоустройства прилегающей территории) | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |
| за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 491,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах, в том числе: | [решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=216082&date=02.02.2024) Ставропольской городской Думы от 26 июля 2023 г. N 200 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" | 2023 | 36031,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | [пункт 17](#Par3435) таблицы приложения 5 к Программе |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 34230,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 1801,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.1. | Работы по благоустройству территории на пересечении улицы Ленина и улицы Маяковского города Ставрополя | 2023 | 36031,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | | |
| 34230,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | | |
| 1801,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 102260,38 | 108663,57 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 | 1793,67 |  | |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: | | | | 68702,31 | 30640,36 | 30640,36 | 30640,36 | 30640,36 | 30640,36 |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 620891,10 | 432686,75 | 385228,19 | 385228,19 | 385228,19 | 385228,19 |
| Итого за счет средств физических лиц | | | | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за счет средств организаций | | | | 3898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 796917,78 | 571990,68 | 417662,22 | 417662,22 | 417662,22 | 417662,22 |
| Итого по Программе: | | | | 8843192,50 | | | | | |

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, осуществление дорожной

деятельности и обеспечение

безопасности дорожного движения

на территории города Ставрополя,

благоустройство территории

города Ставрополя"

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ПОДПРОГРАММЫ (ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217024&date=02.02.2024&dst=100235&field=134) администрации г. Ставрополя от 14.12.2023 N 2714) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) достижения целей Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля квартир, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общей площади квартир, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 1,3 | 1,20 | 1,27 | 1,33 | 1,40 | 1,43 | 1,44 | 1,45 |
| Задача 1. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в которых проведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | единиц | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Задача 2. Содержание инженерных сетей на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 3. | Протяженность инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя | метров | - | 7548,74 | 7965,02 | 7965,02 | 7965,02 | 7965,02 | 7965,02 | 7965,02 |
| Цель 2. Создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 4. | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | процентов | 72,49 | 76,66 | 80,83 | 85,00 | 99,53 | 99,54 | 99,55 | 99,56 |
| Задача 1. Улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 5. | Увеличение общей протяженности сетей канализации в городе Ставрополе | метров | - | - | - | 1455,00 | - | - | - | - |
| 6. | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | тысяч квадратных метров | 270,00 | 280,00 | 290,00 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 | 340,00 |
| 7. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием | километров | 412,08 | 413,70 | 417,30 | 418,10 | 420,20 | 422,30 | 424,40 | 426,50 |
| 8. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | метров | 1636,00 | 1538,20 | - | 10436 | - | - | - | - |
| 9. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории города Ставрополя | метров | 8016 | 8700 | 8710 | 8720 | 8730 | 8740 | 8750 | 8760 |
| 10. | Протяженность велосипедных дорожек и велополос на территории города Ставрополя | километров | 5,20 | 9,60 | 11,30 | 25,20 | 27,80 | 30,40 | 33,00 | 35,60 |
| 11. | Количество приобретенной коммунальной техники для муниципальных нужд | единиц | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 12. | Количество приобретенной специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд | единиц | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 13. | Общая площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | тысяч квадратных метров | 93000 | 95000 | 97000 | 98000 | 99000 | 99500 | 99800 | 99900 |
| 14. | Установка новых и ежегодная замена дорожных знаков от общего количества дорожных знаков на территории города Ставрополя | процентов | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | Количество установленных умных светофоров на автомобильных дорогах города Ставрополя | единиц | 16 | 15 | 25 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 16. | Устройство остановочных павильонов на территории города Ставрополя | единиц | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17. | Количество построенных светофорных объектов на территории города Ставрополя | единиц | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 3. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма. Благоустройство территории города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 18. | Площадь благоустроенных территорий города Ставрополя | тысяч квадратных метров | 43,33 | 12,08 | 16,50 | 16,80 | 17,10 | 17,40 | 17,70 | 18,00 |
| Задача 1. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов | | | | | | | | | | |
| 19. | Содержание территории городских лесов | гектаров | 3922,0 | 3938,7 | 3938,7 | 3938,7 | 3938,7 | 3938,7 | 3938,7 | 3938,7 |
| Задача 2. Содержание мест захоронения города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 20. | Содержание территории мест захоронения | гектаров | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 | 236,7 |
| Задача 3. Организация благоустройства территории города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 21. | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе | процентов | 98,75 | 98,80 | 98,85 | 98,90 | 98,95 | 98,95 | 98,95 | 98,96 |
| 22. | Количество отловленных животных без владельцев | единиц | 844 | 800 | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| 23. | Площадь объектов озеленения территории города Ставрополя, подлежащих содержанию реконструкции и уходу | тысяч квадратных метров | - | - | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 | 565,2 |
| 24. | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя | единиц | 20671 | 20966 | 21216 | 21466 | 21716 | 21720 | 21730 | 21740 |
| 25. | Площадь территории центральной части города Ставрополя, подлежащей очистке и содержанию | тысяч квадратных метров | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,06 | 212,10 |
| 26. | Общее количество благоустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | штук | 24 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
| 27. | Количество мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории города Ставрополя | штук | 387 | 483 | 487 | 500 | 583 | 666 | 749 | 832 |
| 28. | Объем собранных и вывезенных отходов в рамках участия в организации деятельности по транспортированию отходов с территории города Ставрополя | тонн | 3668 | 4280 | 4300 | 4320 | 4340 | 4350 | 4400 | 4450 |
| 29. | Количество обслуживаемых биотуалетов на праздничных мероприятиях города Ставрополя | штук | 1363 | 1375 | 1383 | 1395 | 1410 | 1420 | 1430 | 1450 |
| 30. | Содержание водных устройств (фонтанов) | штук | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 31. | Общее количество реконструированных и отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя | единиц | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 32. | Количество благоустроенных дворовых территорий города Ставрополя | единиц | - | - | 7 | - | - | - | - | - |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, осуществление дорожной

деятельности и обеспечение

безопасности дорожного движения

на территории города Ставрополя,

благоустройство территории

города Ставрополя"

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ

И ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1) | задача 1. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2) | задача 2. Содержание инженерных сетей на территории города Ставрополя | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Цель 2. Создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1) | задача 1. Улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2) | задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Цель 3. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1) | задача 1. Организация благоустройства территории города Ставрополя | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2) | задача 2. Содержание мест захоронения города Ставрополя | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3) | задача 3. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |