ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации города Ставрополя «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2654»

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации» и в целях уточнения объемов финансирования комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя вносит на рассмотрение проект постановления администрации города Ставрополя 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя 
от 22.11.2016 № 2654» (далее – проект постановления).

Проектом постановления предлагается:

в соответствии с письмом соисполнителя муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» (далее – Программа) – комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя в 2019 году мероприятие «Замена трубопроводов и арматуры системы отопления» на сумму 
896,08 тыс. рублей заменить на мероприятия «Утепление кровли» на сумму 387,48 тыс. рублей, «Замена старых наружных дверных блоков на современные утепленные двери» на сумму 272,45 тыс. рублей, «Теплоизоляция трубопровода системы отопления» на сумму 
162,00 тыс. рублей, «Ремонт трубопровода и замена арматуры системы отопления» на сумму 74,15 тыс. рублей;

уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия Программы «Модернизация и реконструкция систем уличного освещения в городе Ставрополе с установкой газоразрядных ламп, светильников с возможностью диммирования и систем управления освещением. Внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) с установкой счетчиков электрической энергии» 
на сумму 1781,15 тыс. рублей в 2019 году в связи с тем, что муниципальный контракт от 12.12.2018 № 49/18 был оплачен в размере указанной суммы 
за счет средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия 
в 2019 году.

Таким образом, финансирование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» составит 1637185,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 49842,63 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 5347,84 тыс. рублей;

2018 год – 8838,58 тыс. рублей;

2019 год – 7578,19 тыс. рублей;

2020 год – 9359,34 тыс. рублей;

2021 год – 9359,34 тыс. рублей;

2022 год – 9359,34 тыс. рублей;

внебюджетных средств в сумме 1587342,56 тыс. рублей, в том числе:

собственников помещений в сумме 94557,16 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 13 437,08 тыс. рублей;

2018 год – 14 482,25 тыс. рублей;

2019 год – 13 658,22 тыс. рублей;

2020 год – 16 604,25 тыс. рублей;

2021 год – 17 666,96 тыс. рублей;

2022 год – 18 708,40 тыс. рублей;

хозяйствующих субъектов в сумме 1492785,40 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 166 587,71 тыс. рублей;

2018 год – 166 879,32 тыс. рублей;

2019 год – 313 666,25 тыс. рублей;

2020 год – 249 286,53 тыс. рублей;

2021 год – 280 682,22 тыс. рублей;

2022 год – 315 683,37 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации

города Ставрополя, руководитель

комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя                                             И.А. Скорняков