| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Врио Начальника УМВД России по городу Ставрополю |  | Глава города Ставрополя |
| _______________________ Кардаильский А.В. |  | Ульянченко И.И. |
| «_____»__________________ 2020 года |  | « » 2020 года |

| Адресный план мероприятий на 2020 год по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выявленных в 2019 году на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес |  | Причина совершения |  | Количество ДТП | Мероприятия | Сроки выполнения | Отметка о исполнении |
| 1. | Ул. 50 лет ВЛКСМ 38А, 67/2, 59 |  | несоблюдение очередности проезда (3) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-3) -столкновение | изменение режима работы светофорного объекта | I квартал 2020 года |  |
| 2. | Ул. Серова – ул. Краснофлотская |  | несоблюдение очередности проезда(3) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-3) | изменение режима работы светофорного объекта (движение т/с по ул. Серова в разные фазы СО) | I квартал 2020 года |  |
| 3. | Ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Тухачевского |  | несоблюдение очередности проезда (2), нарушение сигналов светофора (1). |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-3) | изменение режима работы светофорного объекта (увеличение на 3 сек. доезда ул. Тухачевского в сторону ул. Пирогова) | II квартал 2020 года |  |
| 4. | Просп. К. Маркса – ул. Гражданская |  | несоблюдение очередности проезда (2), нарушение правил перестроения (1). |  | 1-0-3-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-5) | изменение режима работы светофорного объекта(выделение отдельной фазы для пешеходов) | II квартал 2020 года |  |
| 5. | Ул. Серова- ул. Ломоносова |  | несоблюдение очередности проезда(3), нарушение сигнала светофора(1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (4-0-5) | изменение режима работы СО (движение т/с по ул. Серова в разные фазы) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство пешеходных удерживающих ограждений | 2021 год |  |
| 6. | Просп. Кулакова – ул. 1 Промышленная |  | несоблюдение очередности проезда (3), несоблюдение дистанции (2) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение (5-0-6) | изменение ОДД путем ликвидации пешеходного перехода по пр. Кулакова (М.Видео) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | установка пешеходных удерживающих ограждений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков 4.1.2 «Движение направо», 5.15.1«Направление движения по полосам» |  |  |
| 7. | Ул. Серова – ул. Л. Толстого |  | несоблюдение очередности проезда (3) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-3) | изменение режима работы СО (ул. Серова в разные фазы) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | 2021 год |  |
| 8. | Ул. Ленина, 380 (ул. Краснофлотская, ТЦ «Селена») |  | несоблюдение очередности проезда (3), несоблюдение дистанции (1), выезд на ПВД(1), нарушение правил перестроения(1), управление т/с в н/с(1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1 наезд на велос. 1-0-1 падения пасс. (6-0-6) | установка дополнительной секции светофорного объекта для обеспечения бесконфликтного поворота с ул. Ленина на ул. Краснофлотская | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | установка знаков 5.15.1 «Направление движения по полосам» |  |  |
| 9. | Ул. 45 Параллель 2, ТЦ «КОСМОС» |  | проезд пешеходного перехода (1), нарушение ПДД пешеходом (2) |  | 1-0-1- наезд на пешехода 1-0-1- наезд на пешехода 1-0-1- наезд на пешехода (3-0-3) | устройство ИН перед существующим пешеходным переходом | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | замена существующих ламп уличного освещения на светодиодные |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительство СО с фазой по вызову |  |  |
| 10. | Ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. 45 Параллель |  | несоблюдение очередности проезда (2), нарушение сигналов светофора (1), нарушение ПДД велосипедистом |  | 1-0-1-столкновение 1-1-0-столкновение 1-0-3-столкновение 1-0-1-столкновение (4-1-5) | изменение режима работы светофорного объекта (разделение транспортных потоков движущихся по ул. 45 Параллель) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | изменение ОДД путем установки ДЗ 5.15.1 по 50 лет ВЛКСМ от пр. Харьковского |  |  |
| 11. | Ул. Бруснева 11, 12А |  | проезд пешеходного перехода(3) |  | 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1 наезд на пешехода 1-1-0 наезд на пешехода (3-1-2) | обустройство пешеходного перехода ИН | I квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | замена существующих ламп уличного освещения на светодиодные | IV квартал 2020 года |  |
| 12. | Ул. Ленина – ул. Л. Толстого |  | несоблюдение очередности проезда (5), несоблюдение дистанции (1), иные нарушения ПДД водителем (2), нарушение ПДД велосипедистом (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1 наезд на велосепед. 2-0-2-столкновение (8-0-9) | изменение режима работы СО путем выделения отдельной фазы для движения пешеходов) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | организация диагональных пешеходных переходов | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | 2021 год |  |
| 13. | Ул. Ленина – ул. Пушкина |  | проезд пешеходного перехода (2), нарушение ПДД пешеходом (1) |  | 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-2 наезд на пешехода (3-0-4) | выделение отдельной фазы для пешеходов) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | обустройство диагональных пешеходных переходов |  |  |
| 14. | Ул. 45 Параллель – ул. Пирогова |  | несоблюдение очередности проезда (2), несоблюдение дистанции (1), нарушение требований дорожных знаков (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение (4-0-5) | изменение режима работы СО после завершения реконструкции участка ул. 45 Параллель (выделение отдельной фазы для пешеходов, разделение транспортных потоков движущихся по ул. 45 Параллель). Мониторинг дорожной обстановки | III квартал 2020 года |  |
| 15. | Ул. Доваторцев – ул. Серова |  | несоблюдение очередности проезда (2), несоблюдение дистанции (1) |  | 1-1-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-3-столкновение (3-1-6) | изменение ОДД путем ликвидации пешеходного перехода через ул. Доваторцев (по стороне МКС) | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | изменение ОДД путем установки дорожных знаков 5.15.1 «Направление движения по полосам» | III квартал 2020 года |  |
| 16. | Просп. Кулакова, 65/1 |  | несоблюдение очередности проезда (2), нарушение правил перестроения (2), несоблюдение дистанции (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение (5-0-6) | изменение ОДД путем установки дорожного знака 5.15.1 «Направление движения по полосам» | III квартал 2020 года |  |
| 17. | Просп. Кулакова – ул. Октябрьская |  | несоблюдение очередности проезда (3) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-4) | установка дорожного знака 5.15.1 «Направление движения по полосам» | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | изменение режима работы СО, путем разделения транспортных потоков движущихся по пр. Кулакова при осуществлении левого поворота в сторону ул. Октябрьской (задержка т/с путем введения доп. секции СО) |  |  |
| 18. | Ул. Космонавтов, 100 |  | нарушение правил расположения т/с на проезжей части (2), несоблюдение дистанции (1), иные нарушения ПДД водителем (1), нарушение правил перестроения (1) |  | 1-0-1-наезд на препятствие 1-0-1-наезд на препятствие 1-0-1-наезд на препятствие 1-0-1-наезд на препятствие 1-1-1-наезд на пешехода (5-1-5) | установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | замена существующих ламп уличного освещения на светодиодные |  |  |
| 19. | Просп. К. Маркса – ул. Голенева |  | несоблюдение очередности проезда (3), проезд пешеходного перехода (2), несоблюдение бокового интервала (1) |  | 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1 падение пассажира (6-0-7) | установка дублирующих светофоров | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных ограждений | 2021 год |  |
| 20. | Просп. Кулакова-просп. Юности |  | несоблюдение очередности проезда (2), несоблюдение дистанции (1), проезд пешеходного перехода (1) |  | 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-2-столкновение (4-0-6) | изменение режима работы СО | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | 2021 год. |  |
| 21. | Ул. Ленина- пер. Чкалов |  | несоблюдение очередности проезда (3) |  | 1-0-2-столкновение 1-0-4-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-7) | нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.3 «сплошная линия» | III квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги, | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных ограждений | 2021 год |  |
| 22. | Ул. Западный об. – пр. Российский |  | несоблюдение очередности проезда (4), нарушение сигналов светофора (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-4-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (1-0-8) | снижение скоростного режима путем установки камер фото-видео фиксации нарушений ПДД, | IV квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных ограждений | 2021 год |  |
| 23. | Ул. Доваторцев 37В, 44Ж, 44 |  | нарушение правил перестроения(1), несоблюдение дистанции(4), управление т/с без в/у (1), управление т/с в н/с (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (5-0-5) | установка камер фото-видеофиксации нарушений ПДД | IV квартал 2020 года |  |
| 24. | Просп. Кулакова 18В, 19 (Планета Лета) |  | несоблюдение очередности проезда (2), несоблюдение дистанции (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (3-0-3) | ликвидация разрыва (первоочередные мероприятия установка ТСОДД) | 2021 год |  |
| 25. | Ул. Объезднаая – пер. Каховский |  | несоблюдение очередности проезда(2), нарушение сигнала светофора(1), нарушение дор. знаков (1) |  | 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (4-0-4) | камера фото-видео фиксации нарушений ПДД | IV квартал 2020 года |  |
|  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | 2021 год |  |
| 26. | Ул. Пригородная 195, 228, 274 |  | несоблюдение дистанции, (2), выезд на ПВД (1), проезд пешеходного перехода (1), иные нарушения ПДД водителем (1) |  | 1-0-1 наезд на пешехода 1-0-2-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение 1-0-1-столкновение (5-0-6) | установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги | 2021 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка дорожных ограждений | 2021 год |  |

Врио командир ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ставрополь                                                                                                       Кузьминов А.М.

Заместитель начальника отдела ДН УГИБДД

ГУ МВД России  по Ставропольскому краю                                                                                                                                            Рыбалко В.И.

И.о. главного государственного инспектора безопасности

дорожного движения по городу Ставрополю                                                                                                                                           Бубырь С.И.

Заместитель руководителя комитета городского хозяйства

администрации города Ставрополя                                                                                                                                                           Кишкинев В.И.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель

комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя                                                                                                   Скорняков И.А.