П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.02.2020 г. Ставрополь № 189

Об утверждении Календарного плана мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2020 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от 04.02.2020 № 189

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроквыполнения | Ответственныйисполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Воспроизводство лесов города Ставрополя |
| 1) | высадка зеленых насаждений в урочище «Надежда» в целях воспроизводства лесных ресурсов города Ставрополя (вяз, акация белая) | 6 700 шт.  | март – апрель;октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение «Ставропольское городское лесничество» (по согласованию) |
| 2)  | высадка зеленых насаждений в урочище «Мамайская лесная дача» в целях воспроизводства лесных ресурсов города Ставрополя (лох, дуб черешчатый, акация белая, вяз) | 3 167 шт. | март – апрель;октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение «Ставропольское городское лесничество» (по согласованию)  |
| 2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города Ставрополя |
| 1) | ул. Дзержинского, 174, 176 (рябина, клен);ул. Комсомольская, 62, 72, 74, 78 (липа, клен, береза, рябина);ул. Ленина, 118 (клен);пр. Кооперативный, 1-12 (клен, липа);пер. Расковой, 1 (береза, дуб);ул. Объездная, 8 (рябина, береза);пр. Металлистов, 9 (клен);ул. Лермонтова, 241, 257 (рябина, липа);ул. Партизанская, 2 (дуб);ул. Спартака, 5 (липа);ул. Пушкина, 65б (береза, клен);ул. Магистральная, 8 (рябина);ул. Беличенко, 4, 8 (рябина);ул. Достоевского, 77/1, 77/2 (клен, липа);ул. Серова, 420 (береза, липа);ул. Дзержинского, 188 (дуб, рябина);пр. Надежденский, 1-3 (береза, липа, рябина);ул. Мира, 145 (береза, липа, рябина);ул. Ленина, 289, 291 (рябина);ул. Чехова, 79/1 (рябина, клен);ул. Биологическая, 8, 10 (береза, липа, рябина);ул. Ленина, 112,114 (рябина, липа);ул. Мира, 280/3 (береза, липа, рябина);ул. Серова, 472/4 (береза, липа, рябина);ул. Комсомольская, 62 (береза, липа, рябина);ул. Спартака, 5а, 7 (береза, липа, рябина);ул. Маршала Жукова, 30 (береза, липа, рябина);пер. Врачебный, 49 (липа, рябина);ул. Ленина, 88, 100, 102 (липа, рябина)Итого  | 14 шт.26 шт.5 шт.10 шт.9 шт.8 шт.4 шт.18 шт.10 шт.6 шт.9 шт.2 шт.4 шт.10 шт.10 шт.5 шт.5 шт.10 шт.3 шт.7 шт.6 шт.4 шт.5 шт.5 шт.5 шт.5 шт.5 шт.5 шт.10 шт.225 шт. | март – апрель;ноябрь – декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 2) | просп. Кулакова, 45, 47/5, 49, 49/5, 49/6 (рябина, береза, липа);просп. К. Маркса, 15, 72 (ель);ул. Орджоникидзе, 1, 2а, 4, 4/1 (береза, липа, рябина);восточный склон историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (береза, липа, дуб, клен);б-р им. генерала А. Ермолова от ул. Войтика до ул. Казачья (клен);ул. Дзержинского, 1а (рябина, липа);ул. Войтика, 43 (липа, рябина);пер. Макарова, 16 (липа, клен, береза)Итого | 20 шт.2 шт.8 шт.20 шт.15 шт.4 шт.3 шт.10 шт.82 шт. | март – апрель;ноябрь – декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 3) | ул. Доваторцев, 31, 33, 37/1, 37/6, 39/1, 43/1, 44/4, 50/1, 65/2, 65/3, 67, 69/1, 69/3, 69/4, 75 (липа, рябина, береза, клен, дуб);ул. Шпаковская, 70/1, 86/1, 86/3 (береза, рябина, липа, клен);ул. Фроленко, 14, 16 (липа, рябина);пр. 2 Юго-Западный, 2г, 8 (липа, клен, рябина);пр. Фестивальный, 1/1, 13 (береза, рябина);ул. Космонавтов, 4б, 4в, 6, 8 (береза, липа, рябина);просп. Юности, 4, 4а, 24, 26/2, 28/2, 48 (липа, рябина);ул. Бруснева, 4, 8 (рябина, береза);ул. Васильева, 13, 19, 21, 49 (рябина);ул. Васякина, 190, 194 (рябина);пер. Шеболдаева, 4, 7, 9 (липа, клен);ул. Южный обход, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14 (береза, липа, клен, рябина);ул. Ерохина, 27 (береза, липа, рябина);ул. Пирогова, 5/1, 38/4, 46/2, 50/1, 70, 92 (береза, рябина, клен, липа);ул. 45 Параллель, 26, 32 (береза, липа, дуб);ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/6, 16/4, 20/1, 39/1, 41/1, 41/2, 44/3, 52/1, 52/2, 57/1, 60, 71/2, 81, 87, 89 (береза, рябина, клен, липа);ул. Тухачевского, 3/9, 12/2 (береза, клен, рябина);ул. Социалистическая, 8/2 (липа, рябина);ул. Мира, 360, 367/20 (клен, рябина);ул. Краснофлотская, 92/315, 260 (береза);ул. Лермонтова, 260 (береза)Итого | 70 шт.15 шт.6 шт.11 шт.6 шт.12 шт.18 шт.6 шт. 15 шт.6 шт.10 шт.45 шт.5 шт.27 шт.10 шт.57 шт.8 шт.3 шт.6 шт.4 шт.3 шт.343 шт. | март – апрель;ноябрь – декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| 4) | ул. Биологическая, 10 (ель);пр. Б. Хмельницкого, 79-151 (ель);ул. Широкая, 37 (ель);ул. Города-побратима Безье, 15/3 (ель);ул. Ленина, 88 (ель);ул. Ленина, 114 (ель);ул. Достоевского, 77/1 (ель);ул. М. Морозова, 14 (ель);ул. Мира, 151 (ель);ул. Серова, 486/1 (ель);ул. Ленина, 243 (ель);ул. Дзержинского, 176 (ель);ул. М. Морозова, 56 (ель);ул. Ленина, 244/2 (ель);ул. Лермонтова, 103 (ель);ул. Л. Толстого, 22 (ель);ул. Ленина, 287, 287/1, 287/2 (ель);ул. М. Морозова, 1а (ель);ул. Р. Люксембург, 35 (ель);ул. Серова, 482а (ель);ул. Пионерская, 39 (ель);ул. Дзержинского, 172а (ель);ул. Серова, 474 (ель);ул. Лермонтова, 148а (ель);пер. Чкалова (от ул. Мира до ул. Ленина) (ель);просп. Кулакова, 47/4 (ель);ул. Гоголя, 36 (ель);просп. К. Маркса, 13 (ель);ул. Дзержинского, 211/213 (ель);ул. Октябрьская, 229/1 (ель);пр. Чапаевский, 57 (ель);ул. Пригородная, 70 (ель);ул. 45 Параллель, 73 (ель);ул. 45 Параллель, 26 (ель);ул. Родосская, 1 (ель);просп. Ворошилова, 13/2, 13/3 (ель);просп. Ворошилова, 3/2 (ель);ул. Доваторцев, 219б (ель);ул. Доваторцев, 25 (ель);ул. Доваторцев, 44/1 (ель);ул. Доваторцев, 84/4 (ель);просп. Юности, 32 (ель);просп. Юности, 36 (ель);ул. Пирогова, 36 (ель);ул. Пирогова, 92 (ель);ул. Пирогова, 102 (ель);ул. Пирогова, 22 (ель);ул. 50 лет ВЛКСМ, 107 (ель);ул. 50 лет ВЛКСМ, 28/3 (ель);ул. Бруснева, 2/3 (ель);ул. Мира, 400 (ель);ул. Ленина, 328/11-328/12 (ель);ул. Ленина, 397-399 (ель);ул. Южный обход, 55/12 (ель) Итого | 1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.54 шт. | ноябрь – декабрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 3. Озеленение территории города Ставрополя |
| 1) | Реконструкция и высадка объектов озеленения:посадка деревьев и кустарников на пл. Ленина (клен, рябина, пихта, сирень, форзиция, спирея Бумальда, гибискус);посадка хвойных кустарников на ул. Артема (прилегающая территория Ставропольского Академического ордена «Знак почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова) (туя);ремонт лиственницы на ул. Артема от ул. Ленина до ул. М. Морозова;посадка и реконструкция кустарника живой изгороди на Крепостной горе (туя);посадка лиственных деревьев на Александровской площади (клен);реконструкция кустарников на ул. Космонавтов (можжевельник);реконструкция зеленых насаждений на разделительной полосе на ул. Доваторцев от ул. Тухачевского до ул. 45 Параллель (липа) | 288 шт.2 шт.16 шт.215 шт.5 шт.30 шт.20 шт. | март – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 2) | посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных:разделительная полоса на просп. Кулакова от ул. Ленина до ул. Октябрьской;разворотный круг на пересечении ул. Южный обход и ул. Доваторцев;разделительная полоса на ул. Космонавтов;разделительная полоса на ул. Доваторцев;Крепостная гора;пл. Ленина;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;ул. 45 Параллель;ул. Западный обход;просп. Российский;ш. Старомарьевское;ул. Пирогова | 20 000 кв.м | март – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 3) | дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений (канны):Крепостная гора;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского | 9 000 шт. | май – июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 4) | вертикальное озеленение ампельными растениями (петунья, пеларгония, ипомея, плющ, бегония):пл. Ленина;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;Крепостная гора | 2 000 шт. | май – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 5) | создание дизайнерских клумб из горшечных растений (бегония, агава, хлорофитум): пл. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 73 700 шт. | май – июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 6) | декорирование архитектурно-художественного облика города Ставрополя с помощью высадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернатера):ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революциидо ул. Голенева;ул. Булкина;ул. Советская | 187 100 шт. | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 7) | оформление клумб и газонов однолетними растениями (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, георгина):пл. Ленина;ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции доул. Вокзальной;ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;просп. Юности (сквер «В честь 55-летия Великой Победы Советского народа над фашизмом»);ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);просп. Юности (сквер);ул. 50 лет ВЛКСМ (сквер) | 253 400 шт. | май – сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 8) | оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города Ставрополя на длительный срок (астра, хоста):пл. Ленина;ул. Мира (администрация Ленинского района города Ставрополя);ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского;просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской;ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до ул. Маршала Жукова;Крепостная гора;просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции доул. Вокзальной;ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина;ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 500 шт. | май – октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 9) | установка новых топиарных фигур на территории города Ставрополя | 2 шт. | сентябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 10) | создание дизайнерских клумб из двулетних растений (виола, маргаритка, цинерария, незабудка):пл. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел») | 115 000 шт. | октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 11) | формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов:пл. Ленина;ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского;Крепостная гора;ул. Маршала Жукова (мемориал «Ангел»);Александровская площадь;ул. Доваторцев;ул. Дзержинского;просп. К. Маркса;просп. Октябрьской Революции;просп. Юности (сквер);ул. 50 лет ВЛКСМ (сквер) | 110 000 шт. | октябрь – ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 12) | декорирование архитектурно-художественного облика города Ставрополя с помощью высадки кустов роз:разделительный газон на просп. Кулакова от ул. Ленинадо ул. Октябрьской;разделительный газон на ул. Доваторцев от ул. Лермонтова до ул. 45 Параллель;Крепостная гора;ул. Дзержинского от ул. Л. Толстого до Александровской площади | 1 000 шт. | ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие «Горзеленстрой» (по согласованию) |
| 4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города Ставрополя |
| 1) | ул. Октябрьская, 113а;ул. Серова, 319-323;ул. Октябрьская, 184;ул. Кирова, 32;ул. Ленина, 88;просп. Кулакова, 18/6;ул. М. Морозова, 55;ул. Репина, 168;ул. Мира, 255;ул. Мичурина, 21;ул. Мира, 278 (магазин «Стрижамент»);ул. Мира, 402;ул. Дзержинского, 116б;ул. Мира, 186-188;ул. Пирогова, 26/2;б-р им. генерала А. Ермолова, 3;ул. Ленина, 122-124;ул. Дзержинского, 173;ул. Ленина, 112;ул. Ленина, 392;ул. 50 лет ВЛКСМ, 24б;ул. Ленина, 438;от ул. Краснофлотской, 295 до ул. Краснофлотской, 92/315;пересечение ул. Л.Толстого и ул. Ленина;ул. Голенева, 20;ул. Бурмистрова, 57;ул. 1 Промышленная, 1г;ул. Советская, 12а;просп. Юности, 9-11;ул. Мира, 409;ул. Тельмана, 185;ул. Кирова, 40;ул. Дзержинского, 130-134;ул. Дзержинского, 102;ул. 8 Марта, 43;ул. Пушкина, 27-29;ул. Пушкина, 30;ул. Гоголя, 16а;ул. Баумана, 71;ул. Ломоносова, 123;ул. Ломоносова, 91;ул. Станичная, 38;ул. Дзержинского, 79;ул. Дзержинского, 74;ул. Победы, 8;ул. Бурмистрова, 19;ул. Бурмистрова, 100;ул. Вавилова, 51;ул. Пономарева, 74;ул. Пономарева, 66;ул. Р. Люксембург, 6;ул. Р. Люксембург, 3;ул. Руставели, 69;ул. Голенева, 58а-60;ул. Орджоникидзе, 31;ул. Артема, 2;ул. Маршала Жукова, 7;ул. Пригородная, 195к;ул. Ленина, 85;ул. Ленина, 122-124;ул. Ленина, 91б;ул. Ленина, 200;ул. Ленина, 328;ул. Ленина (мемориал «Холодный Родник»);ул. Ленина, 405;ул. Лермонтова, 3, 5, 7, 10, 17, 19;пересечение ул. Мира и ул. Чкалова; ул. М. Морозова, 105;ул. Тельмана, 85; ул. Казачья, 12а;ул. Мичурина, 102/2;ул. Октябрьская, 67а;ш. Старомарьевское, 32г;ш. Старомарьевское, 40/1;пр. Черняховского, 3;ул. Войтика, 4/1;ул. Чапаева от пр. Чапаевского до ул. Березовой;ул. Мира, 280/6а;ул. Мира, 204;ул. Кирова, 29;ул. Крснофлотская, 104Итого | 2 шт.1 шт.4 шт.1 шт.1 шт.1 шт.7 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.4 шт.6 шт.1 шт.8 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.3 шт.22 шт.3 шт.1 шт.1 шт.3 шт.2 шт.24 шт.12 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.1 шт.3 шт.8 шт.3 шт.5 шт.2 шт.2 шт.5 шт.1 шт.7 шт.1 шт.4 шт.3 шт.2 шт.2 шт.6 шт.5 шт.4 шт.100 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.325 шт. | в течение года | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| 2) | ул. Полевая, 79;пер. Расковой, 3;ул. Мира, 155;ул. Московская, 72;ул. Московская, 62;ул. Ленина, 287/3-287/4;ул. Некрасова, 85;пер. Шевелева, 18;пр. Львовский,7;пр. Надежденский, 3;ул. Л. Толстого, 20Итого | 1 шт.1 шт.4 шт.1 шт.2 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.6 шт.21 шт. | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| 3) | ул. Айвазовского, 14; пер. Астраханский, 58-60; пр. Невского, 67; пер. Бестужева, 15; ул. Горького, 29; ул. Горького, 53; ул. Голенева, 11; ул. Голенева, 6, 7; пересечение ул. Голенева и ул. Железнодорожной; ул. Дзержинского, 173;ул. Дзержинского, 211-213;ул. Железнодорожная, 112а; ул. Завокзальная, 33а;ул. Калинина, 26; ул. Калинина, 39; ул. Калинина, 4-6; ул. Кирова, 13; пер. Интернатский, 36; ул. Калинина, 12; ул. Калинина, 65; ул. Казанская, 31; ул. Коллективная, 35; ул. Орджоникидзе, 77; ул. Орджоникидзе, 71; ул. Орджоникидзе, 1а; ул. Орджоникидзе, 2а; ул. Орджоникидзе, 1; пересечение пр. Молодежного и пр. Краснодонского;ул. Орджоникидзе, 4/1; ул. Пригородная, 203; ул. Пригородная, 211/1; ул. Пригородная, 197;ул. Пригородная, 207; ул. Пригородная, 213, 213/3;ул. Пригородная, 201; ул. Пригородная, 223; ул. Пригородная, 225; пересечение ул. Победы, 20 и пр. Подгорного; просп. К. Маркса, 37; просп. К. Маркса, 13; ул. Подгорная, 10; ул. Репина, 30; пер. Сиреневый, 32; ул. Трунова, 71; ул. Трунова, 78; ул. Трунова, 136; ул. Таманская, 19; ул. Тургенева, 72; пр. Уфимский, 4; ул. Федосеева, 16; ул. Федосеева, 19; ул. Чапаева, 17б; пересечение ул. Ясной и ул. Гарнизонной;ул. Ясеновская, 31 Итого | 1 шт.7 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.3 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.2 шт.2 шт.1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.1 шт.1 шт.3 шт.3 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.6 шт.2 шт.2 шт.1 шт.1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1 шт.3 шт.1 шт.87 шт. | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| 4) | ул. Глинки, 59;ул. Доваторцев 7, 7/2; ул. 4 Промышленная, 4;просп. Юности, 30;пр. Фестивальный, 13;ул. Доваторцев, 41/4;ул. 50 лет ВЛКСМ, 10;ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/2; ул. Шпаковская, 82/1;ул. Ленина (сквер «Памяти»); ул. Пирогова, 48/4; ул. Пирогова, 26/4;пр. Кубанский, 7;ул. 4 Промышленная от просп. Кулакова до ул. 4 Промышленная, 2;ул. Доваторцев, 33; ул. 50 лет ВЛКСМ, 19;ул. Шпаковская, 82/3;ул. Ленина, 299Итого | 2 шт.5 шт.1 шт.5 шт.4 шт.1 шт.2 шт.3 шт.3 шт.7 шт.5 шт.1 шт.1 шт.10 шт.2 шт.6 шт.3 шт.3 шт.64 шт. | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко