О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя                         от 15.11.2019 № 3258

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы                от 06 декабря 2019 г. № 403 «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств Программы составляет                       6426606,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1995359,86 тыс. рублей;

2021 год – 1148260,20 тыс. рублей;

2022 год – 829771,21 тыс. рублей;

2023 год – 817738,41 тыс. рублей;

2024 год – 817738,41 тыс. рублей;

2025 год – 817738,41 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4983623,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1110955,55 тыс. рублей;

2021 год – 799336,80 тыс. рублей;

2022 год – 777357,33 тыс. рублей;

2023 год – 765324,53 тыс. рублей;

2024 год – 765324,53 тыс. рублей;

2025 год – 765324,53 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1086234,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 777655,24 тыс. рублей;

2021 год – 298923,40 тыс. рублей;

2022 год – 2413,88 тыс. рублей;

2023 год – 2413,88 тыс. рублей;

2024 год – 2413,88 тыс. рублей;

2025 год – 2413,88 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 349261,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 99261,95 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

2023 год – 50000,00 тыс. рублей;

2024 год – 50000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2020 году 1430,12 тыс. рублей;

за    счет    средств    организаций в 2020 году 6057,00 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» составляет 43737,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7786,19 тыс. рублей;

2021 год – 7234,74 тыс. рублей;

2022 год – 7179,24 тыс. рублей;

2023 год – 7179,24 тыс. рублей;

2024 год – 7179,24 тыс. рублей;

2025 год – 7179,24 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 43737,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7786,19 тыс. рублей;

2021 год – 7234,74 тыс. рублей;

2022 год – 7179,24 тыс. рублей;

2023 год – 7179,24 тыс. рублей;

2024 год – 7179,24 тыс. рублей;

2025 год – 7179,24 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» составляет 3994806,38 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1194267,41 тыс. рублей;

2021 год – 823701,77 тыс. рублей;

2022 год – 503233,90 тыс. рублей;

2023 год – 491201,10 тыс. рублей;

2024 год – 491201,10 тыс. рублей;

2025 год – 491201,10 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 823687,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 527177,82  тыс. рублей;

2021 год – 296509,52 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3058985,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 648400,60 тыс. рублей;

2021 год – 508503,26 тыс. рублей;

2022 год – 484544,91 тыс. рублей;

2023 год – 472512,11 тыс. рублей;

2024 год – 472512,11 тыс. рублей;

2025 год – 472512,11 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского   края,  в  сумме  112133,94 тыс.  рублей,  в том  числе по годам:

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

2023 год – 18688,99 тыс. рублей;

2024 год – 18688,99 тыс. рублей;

2025 год – 18688,99 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» составляет                             2388062,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 793306,26 тыс. рублей;

2021 год – 317323,69 тыс. рублей;

2022 год – 319358,07 тыс. рублей;

2023 год – 319358,07 тыс. рублей;

2024 год – 319358,07 тыс. рублей;

2025 год – 319358,07 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 262546,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 250477,42  тыс. рублей;

2021 год – 2413,88 тыс. рублей;

2022 год – 2413,88 тыс. рублей;

2023 год – 2413,88 тыс. рублей;

2024 год – 2413,88 тыс. рублей;

2025 год – 2413,88 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1880900,28 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 454768,76 тыс. рублей;

2021 год – 283598,80 тыс. рублей;

2022 год – 285633,18 тыс. рублей;

2023 год – 285633,18 тыс. рублей;

2024 год – 285633,18 тыс. рублей;

2025 год – 285633,18 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского   края,  в  сумме  237128,01 тыс.  рублей,  в том  числе по годам:

2020 год – 80572,96 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

2023 год – 31311,01 тыс. рублей;

2024 год – 31311,01 тыс. рублей;

2025 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2020 году 1430,12 тыс. рублей;

за    счет    средств    организаций в 2020 году 6057,00 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств Программы составляет                        6426606,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1995359,86 тыс. рублей;

2021 год – 1148260,20 тыс. рублей;

2022 год – 829771,21 тыс. рублей;

2023 год – 817738,41 тыс. рублей;

2024 год – 817738,41 тыс. рублей;

2025 год – 817738,41 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 4983623,27 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1110955,55 тыс. рублей;

2021 год – 799336,80 тыс. рублей;

2022 год – 777357,33 тыс. рублей;

2023 год – 765324,53 тыс. рублей;

2024 год – 765324,53 тыс. рублей;

2025 год – 765324,53 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края в сумме 1086234,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 777655,24 тыс. рублей;

2021 год – 298923,40 тыс. рублей;

2022 год – 2413,88 тыс. рублей;

2023 год – 2413,88 тыс. рублей;

2024 год – 2413,88 тыс. рублей;

2025 год – 2413,88 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, в сумме 349261,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 99261,95 тыс. рублей;

2021 год – 50000,00 тыс. рублей;

2022 год – 50000,00 тыс. рублей;

2023 год – 50000,00 тыс. рублей;

2024 год – 50000,00 тыс. рублей;

2025 год – 50000,00 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2020 году 1430,12 тыс. рублей;

за    счет    средств    организаций в 2020 году 6057,00 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

4) приложение 1 «Перечень и общая характеристика подпрограмм муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;

5) приложение 2 «Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2;

6) в приложении 4 «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 1):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1  изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств  Подпрограммы составляет                  43737,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7786,19 тыс. рублей;

2021 год – 7234,74 тыс. рублей;

2022 год – 7179,24 тыс. рублей;

2023 год – 7179,24 тыс. рублей;

2024 год – 7179,24 тыс. рублей;

2025 год – 7179,24 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 43737,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7786,19 тыс. рублей;

2021 год – 7234,74 тыс. рублей;

2022 год – 7179,24 тыс. рублей;

2023 год – 7179,24 тыс. рублей;

2024 год – 7179,24 тыс. рублей;

2025 год – 7179,24 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств Подпрограммы составляет                          43737,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7786,19 тыс. рублей;

2021 год – 7234,74 тыс. рублей;

2022 год – 7179,24 тыс. рублей;

2023 год – 7179,24 тыс. рублей;

2024 год – 7179,24 тыс. рублей;

2025 год – 7179,24 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета города Ставрополя в сумме 43737,89 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 7786,19 тыс. рублей;

2021 год – 7234,74 тыс. рублей;

2022 год – 7179,24 тыс. рублей;

2023 год – 7179,24 тыс. рублей;

2024 год – 7179,24 тыс. рублей;

2025 год – 7179,24 тыс. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направленных на ее реализацию, могут корректироваться.»;

7) в приложении 5 «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 2):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств Подпрограммы составляет                        3994806,38 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1194267,41 тыс. рублей;

2021 год – 823701,77 тыс. рублей;

2022 год – 503233,90 тыс. рублей;

2023 год – 491201,10 тыс. рублей;

2024 год – 491201,10 тыс. рублей;

2025 год – 491201,10 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 823687,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 527177,82  тыс. рублей;

2021 год – 296509,52 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3058985,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 648400,60 тыс. рублей;

2021 год – 508503,26 тыс. рублей;

2022 год – 484544,91 тыс. рублей;

2023 год – 472512,11 тыс. рублей;

2024 год – 472512,11 тыс. рублей;

2025 год – 472512,11 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского   края,  в  сумме  112133,94 тыс.  рублей,  в том  числе по годам:

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

2023 год – 18688,99 тыс. рублей;

2024 год – 18688,99 тыс. рублей;

2025 год – 18688,99 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств Подпрограммы составляет                           3994806,38 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1194267,41 тыс. рублей;

2021 год – 823701,77 тыс. рублей;

2022 год – 503233,90 тыс. рублей;

2023 год – 491201,10 тыс. рублей;

2024 год – 491201,10 тыс. рублей;

2025 год – 491201,10 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 823687,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 527177,82  тыс. рублей;

2021 год – 296509,52 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 3058985,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 648400,60 тыс. рублей;

2021 год – 508503,26 тыс. рублей;

2022 год – 484544,91 тыс. рублей;

2023 год – 472512,11 тыс. рублей;

2024 год – 472512,11 тыс. рублей;

2025 год – 472512,11 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского   края,  в  сумме  112133,94 тыс.  рублей,  в том  числе по годам:

2020 год – 18688,99 тыс. рублей;

2021 год – 18688,99 тыс. рублей;

2022 год – 18688,99 тыс. рублей;

2023 год – 18688,99 тыс. рублей;

2024 год – 18688,99 тыс. рублей;

2025 год – 18688,99 тыс. рублей»;

г) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3;

8) в приложении 5 «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» к Программе (далее – Подпрограмма 3):

а) позицию «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3  изложить в следующей редакции:

«объем финансовых средств Подпрограммы составляет                        2388062,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 793306,26 тыс. рублей;

2021 год – 317323,69 тыс. рублей;

2022 год – 319358,07 тыс. рублей;

2023 год – 319358,07 тыс. рублей;

2024 год – 319358,07 тыс. рублей;

2025 год – 319358,07 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 262546,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 250477,42  тыс. рублей;

2021 год – 2413,88 тыс. рублей;

2022 год – 2413,88 тыс. рублей;

2023 год – 2413,88 тыс. рублей;

2024 год – 2413,88 тыс. рублей;

2025 год – 2413,88 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1880900,28 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 454768,76 тыс. рублей;

2021 год – 283598,80 тыс. рублей;

2022 год – 285633,18 тыс. рублей;

2023 год – 285633,18 тыс. рублей;

2024 год – 285633,18 тыс. рублей;

2025 год – 285633,18 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского   края,  в  сумме  237128,01 тыс.  рублей,  в том  числе по годам:

2020 год – 80572,96 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

2023 год – 31311,01 тыс. рублей;

2024 год – 31311,01 тыс. рублей;

2025 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2020 году 1430,12 тыс. рублей;

за    счет    средств    организаций в 2020 году 6057,00 тыс. рублей»;

б) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств Подпрограммы составляет                           2388062,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 793306,26 тыс. рублей;

2021 год – 317323,69 тыс. рублей;

2022 год – 319358,07 тыс. рублей;

2023 год – 319358,07 тыс. рублей;

2024 год – 319358,07 тыс. рублей;

2025 год – 319358,07 тыс. рублей;

из них за счет средств:

бюджета Ставропольского края в сумме 262546,82 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 250477,42  тыс. рублей;

2021 год – 2413,88 тыс. рублей;

2022 год – 2413,88 тыс. рублей;

2023 год – 2413,88 тыс. рублей;

2024 год – 2413,88 тыс. рублей;

2025 год – 2413,88 тыс. рублей;

бюджета города Ставрополя в сумме 1880900,28 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 454768,76 тыс. рублей;

2021 год – 283598,80 тыс. рублей;

2022 год – 285633,18 тыс. рублей;

2023 год – 285633,18 тыс. рублей;

2024 год – 285633,18 тыс. рублей;

2025 год – 285633,18 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского   края,  в  сумме  237128,01 тыс.  рублей,  в том  числе по годам:

2020 год – 80572,96 тыс. рублей;

2021 год – 31311,01 тыс. рублей;

2022 год – 31311,01 тыс. рублей;

2023 год – 31311,01 тыс. рублей;

2024 год – 31311,01 тыс. рублей;

2025 год – 31311,01 тыс. рублей;

за счет средств физических лиц в 2020 году 1430,12 тыс. рублей;

за    счет    средств    организаций в 2020 году 6057,00 тыс. рублей»;

г) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю                      за собой.

# Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко

Приложение 1

к постановлению администрации

города Ставрополя

от                 №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Обоснование выделения подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) подпрограммы | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункты 1-3 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
| Подпрограмма. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня технического состояния многоквартирных домов города Ставрополя и продление сроков и эксплуатации |  | Жилищный кодекс Российской Федерации | 2020 -2025 | 7766,19 | 7214,74 | 7159,24 | 7159,24 | 7159,24 | 7159,24 |  | пункты 1-2 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7766,19 | 7214,74 | 7159,24 | 7159,24 | 7159,24 | 7159,24 |  |  |  |
| 1. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, и общего имущества в многоквартирном доме | Жилищный кодекс Российской Федерации | 2020 – 2025 | 7676,19 | 7214,74 | 7069,24 | 7069,24 | 7069,24 | 7069,24 |  | пункты 1-2 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1736,60 | 1736,60 | 1736,60 | 1736,60 | 1736,60 | 1736,60 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 1565,77 | 1471,91 | 1471,91 | 1471,91 | 1471,91 | 1471,91 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 4373,82 | 3916,23 | 3860,73 | 3860,73 | 3860,73 | 3860,73 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| Задача 2. Создавать условия для повышения активности граждан в системе управления жилищных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содействие в повышении уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами | Жилищный кодекс Российской Федерации | 2020 -2025 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 3 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя |  |  | 2020 - 2025 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| 3. | Проектирование, строительство и содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя |  | 2020 - 2025 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  | 7786,19 | 7234,74 | 7179,24 | 7179,24 | 7179,24 | 7179,24 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме: |  |  |  | 7786,19 | 7234,74 | 7179,24 | 7179,24 | 7179,24 | 1779,24 |  |  |  |
| Цель 2. Организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункты 4-5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя |  | оптимизация городской маршрутной сети | 2020 - 2025 | 78408,39 | 48151,16 | 22428,95 | 22428,95 | 22428,95 | 22428,95 |  | пункты 4-5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 78408,39 | 48151,16 | 22428,95 | 22428,95 | 22428,95 | 22428,95 |  |  |  |
| 4. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2020 - 2025 | 4358,31 | 4507,41 | 4667,13 | 4667,13 | 4667,13 | 4667,13 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 4-5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4358,31 | 4507,41 | 4667,13 | 4667,13 | 4667,13 | 4667,13 |  |  |  |
| 5. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя | оптимизация городской маршрутной сети | 2020 - 2022 | 17761,83 | 17761,83 | 17761,82 | 17761,82 | 17761,82 | 17761,82 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17761,83 | 17761,83 | 17761,82 | 17761,82 | 17761,82 | 17761,82 |  |  |  |
| 6. | Строительство канатной дороги, соединяющей территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя (в том числе научно-проектная документация) |  | 2020 - 2021 | 11092,25 | 25881,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11092,25 | 25881,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. | Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях востановления платежеспособности должника (санации) | сохранение электрического транспорта города Ставрополя | 2020 | 45196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Цель 3. Создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункты 8-10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
| Задача 2. Улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 1022790,05 | 704017,96 | 407780,55 | 396474,97 | 396474,97 | 396474,97 |  | пункты 8-10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 527177,82 | 296509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 476923,44 | 388819,45 | 389091,56 | 377785,98 | 377785,98 | 377785,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |  |  |  |
| 8. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10. | Проведение диагностики (обследования) дорожных сооружений (автомобильных мостов) для выявления дефектов и проверки состояния | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 2980,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2980,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11. | Обустройство конечной отстойно-разворотной площадки муниципальных маршрутов в микрорайоне «Олимпийский» | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 -2025 | 133995,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 126625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 95869,65 | 78830,26 | 79866,87 | 79866,87 | 79866,87 | 79866,87 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 8-9 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 77180,66 | 60141,27 | 61177,88 | 61177,88 | 61177,88 | 61177,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |  |  |  |
| 14. | Ремонт тротуара и обустройство велосипедной дорожки по ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. Доваторцев в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 21684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15. | Устройство велосипедной дорожки по ул. Соборной от просп. Российский до ул. Рогожникова в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 4356,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4356,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16. | Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 312628,48 | 312115,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 8-9 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 296997,06 | 296509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15631,42 | 15605,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17. | Строительство автомобильной дороги по улице Ивана Щипакина в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» |  | 3414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18. | Строительство и реконструкция подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе по улице Федеральной в городе Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские работы) | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19. | Строительство участка автомобильной дороги по улице Тюльпановой от ул. Алмазной вдоль детского сада по ул. Тюльпановая, 2 в 530 квартале города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 26612,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26346,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 266,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 21965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21745,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 219,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21. | Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22. | Строительство многоуровневой развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Рогожникова от улицы Юго-Западный обход до улицы 45 Параллель | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 58382,28 | 0,00 | 14841,27 | 14841,27 | 14841,27 | 14841,27 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 8 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за сет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55463,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2919,11 | 0,00 | 14841,27 | 14841,27 | 14841,27 | 14841,27 |  |  |  |
| 25. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | администрация Октябрьского района города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 | 1054,17 |  |  |  |
| 26. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 9641,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9641,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 |  |  |  |
| 27. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 258670,31 | 257926,13 | 257926,13 | 257926,13 | 257926,13 | 257926,13 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 258670,32 | 257926,13 | 257926,13 | 257926,13 | 257926,13 | 257926,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ответственным исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67626,70 | 66882,52 | 66882,52 | 66882,52 | 66882,52 | 66882,52 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 51192,17 | 51192,17 | 51192,17 | 51192,17 | 51192,17 | 51192,17 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 139851,44 | 139851,44 | 139851,44 | 139851,44 | 139851,44 | 139851,44 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| 28. | Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 10973,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10973,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 | 10873,83 |  |  |  |
|  | строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя |  |  | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 34047,14 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34047,13 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 | 30562,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ответственным исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11799,86 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | 10379,76 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 12151,77 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | 10087,43 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 10095,51 | 10095,51 | 10095,51 | 10095,51 | 10095,51 | 10095,51 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| 30. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 11415,25 | 11305,58 | 11305,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11415,25 | 11305,58 | 11305,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя |  |  |  | 93068,77 | 71532,66 | 73024,40 | 72297,18 | 72297,18 | 72297,18 |  | пункты 11-12 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 93068,77 | 71532,66 | 73024,40 | 72297,18 | 72297,18 | 72297,18 |  |  |  |
| 31. | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2022 | 11001,78 | 11056,48 | 11123,91 | 11123,91 | 11123,91 | 11123,91 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 11-12 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11001,78 | 11056,48 | 11123,91 | 11123,91 | 11123,91 | 11123,91 |  |  |  |
| 32. | Создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 1200,00 | 727,22 | 727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет образования администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1200,00 | 727,22 | 727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33. | «Развитие цифровой инфраструктуры дорожной сети Ставропольской городской агломерации, интеллектуальных транспортных систем и их элементов» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в том числе разработка эскизного проекта «интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя») | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель ные акты Российской Федерации» | 2020 - 2022 | 80566,99 | 59748,95 | 61173,27 | 61173,27 | 61173,27 | 61173,27 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80566,99 | 59748,95 | 61173,27 | 61173,27 | 61173,27 | 61173,27 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  | 527177,82 | 296509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 | 18688,99 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  | 648400,60 | 508503,26 | 484544,91 | 472512,11 | 472512,11 | 472512,11 |  |  |  |
| Итого за счет средств организаций: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого за счет средств физических лиц: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме: |  |  |  | 1194267,41 | 823701,77 | 503233,90 | 491201,10 | 491201,10 | 491201,10 |  |  |  |
| Цель 4. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункты 13-20 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
| Подпрограмма. Благоустройство территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  |  |  | 21814,14 | 18335,30 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 |  | пункт 20 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21814,14 | 18335,30 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 |  |  |  |
| 35. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2020 - 2025 | 21814,14 | 18335,30 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 20 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21814,14 | 18335,30 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 | 18923,94 |  |  |  |
| Задача 2. Содержание мест захоронения города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя |  |  |  | 20271,13 | 17581,71 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 |  | пункт 19 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20271,13 | 17581,71 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 |  |  |  |
| 36. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2020 - 2025 | 20271,13 | 17581,71 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 19 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20271,13 | 17581,71 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 | 17598,02 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя |  |  |  | 5856,93 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5856,93 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 |  |  |  |
| 37. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Российской Федерации» | 2020 - 2025 | 5856,93 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5856,93 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 |  |  |  |
| Задача 3. Организация благоустройства территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя |  |  |  | 745364,06 | 278992,80 | 280422,23 | 280422,23 | 280422,23 | 280422,23 |  | пункты 13-18 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 244620,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80572,96 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 412683,49 | 247681,79 | 249111,22 | 249111,22 | 249111,22 | 249111,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1430,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38. | Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 102675,71 | 103749,22 | 104669,51 | 104669,51 | 104669,51 | 104669,51 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункты 14-15 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102675,71 | 103749,22 | 104669,51 | 104669,51 | 104669,51 | 104669,51 |  |  |  |
| 39. | Благоустройство детской площадки в районе многоквартирных жомов № 33, 35/1, 35, 37, 37А, 41, 43,45,47,49 по ул. Чехова города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40. | Благоустройство детской и спортивной площадок в районе пересечения улиц Осетинской и Семашко | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 14750,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14750,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 41. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах, в том числе: | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 59398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | пункт 13 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1430,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | благоустройство прилегающей территории у Дома культуры «Ставрополец» в городе Ставрополь Ставропольского края |  |  | 10899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | благоустройство сквера «Дубовая роща» в городе Ставрополь Ставропольского края |  |  | 12564,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | благоустройство сквера вдоль улицы Объездной в городе Ставрополь Ставропольского края |  |  | 12602,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | благоустройство сквера в районе многоквартирного дома № 86А по улице Доваторцев в городе Ставрополь Ставропольского края |  |  | 12410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | благоустройство зоны отдыха в районе природного родника по улице Пригородной в городе Ставрополь Ставропольского края |  |  | 10921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5277,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств физических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42. | Расходы на вырубку (снос) и обрезку зеленых насаждений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Трунова, 71 | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 110,00 | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110,00 | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 43. | Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Пригородная, 227 А | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 41347,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39280,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2067,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44. | Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Пирогова, 80 | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 34292,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32577,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45. | Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Чапаева, 35 А | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 7007,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6657,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46. | Устройство фонтана на территории «Сквера Декабристов» в районе пересечения улиц Ленина и Маяковского | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 10593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |  |  |  |
| 48. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 2186,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2186,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49. | Разработка научно-проектной документации по строительству канатной дороги, соединяющей территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 2765,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2765,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50. | Строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 26391,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 263,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51. | Устройство спасательного модуля на территории Комсомольского пруда | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 13513,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13513,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 52. | Строительство пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда (в том числе проектно-изыскательские работы) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53. | Изготовление и установка двух пилонов с барельефами с благоустройством прилегающей территории | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 48923,82 | 48015,13 | 48047,00 | 48047,00 | 48047,00 | 48047,00 |  | пункт 17 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48923,82 | 48015,13 | 48047,00 | 48047,00 | 48047,00 | 48047,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ответственным соисполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5522,50 | 4975,73 | 4977,45 | 4977,45 | 4977,45 | 4977,45 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 12559,79 | 12599,89 | 12616,08 | 12616,08 | 12616,08 | 12616,08 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 30178,71 | 29732,53 | 29738,23 | 29738,23 | 29738,23 | 29738,23 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 662,82 | 706,98 | 715,33 | 715,33 | 715,33 | 715,33 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
| 55. | Проектирование и строительство наружного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2022 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5380,00 |  |  |  |
| 56. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 – 2025 | 21158,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21158,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 | 7658,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5300,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | 2350,27 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 6247,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | 897,35 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 9610,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | 4410,38 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| 57. | Обеспечение проведения городских мероприятий | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 3741,15 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3741,15 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 | 3753,98 |  |  |  |
| 58. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | пункт 18 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |  |  |  |
| 59. | Строительство двух зданий коммунального назначения, строительство парковки на территории Пионерского пруда города Ставрополя (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 95069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95069,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 60. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 – 2025 | 61171,56 | 51675,31 | 51675,31 | 51675,31 | 51675,31 | 51675,31 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19037,25 | 36837,25 | 36837,25 | 36837,25 | 36837,25 | 36837,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42134,31 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 | 14838,06 |  |  |  |
| 61. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 | 2845,45 |  |  |  |
| 62. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 – 2025 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 | 2825,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по ответственным исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | 941,72 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| 63. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 37238,65 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37238,65 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 | 16472,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | 9476,08 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 21762,57 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | 6996,87 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
| 64. | Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения "Ручей Красненький" | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 65. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |
| 66. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 – 2025 | 7974,98 | 7974,97 | 7974,97 | 7974,97 | 7974,97 | 7974,97 |  | пункт 16 таблицы 2 приложения 2 к Программе |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7974,98 | 7974,97 | 7974,97 | 7974,97 | 7974,97 | 7974,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | 1273,00 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | 1477,00 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | 1660,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 3377,48 | 3377,47 | 3377,47 | 3377,47 | 3377,47 | 3377,47 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |  |  |
| 67. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 | 4665,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | 1475,71 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | 837,58 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | 2352,63 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| 68. | Создание и содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 – 2025 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 |  | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 | 2294,81 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 405,29 | 405,29 | 405,29 | 405,29 | 405,29 | 405,29 | администрация Ленинского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 762,52 | 762,52 | 762,52 | 762,52 | 762,52 | 762,52 | администрация Октябрьского района города Ставрополя |  |  |
|  |  |  |  | 1127,00 | 1127,00 | 1127,00 | 1127,00 | 1127,00 | 1127,00 | администрация Промышленного района города Ставрополя |  |  |
| 69. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 103295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98131,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5164,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 70. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 - 2025 | 6867,50 | 7051,44 | 7249,83 | 7249,83 | 7249,83 | 7249,83 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6867,50 | 7051,44 | 7249,83 | 7249,83 | 7249,83 | 7249,83 |  |  |  |
| 71. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | решение Ставропольс кой городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж дении Правил благоустройст ва территории муниципаль ного образова ния города Ставрополя Ставропольс кого края» | 2020 – 2025 | 8549,31 | 11799,46 | 12078,25 | 12078,25 | 12078,25 | 12078,25 | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | - |  |
|  |  |  |  | за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8549,31 | 11799,46 | 12078,25 | 12078,25 | 12078,25 | 12078,25 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: |  |  |  | 250477,42 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 | 2413,88 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края: |  |  |  | 80572,96 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 | 31311,01 |  |  |  |
| Итого за счет средств организаций: |  |  |  | 6057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого за счет средств физических лиц: |  |  |  | 1430,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: |  |  |  | 454768,76 | 283598,80 | 285633,18 | 285633,18 | 285633,18 | 285633,18 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме: |  |  |  | 793306,26 | 317323,69 | 319358,07 | 319358,07 | 319358,07 | 319358,07 |  |  |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 6426606,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Ставрополя

от                 №

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей программы (показателей решения задач подпрограммы (программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) достижения целей программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма. Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля квартир находящихся в муниципальной собственности, приведенных в соответствие с нормативными требованиями от общей площади квартир находящихся в муниципальной собственности | процентов | - | - | 1,07 | 1,13 | 1,20 |  |  | 1,27 | 1,33 | 1,40 |
| Задача 1. Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества многоквартирных домов, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | единиц | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 |
| Задача 2. Создавать условия для повышения активности граждан в системе управления жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество человек, прошедших обучающие семинары по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | человек | 30 | 66 | 30 | 31 | 32 |  |  | 33 | 34 | 35 |
| Цель 2. Организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднее время ожидания транспорта, осуществляющего регулярные регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя | минут | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |  |  | 7 | 7 | 7 |
| Задача 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда | процентов | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 50,00 |  | 55,00 |  | 58,00 | 60,00 | 65,00 |
| 6. | Коэффициент текущей ликвидности Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного предприятия | единиц | - | 1,32 | от 1,1 до 1,5 | - |  | - |  | - | - | - |
| Цель 3. Создание условий для устойчивого развития улично-дорожной сети города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма. Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, соответствующий нормативным требованиям (от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя) | процентов | 60,00 | 60,50 | 68,32 | 72,49 | 76,66 |  |  | 80,83 | 85,00 | 99,53 |
| 8. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирова ния муниципальной программы за счет средств бюджета города Ставрополя | рубль на рубль | - | - | 0,26 | 0,27 | 0,28 |  |  | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
| Задача 2. Улучшение качественного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | тысяч квадрат ных метров | 405,30 | 595,66 | 260,00 | 270,00 | 280,00 |  |  | 290,00 | 300,00 | 310,00 |
| 10. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя с твердым покрытием | километ ров | 405,30 | 405,90 | 406,00 | 407,00 | 408,00 |  |  | 409,00 | 410,00 | 411,00 |
| 11. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | метров | - | 3523 | 964,61 | - | - |  |  | - | - | - |
| Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Общая площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | тысяч квадрат ных метров | 74000 | 76000 | 91000 | 93000 |  |  | 95000 | 97000 | 98000 | 99000 |
| 13. | Установка новых и ежегодная замена дорожных знаков от общего количества дорожных знаков на территории города Ставрополя | процентов | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Цель 4. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма. Благоустройство территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Площадь благоустроенных территорий города Ставрополя | тысяч квадрат ных метров | 6,25 | 0,84 | 7,6 | - |  |  | - | - | - | - |
| Задача 1. Организация благоустройства территории города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополе | процентов | 98,50 | 98,60 | 98,70 | 98,75 | 98,80 |  |  | 98,85 | 98,90 | 98,95 |
| 16. | Количество обслуживаемых светильников наружного освещения города Ставрополя | единиц | 20246 | 20356 | 20466 | 20716 | 20966 |  |  | 21216 | 21466 | 21716 |
| 17. | Общее количество благоустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | штук | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 18. | Содержание водных устройств (фонтанов) | штук | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 | 24 | 24 |
| 19. | Общее количество реконструируемых и отремонтированных подпорных стен на территории города Ставрополя | единиц | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 |
| Задача 2. Содержание мест захоронения города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Содержание территории мест захоронения | гектаров | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 |  |  | 202,1 | 202,1 | 202,1 | 202,1 |
| Задача 3. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21. | Содержание территории городских лесов | гектаров | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 |  |  | 3922 | 3922 | 3922 | 3922 |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Ставрополя

от                 №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности

дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Ставрополя |  |  | оптимизация городской маршрутной сети | 2020 - 2025 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 4-5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя |  | оптимизация городской маршрутной сети | 2020 - 2025 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 4-5 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 2. | Финансовое обеспечение затрат организаций городского наземного электрического транспорта в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя |  | оптимизация городской маршрутной сети | 2020 - 2025 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | _ |
| 3. | Строительство канатной дороги, соединяющей территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя (в том числе научно-проектная документация) |  | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2021 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | - |
| 4. | Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника (санации) |  | сохранение электрического транспорта города Ставрополя | 2020 | обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | _ |
| Основное мероприятие 2. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям; приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние; обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя; обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения; создание, эксплуатация и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на платной основе | пункты 7-11 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 5. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункт 11 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 6. | Диагностика автомобильных дорог и разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог, тротуаров, сетей дождевой канализации и элементов обустройства автомобильных дорог (в том числе прохождение экспертизы сметной документации, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации) |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  |
| 7. | Проведение диагностики (обследования) дорожных сооружений (автомобильных мостов) для выявления дефектов и проверки состояния |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  |
| 8. | Обустройство конечной отстойно-разворотной площадки муниципальных маршрутов в микрорайоне «Олимпийский» |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  |
| 9. | Ремонт тротуара и обустройство велосипедной дорожки по ул. 45 Параллель от ул. Пирогова до ул. Доваторцев в городе Ставрополе |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  |
| 10. | Устройство велосипедной дорожки по ул. Соборной от просп. Российский до ул. Рогожникова в городе Ставрополе |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям |  |
| 11. | Строительство автомобильной дороги по улице Ивана Щипакина в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 12. | Строительство и реконструкция подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе по улице Федеральной в городе Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские работы) |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункт 11 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 14. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, подземных пешеходных переходов, мостов |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020-2025 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункты 9-10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 15. | Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2021 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункты 9-10 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 16. | Строительство участка автомобильной дороги по улице Тюльпановой от ул. Алмазной вдоль детского сада по ул. Тюльпановая, 2 в 530 квартале города Ставрополя |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 17. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |
| 18. | Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 19. | Строительство многоуровневой развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 20. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Рогожникова от улицы Юго-Западный обход до улицы 45 Параллель |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 21. | Содержание территории, прилегающей к зданию аэровокзала города Ставрополя |  | создание условий для приведения дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | 2020 - 2025 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 22. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | пункт 9 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 23. | Учет автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | обеспечение учета автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | _ |
| 24. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя в состояние, отвечающее нормативным требованиям | _ |
| 25. | Проектирование, строительство, ремонт и восстановление сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя, из них: |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и безопасных условий такого движения | _ |
|  | инвентаризация сетей дождевой канализации на территории города Ставрополя |  |  | 2020 |  |  |
|  | строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского |  |  | 2020 |  |  |
| 26. | Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя, в том числе тротуаров, ливневых канализаций, въездов во внутриквартальные территории |  | Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | приведение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние | _ |
| 27. | Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя |  | создание условий для осуществления деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | 2020 - 2022 | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя | - |
| Основное мероприятие 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя |  |  | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | обеспечение безопасности дорожного движения; обеспечение населения города Ставрополя транспортными услугами | пункты 12-13 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 28. |  | Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами и другими устройствами для регулирования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесение линий дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах города Ставрополя и на пешеходных переходах | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | обеспечение безопасности дорожного движения | пункты 12-13 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 29. |  | Создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края» | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 | обеспечение безопасности дорожного движения | _ |
| 30. |  | «Развитие цифровой инфраструктуры дорожной сети Ставропольской городской агломерации, интеллектуальных транспортных систем и их элементов» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (в том числе разработка эскизного проекта «Интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя») | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской | 2020 | обеспечение безопасности дорожного движения | _ |
| 31. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Транссигнал» |  | федеральные законы от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2020 - 2025 | обеспечение безопасности дорожного движения | _ |

Приложение 4

к постановлению администрации

города Ставрополя

от                 №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Благоустройство территории города Ставрополя»

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия Подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Ожидаемый результат | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) Подпрограм мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Лесной кодекс Российской Федерации | 2020 - 2025 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункт 21 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов | Лесной кодекс Российской Федерации | 2020 - 2025 | обеспечение рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | пункт 21 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 2. Создание и обеспечение надлежащего состояния мест захоронения на территориях общественных муниципальных кладбищ города Ставрополя |  | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2020 - 2025 | благоустройство территорий городских кладбищ | пункт 20 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 2. | Проектирование, устройство, благоустройство и содержание муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 2020 - 2025 | благоустройство территорий городских кладбищ | пункт 20 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 3. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя |  | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 3. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Ставрополя | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство территории города Ставрополя |  | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя; предотвращение оползневых процессов на территории города Ставрополя; обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений; содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя; создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя; улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя; наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя; благоустройство территории Комсомольского пруда; повышение качества жизни населения города Ставрополя | пункты 14 - 19 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 4. | Обеспечение наружного освещения территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункты 15 - 16 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 5. | Расходы на вырубку (снос) и обрезку зеленых насаждений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Трунова, 71 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя |  |
| 6. | Реализация проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах, в том числе: благоустройство прилегающей территории у Дома культуры «Ставрополец» в городе Ставрополь Ставропольского края благоустройство сквера вдоль улицы Объездной в городе Ставрополь Ставропольского края благоустройство сквера «Дубовая роща» в городе Ставрополь Ставропольского края благоустройство сквера в районе многоквартирного дома № 86 А по ул. Доваторцев в городе Ставрополь Ставропольского края Благоустройство зоны отдыха в районе природного родника по ул. Пригородной в городе Ставрополь Ставропольского края | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 14 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 7. | Благоустройство детской площадки в районе многоквартирных жомов № 33, 35/1, 35, 37, 37А, 41, 43,45,47,49 по ул. Чехова города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 20220 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 8. | Благоустройство детской и спортивной площадок в районе пересечения улиц Осетинской и Семашко | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 9. | Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Пригородная, 227 А | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя |  |
| 10. | Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Пирогова, 80 | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 11. | Благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Чапаева, 35 А | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 12. | Устройство фонтана на территории "Сквера Декабристов" в районе пересечения улиц Ленина и Маяковского | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 13. | Содержание и благоустройство урочища «Павлова дача» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 14. | Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 15. | Содержание объектов благоустройства, в том числе водных устройств (фонтанов), городских часов, транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 18 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 16. | Проектирование и строительство наружного освещения на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 17. | Создание и ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя, в том числе обустройство спортивно-игровых комплексов (в том числе проектно-сметная документация) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 18. | Обеспечение проведения городских мероприятий | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | _ |
| 19. | Реконструкция и ремонт подпорных стен на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение уровня комфортности проживания населения города Ставрополя | пункт 19 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 20. | Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеленым насаждениям, омоложение) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | обеспечение сохранности и воспроизводства зеленых насаждений | _ |
| 21. | Содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя, а именно: устройство и содержание систем автоматизированного полива | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя | _ |
| 22. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями (снос больных, усохших и аварийных деревьев) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | _ |
| 23. | Содержание центральной части города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 24. | Разработка научно-проектной документации по объекту: «Благоустройство верхней площадки государственной историко-культурной заповедной территория «Крепостная гора», г. Ставрополь» | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 25. | Строительство пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и пионерского пруда (в том числе проектно-изыскательские работы) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 26. | Изготовление и установка двух пилонов с барельефами с благоустройством прилегающей территории | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 27. | Строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | улучшение эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 28. | Ремонт и установка скамеек и урн на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 29. | Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | решение Ставропольской городской Думы от 30 января 2019 года № 304 «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | наведение чистоты и порядка на территории города Ставрополя с целью создания комфортных условий для проживания населения города Ставрополя | пункт 19 таблицы 2 приложения 2 к Программе |
| 30. | Создание и содержание площадок для выгула собак на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 30 января 2019 года № 304 «О внесении изменений в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 31. | Выполнение акарицидной и дезинсекционной обработок, ликвидация амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | повышение качества жизни населения города Ставрополя | _ |
| 32. | Капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Комсомольского пруда, проведение экспертизы проектно-сметной документации) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | благоустройство территории Комсомольского пруда | _ |
| 33. | Строительство двух зданий коммунального назначения, строительство парковки на территории Пионерского пруда города Ставрополя (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 34. | Устройство спасательного модуля на территории Комсомольского пруда | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории города Ставрополя | _ |
| 35. | Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения "Ручей Красненький" | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя |  |
| 36. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части проведения работ по уходу за зелеными насаждениями (удаление сухостойных и аварийных деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений) | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | создание условий для обеспечения безопасности населения города Ставрополя | _ |
| 37. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» в части осуществления деятельности по благоустройству и содержанию Комсомольского пруда | решение Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверждении Правил благо устройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» | 2020 - 2025 | благоустройство территории Комсомольского пруда | _ |