- Постановление администрации города Ставрополя 
от 18 декабря 2009 г. N 1792 
"Об утверждении ведомственной (отраслевой) муниципальной 
целевой программы "Градостроительство в городе Ставрополе 
на 2010-2012 годы"
(с изменениями от 26 августа, 22 октября, 22 декабря 2010 г., 2 февраля 2011 г.)

В целях создания документов территориального планирования для города Ставрополя постановляю:

1. Утвердить ведомственную (отраслевую) муниципальную целевую программу "Градостроительство в городе Ставрополе на 2010-2012 годы", согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра города Ставрополя Бестужего И.А.

| Глава города Ставрополя | Н.И. Пальцев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 18 декабря 2009 г. N 1792

(с изменениями от 26 августа, 22 октября, 22 декабря 2010 г., 2 февраля 2011 г.)

- Паспорт 
Ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы 
"Градостроительство в городе Ставрополе на 2010-2012 годы"

| Наименование Программы | Ведомственная (отраслевая) муниципальная целевая программа "Градостроительство в городе Ставрополе на 2010-2012 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; распоряжение администрации города Ставрополя от 30.09.2009 N 26-р "О разработке муниципальной целевой программы "Градостроительство в городе Ставрополе на 2010-2012 годы" |
| Заказчик Программы | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Разработчик Программы | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Исполнитель Программы | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Цель Программы | Подготовка документов территориального планирования, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Ставрополя, обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом охраны объектов культурного наследия и природных ресурсов. |
| Задачи Программы | Подготовка Генерального плана города Ставрополя, как основного документа территориального развития города; Подготовка и формирование системы муниципальных нормативов градостроительного проектирования; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2012 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Сбор исходной информации и их размещение в базе данных в соответствии с техническими требованиями; Анализ современного состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития; Разработка проекта планировки |
| Объемы и источник финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 32 536,86 тыс. рублей за счет средств софинансирования бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского, края, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя 31 084,80 тыс. рублей и 1 452,06 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | На базе создания документов территориального планирования будут созданы возможности обеспечения открытости, гласности и обоснованности принятия решений о строительстве объектов капитального строительства на территории города Ставрополя. В экономической области эффективность от реализации мероприятий Программы состоит в увеличении доходов бюджетов всех уровней за счет роста объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, в повышении эффективности управления развитием территории города Ставрополя. Принятие программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития города Ставрополя в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | При определении эффективности реализации мероприятий Программы используются следующие показатели: обеспечение градостроительной документацией территории города Ставрополя |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Градостроительная деятельность является основой территориального планирования, составной частью процесса управления развитием территории города Ставрополя и должна обеспечить устойчивое развитие территории города Ставрополя, безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности населения, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов.

Программа основывается на Градостроительном кодексе Российской Федерации и конкретизирует его положения применительно к условиям территориального развития города Ставрополя в части осуществления полномочий в области градостроительной деятельности по территориальному планированию города Ставрополя и планировке территории.

Комплексное решение проблем градостроительства осуществляется на основе подготовки основных документов по обеспечению градостроительной деятельности: документов территориального планирования, схемы территориального планирования города Ставрополя, генерального плана города Ставрополя и Правил землепользования и застройки.

Комментарий ГАРАНТа

См.:

Закон Ставропольского края от 12 июля 2006 г. N 57-кз "О территориальном планировании и планировке территории в Ставропольском крае"

Территориальные строительные нормы ТСН 30-312-2006 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края"

Примерные Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Ставропольского края, утвержденные Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края

Условием осуществления градостроительной деятельности на территории города Ставрополя, механизмом комплексного рассмотрения и выработки решений по проблемам градостроительного развития города Ставрополя является разработка документов территориального планирования, заявленная в мероприятиях Программы.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является подготовка документов территориального планирования, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения города Ставрополя, обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учетом охраны объектов культурного наследия и природных ресурсов.

Комментарий ГАРАНТа

См.:

Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. N 14-кз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ставропольском крае"

Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. N 109-кз "О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края"

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- подготовка Генерального плана города Ставрополя, как основного документа территориального планирования города Ставрополя;

- подготовка и формирование системы муниципальных нормативов градостроительного проектирования города Ставрополя.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2010-2012 годов.

- 4. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий программы содержится в приложении 2 к ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программе "Градостроительство в городе Ставрополе на 2010-2012 годы"

- 5. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования Программы в 2010-2012 годах составляет 32 536,86 тыс. рублей за счет софинансирования бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского края, в том числе 31 084,80 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя и 1 452,06 тыс. рублей за счет средств бюджета Ставропольского края.

Затраты на реализацию Программы определены исходя из стоимости работ на подготовку проектной документации.

В процессе реализации Программы объемы бюджетных ассигнований, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

- 6. Система управления реализацией Программы

Реализация программных мероприятий будет производиться путем заключения муниципальных контрактов.

Выбор организации-исполнителя осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Исполнители работ (проектные организации) представляют акты выполненных работ в сроки и порядке, установленные муниципальными контрактами.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Отчет о ходе выполнения Программы комитет градостроительства администрации города Ставрополя представляет главе города Ставрополя ежегодно в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит:

- обеспечить открытость, гласность и обоснованность принятия решений о строительстве объектов капитального строительства на территории города Ставрополя;

- в экономической области эффективность от реализации мероприятия Программы состоит в увеличении доходов всех уровней за счет роста объемов инвестиций в строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, в повышении эффективности управления развитием территории города Ставрополя.

Принятие Программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития города Ставрополя в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

При определении эффективности реализуемых на муниципальном уровне мероприятий используются индикаторы, представленные в приложении 1 к Программе.

| Управляющий делами администрации города Ставрополя | Г.П. Королева |
| --- | --- |

Приложение 1

к ведомственной (отраслевой)

муниципальной целевой программе

"Градостроительство в городе Ставрополе

на 2010-2012 годы"

- Критерии оценки эффективности 
ведомственной (отраслевой) муниципальной целевой программы 
"Градостроительство в городе Ставрополе на 2010-2012 годы"

| N п/п | Виды работ | 2009 (мероприятия, выполненные на момент утверждения Программы) | 2010 (прогноз) | 2011 (прогноз) |  | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка топографической подосновы территории города Ставрополя |  | Юго-Западный планировочный район |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Северо-Западный планировочный район |  |
|  |  |  |  |  | Северный планировочный район |  |
|  |  |  |  |  | Восточный планировочный район |  |
|  |  |  |  | Хутор Грушевый |  |  |
|  |  | 32 микрорайон (поселок Демино) |  |  |  |  |
| 2. | Согласование и утверждение проектов планировок территории города Ставрополя |  | 32 микрорайон (поселок Демино) |  |  |  |
|  |  |  | Юго-Западный планировочный район |  |  |  |
|  |  |  |  | Центральный планировочный район |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Северо-Западный планировочный район |
|  |  |  |  |  |  | Северный планировочный район |
|  |  |  |  |  |  | Восточного планировочного района |
| 3. | Развитие застроенной территории города Ставрополя |  |  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, согласно Плана реализации "Корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы" |  |  |
| 4. | Подготовка и утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Ставрополя | Выполнение проекта "Корректировка Генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы" | Разработка и подготовка к утверждению Правил землепользования и застройки города Ставрополя |  |  |  |
| 5. | Разработка проектов корректировки Правил землепользования и застройки города Ставрополя |  |  | 32 микрорайон (поселок Демино) |  |  |
|  |  |  |  | Юго-Западный планировочный район |  |  |
|  |  |  |  | Центральный планировочный район |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Северо-Западный планировочный район |
|  |  |  |  |  |  | Северный планировочный район |
|  |  |  |  |  |  | Восточного планировочного района |

| Управляющий делами администрации города Ставрополя | Г.П. Королева |
| --- | --- |

Приложение 2

к ведомственной (отраслевой)

муниципальной целевой программе

"Градостроительство в городе Ставрополе

на 2010-2012 годы"

- Перечень 
мероприятий, этапы и прогнозируемые объемы финансирования Программы, реализуемой за счет средств бюджета города Ставрополя и бюджета Ставропольского края
(с изменениями от 26 августа, 22 октября, 22 декабря 2010 г., 2 февраля 2011 г.)

- Подготовка документов территориального планирования 
города Ставрополя

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения (годы) | Источник финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Внесение изменений в корректировку генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2010- 2012 | бюджет города Ставрополя | 5633,00 | 450,00 | 2964,90 | 2218,10 | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, разработка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры |
| 2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя по результатам проведения публичных слушаний | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2010 | бюджет города Ставрополя | 1000,00 | 1000,00 | - | - | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, разработка инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры |
| 3. | Разработка проекта планировки территории поселка Демино | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2010 | бюджет города Ставрополя | 3860,00 | 2407,94 | - | - | Подготовка проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации |
|  |  |  |  | средства субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2010 году для финансирования расходов на разработку градостроительной документации |  | 1452,06 |  |  |  |
| 4. | Выполнение работ по инвентаризации опорно-геодезической и межевой сети по выполнению проекта сгущения опорной геодезической сети в плановом высотном положении по городу Ставрополю | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2010 | бюджет города Ставрополя | 750,00 | 750,00 | - | - | Подготовка топографической подосновы в целях разработки проектов планировок территории |
| 5. | Разработка проекта планировки территории жилого района в Юго-Западной части города Ставрополя | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2011- 2012 | бюджет города Ставрополя | 8021,82 |  | 4000,00 | 4021,82 | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя |
| 6. | Разработка проекта планировки территории Северного планировочного района города Ставрополя, в том числе жилого района в границах переезда Чапаевский, улиц Чапаева и Березовая | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2011 | бюджет города Ставрополя | 4021,00 | - | 4021,00 | - | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя |
| 7. | Разработка проекта планировки территории хутора Грушевый | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2011 | бюджет города Ставрополя | 1177,62 | - | 1177,62 | - | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя |
| 8. | Разработка проекта планировки государственной историко-культурной заповедной территории "Крепостная гора" | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2011 | бюджет города Ставрополя | 2943,38 | - | 2943,38 | - | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, воссоздание исторической части города Ставрополя |
| 9. | Изменение границ муниципального образования города Ставрополь | Комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2012 | бюджет города Ставрополя | 5130,04 | - | - | 5130,04 | Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя |
|  | Всего: |  |  |  | - 32536,86 | - 6060,00 | - 15106,90 | - 11369,96 |  |

| Управляющий делами администрации города Ставрополя | Г.П. Королева |
| --- | --- |