Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполни тель(и) | Срок исполне  ния  (годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (бюджет города Ставрополя), тыс. рублей | | | | | | Ожидаемый результат | Взаимо связь с показателями (индикато рами) муници  пальной программы |
| в том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | | комитет градостроитель ства администрации города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 399,50 | 4391,67 | 7884,61 | 15578,30 | 9488,30 | 100,00 | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания  для  подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункты 1, 2, 6 таблицы приложе ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы  45 Параллель от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8053 до улицы Пирогова, в границах улицы  45 Параллель до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:322 по улице Пирогова города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 600,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах полосы отвода автомобильной дороги по улице Пирогова от улицы  45 Параллель до улицы Доваторцев города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 1000,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 700,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Рогожникова от улицы Западный обход до улицы  45 Параллель города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 700,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4 города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 1000,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 6. | Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории)  микрорайона № 12 Ленинского района города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 300,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль  улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001,  улицы 1 Березовая роща,  улицы 2 Березовая роща,  улицы 3 Березовая роща,  проезда  1 Березового,  проезда  2 Березового,  проезда  3 Березового,  проезда  4 Березового,  проезда  5 Березового,  проезда  6 Березового,  проезда  7 Березового города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1300,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1200,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 9. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по проспекту Кулакова от северной границы дачного некоммерческого садоводческого товарищества «Калина красная» до улицы Коломийцева  города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 400,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 10. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах  проектируемой многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1700,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 11. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 100,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 12. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах  улицы Федеральной,  улицы Любимой,  улицы Добровольной, улицы В. Духина,  улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1340,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 13. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах  улицы Чехова, улицы Р. Ивановой,  проезда Гренадерского, улицы Степных зорь города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1450,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 14. | Подготовка изменений в документацию по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе», утвержденную  постановлением администрации города  Ставрополя от 01.09.2015 № 1946, и подготовка документации по планировке  государственной историко-культурной  заповедной территории «Крепостная гора»  (проекта межевания территории) в городе Ставрополе | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 6090,00 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 15. | Подготовка документации по планировке территории  (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Дзержинского, улицы  М. Морозова,  улицы Артема,  улицы Краснофлотской, улицы Ленина, западной границы  гаражно-строительного кооператива «Тоннель» | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 4542,65 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои  тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 16. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Ленина, улицы Доваторцев, улицы Лермонтова, улицы Л. Толстого города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 4542,65 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои  тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 17. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Батальонной, улицы Пригородной, улицы Чапаева, улицы Березовой, западной границы дачного некоммерческого товарищества «Успех», береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | 9085,30 | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 18. | Подготовка документации по планировке  территории  (проекта  планировки территории и проекта  межевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов:  26:12:022805,  26:12:022802,  береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | 100,00 | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 19. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2017 -  2021 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструкту ры | 399,50 | 391,67 | 94,61 | 403,00 | 403,00 | - | формирование задания для подготовки проектной документации и для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 2 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Основное мероприятие 2. Выполнение функций заказчика по разработке градостроительной документации о  градостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2017 - 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 6000,00 | 390,00 | - | 2688,40 | - | - | внесение изменений  в  Правила землепользования  и  застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставрополь  ской городской Думы  от 27 октября 2010 года  № 97, нормативы градостроительного проектирова ния муниципально го  образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставрополь  ской городской Думы  от 17 июня 2015 г. № 680,  в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации,  обследование территории  города Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| 20. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября  2010 года № 97 | комитет градостроитель ства администрации города Ставрополя | 2017 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 6000,00 | - | - | - | - | - | внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставрополь ской городской Думы от  27 октября 2010 года  № 97, в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | - |
| 21. | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г.  № 680 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 390,00 | - | - | - | - | внесение изменений в нормативы градостроительного проектирова ния муниципально го образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставрополь  ской городской Думы от  17 июня  2015 г. № 680 | - |
| 22. | Выполнение проектных работ по изменению правового режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия памятника регионального значения достопримечатель  ное место – «Государственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», 1777 г.,  г. Ставрополь, Октябрьский район, Крепостная гора | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | - | - | - | 2234,10 | - | - | получение заключения по обследованию территории  города Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| 23. | Проведение историко-культурного обследования земельного участка по объекту «Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль  улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001,  улицы 1 Березовая роща,  улицы 2 Березовая роща,  улицы 3 Березовая роща,  проезда  1 Березового,  проезда  2 Березового,  проезда  3 Березового,  проезда  4 Березового,  проезда  5 Березового,  проезда  6 Березового,  проезда  7 Березового города Ставрополя» | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | - | - | - | 454,30 | - | - | получение заключения по обследованию территории  города Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| Основное мероприятие 3.  Формирование городских площадей под публичные пространства для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополя | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 -2022 | обеспечение территории города Ставрополя публичными пространствами и местами для массового пребывания граждан согласно нормативам градостроительного проектирования муниципально го образования города Ставрополя  Ставрополь  ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от  17 июня 2015 г.  № 680 | - | - | - | - | - | - | формирование городских площадей под публичные пространства для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополя | пункт 3 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Основное мероприятие 4.  Определение территорий для включения в границы города Ставрополя | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 -2022 | определение территорий в качестве возможного направления развития территории города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | определение территорий для включения в границы города Ставрополя | пункт 4 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Основное мероприятие 5.  Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 -2022 | применение экологически безопасных, энергосберегающих технологий  при реконструкции объектов общественного, социального, жилого и производствен  ного назначе  ния с учетом требований по энергосбереже нию и повыше нию энергети  ческой эффективности в городе Ставрополе | - | - | - | - | - | - | рациональное использование энергетических ресурсов, а также ресурсосберегающих видов строительных материалов и изделий при реконструкции объектов общественно  го, социального, жилого и производственного назначения | пункт 5 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Всего по муниципальной программе | | | | | 6399,50 | 4781,67 | 7884,61 | 18266,70 | 9488,30 | 100,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | 46920,78 | | | | | |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко