П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2016                   г. Ставрополь                  № 1440

О внесении изменений в муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 08.12.2015 № 2775

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 08.12.2015 № 2775 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на                        2014 - 2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя             Мясоедова А.А.

Глава администрации

города Ставрополя	А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от   30.06.2016     № 1440

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ) ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ставрополя

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

которые подлежат капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформи рованию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Ставропольского края | за счет средств бюджета муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заявка 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Булкина, 15 | 1805 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 245,00 | 190,40 | 190,40 | 10 | 1561374,16 | 760731,84 | 169931,00 | 396504,69 | 234206,63 | 8207,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 2. | Ул. Вокзальная, 6 | 1906 | прочие | 2 | 2 | 630,00 | 630,00 | 575,50 | 26 | 3134653,66 | 1527265,82 | 341156,67 | 796033,12 | 470198,05 | 7447,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 3. | Ул. Вокзальная, 12 | 1908 | прочие | 2 | 2 | 392,20 | 392,20 | 355,70 | 21 | 2587001,88 | 1260438,83 | 281553,44 | 656959,32 | 388050,29 | 6878,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 4. | Ул. Вокзальная, 13 | 1900 | прочие | 2 | 2 | 485,20 | 485,20 | 460,50 | 18 | 1568560,64 | 764234,53 | 170712,50 | 398329,49 | 235284,12 | 3297,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 5. | Ул. Вокзальная, 22 | 1898 | прочие | 2 | 2 | 438,10 | 438,10 | 409,10 | 29 | 2552897,26 | 1243822,66 | 277842,28 | 648297,73 | 382934,59 | 6391,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 6. | Пр. Гвардейский, 8 | 1910 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 623,10 | 562,70 | 562,70 | 40 | 3090309,16 | 1505660,14 | 336330,50 | 784772,15 | 463546,37 | 5638,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 7. | Пр. Готвальда, 13 | 1957 | прочие | 2 | 2 | 538,00 | 414,00 | 414,00 | 27 | 1546400,00 | 753437,35 | 168301,00 | 392701,65 | 231960,00 | 3736,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 8. | Ул. Дзержинского, 25 | 1938 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 561,80 | 561,80 | 518,80 | 28 | 2218844,46 | 1081065,12 | 241485,53 | 563467,14 | 332826,67 | 5870,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 9. | Ул. Дзержинского, 159 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 3 | 3 | 1926,20 | 1926,20 | 1827,40 | 129 | 10905440,00 | 5313349,00 | 1186882,00 | 2769393,00 | 1635816,00 | 5662,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 10. | Просп. К.Маркса, 88 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 3 | 3 | 1177,50 | 1127,50 | 1080,10 | 66 | 4510319,32 | 2197517,90 | 490876,36 | 1145377,16 | 676547,90 | 4001,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 11. | Ул. Мира, 430 | 1968 | кирпич ные, камен ные | 5 | 3 | 2526,40 | 2526,40 | 2403,20 | 93 | 1381944,00 | 673310,52 | 150402,86 | 350939,02 | 207291,60 | 552,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 12. | Просп. Октябрьской Революции, 5 | 1880 | прочие | 2 | 1 | 1672,90 | 1672,90 | 1652,90 | 148 | 6906312,00 | 3364893,00 | 751641,00 | 1753831,00 | 1035947,00 | 4128,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 13. | Просп. Октябрьской Революции, 25 | 1900 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 645,00 | 615,00 | 615,00 | 19 | 4999418,00 | 2435816,03 | 544107,18 | 1269582,09 | 749912,70 | 8210,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
| 14. | Ул. Пушкина, 11 | 1830 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 340,90 | 340,90 | 311,10 | 17 | 2701926,15 | 1316432,02 | 294061,96 | 686143,25 | 405288,92 | 7926,00 | 8211,00 | 31.12.2015 |
|  | Итого за 2014 год | - | - | - | - | 12202,30 | 11883,30 | 11376,40 | 671 | 49665400,69 | 24197974,76 | 5405284,28 | 12612330,81 | 7449810,84 | 77944,00 | 114954,00 | 31.12.2015 |
| заявка 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 62, корп. 1 | 1984 | панель ные | 9 | 4 | 9089,30 | 8271,60 | 6334,00 | 314 | 6653743,84 | 3089133,65 | 0,00 | 2566548,61 | 998061,58 | 804,41,00 | 8654,00 | 31.12.2016 |
| 16. | Ул. Васякина, 194 | 1982 | панель ные | 9 | 7 | 13917,00 | 13917,00 | 13917,00 | 622 | 11644051,72 | 5405983,89 | 0,00 | 4491460,08 | 1746607,75 | 836,68 | 8654,00 | 31.12.2016 |
| 17 | Ул. Гризодубовой, 27 | 1987 | панель ные | 9 | 4 | 8144,60 | 8144,60 | 7000,40 | 320 | 6653743,84 | 3089133,65 | 0,00 | 2566548,61 | 998061,58 | 816,95 | 8654,00 | 31.12.2016 |
| 18. | Ул. Доваторцев, 44, корп. 1 | 1985 | панель ные | 9 | 4 | 12280,30 | 12183,40 | 12183,40 | 540 | 9980615,74 | 4633700,47 | 0,00 | 3849822,91 | 1497092,36 | 819,20 | 8654,00 | 31.12.2016 |
| 19. | Ул. Доваторцев, 46 | 1981 | панель ные | 9 | 6 | 8193,70 | 8193,70 | 8193,70 | 358 | 6653743,84 | 3089133,65 | 0,00 | 2566548,61 | 998061,58 | 812,06 | 8654,00 | 31.12.2016 |
|  | Итого | - | - | - | - | 51624,90 | 50710,30 | 47628,50 | 2154 | 41585898,98 | 19307085,31 | 0,00 | 16040928,82 | 6237884,85 | 4089,29 | 43270,00 | 31.12.2016 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ул. Артема, 39 | 1910 | прочие | 2 | 1 | 438,70 | 289,80 | 289,80 | 25 | 280956,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280956,60 | 969,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 21. | Ул. Булкина, 5 | 1870 | прочие | 2 | 3 | 829,00 | 852,00 | 718,00 | 53 | 5939773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5939773,00 | 6972,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 22. | Ул. Булкина, 19 | 1875 | кирпич ные, камен ные | 2 | 3 | 711,50 | 613,00 | 513,00 | 45 | 5287528,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5287528,67 | 8626,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 23. | Ул. Дзержинского, 47 | 1917 | прочие | 2 | 1 | 761,80 | 761,80 | 761,80 | 53 | 4751224,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4751224,10 | 6463,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 24. | Ул. Дзержинского, 63 | 1917 | прочие | 2 | 2 | 887,00 | 877,00 | 877,00 | 49 | 5819165,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5819165,25 | 6893,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 25. | Ул. Дзержинского, 147 | 1917 | прочие | 2 | 1 | 743,70 | 743,70 | 743,70 | 47 | 3205875,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3205875,75 | 6973,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 26. | Ул. Дзержинского, 167 | 1896 | прочие | 1 | 0 | 407,60 | 407,60 | 407,60 | 29 | 2114367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114367,50 | 5187,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 27. | Просп. К.Маркса, 66 | 1917 | прочие | 2 | 3 | 972,00 | 972,00 | 922,00 | 57 | 8129488,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8129488,70 | 8364,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 28. | Просп. К.Маркса, 67 | 1917 | прочие | 3 | 2 | 820,80 | 820,80 | 820,80 | 49 | 3457620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3457620,40 | 4213,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 29. | Просп. К.Маркса, 70 | 1880 | прочие | 2 | 3 | 545,40 | 455,50 | 455,50 | 39 | 3850435,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3850435,90 | 8654,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 30. | Просп. К.Маркса, 71 | 1956 | прочие | 2 | 3 | 632,40 | 632,40 | 632,40 | 38 | 4534685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4534685,10 | 7171,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 31. | Просп. К.Маркса, 72 | 1956 | прочие | 2 | 4 | 1341,60 | 1341,60 | 1252,50 | 63 | 9773998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9773998,50 | 7285,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 32. | Просп. К.Маркса, 78 | 1955 | прочие | 1 | 0 | 1717,80 | 1517,00 | 717,80 | 39 | 12982935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12982935,00 | 8558,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 33. | Просп. Октябрьской Революции, 34 | 1955 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 872,90 | 782,90 | 782,90 | 22 | 572930,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572930,70 | 732,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 34. | Просп. Октябрьской Революции, 37 | 1956 | прочие | 2 | 1 | 516,30 | 510,30 | 496,30 | 28 | 3259642,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3259642,80 | 6388,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 35. | Просп. Октябрьской Революции, 41 | 1958 | прочие | 1 | 1 | 369,90 | 359,90 | 349,90 | 37 | 2107936,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2107936,66 | 5857,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 36. | Просп. Октябрьской Революции, 49 | 1958 | прочие | 1 | 1 | 762,80 | 391,70 | 391,70 | 29 | 3376914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3376914,20 | 8621,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 37. | Ул. Советская, 5 | 1950 | кирпич ные, камен ные | 3 | 1 | 1615,60 | 1615,60 | 1327,60 | 78 | 7429790,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7429790,20 | 4599,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 38. | Ул. Советская, 10 | 1954 | кирпич ные, камен ные | 2 | 3 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 39 | 4067139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4067139,20 | 7110,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
| 39. | Ул. Шаумяна, 16 | 1950 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 693,20 | 643,20 | 643,20 | 44 | 2712379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2712379,00 | 4217,00 | 8654,00 | 31.12.2015 |
|  | Итого за 2015 год | - | - | - | - | 20713,10 | 19698,70 | 18940,60 | 1267 | 93654787,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93654787,23 | 123851,00 | 173080,00 | 31.12.2015 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 32, корп. 1 | 1978 | панель ные | 9 | 4 | 7872,30 | 7872,30 | 7742,40 | 296 | 1645256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1645256,77 | 209,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 41. | Ул. Авиационная, 13 | 1946 | смешан ные | 2 | 2 | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 41 | 3717313,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3717313,46 | 6686,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 42. | Ул. Авиационная, 27 | 1940 | смешан ные | 2 | 2 | 439,90 | 439,90 | 439,90 | 38 | 3723345,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3723345,94 | 8464,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 43. | Ул. Артема, 5 | 1957 | смешан ные | 4 | 4 | 4350,10 | 3075,40 | 2582,10 | 59 | 4077610,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4077610,50 | 1326,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 44. | Пр. Братский, 14 | 1954 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 578,20 | 537,80 | 537,80 | 15 | 2667299,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2667299,87 | 4960,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 45. | Ул. Булкина, 15 | 1805 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 184,90 | 156,70 | 156,70 | 10 | 380205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380205,70 | 2426,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 46. | Ул. Вокзальная, 6 | 1906 | прочие | 2 | 2 | 630,00 | 630,00 | 575,50 | 26 | 444108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444108,00 | 705,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 47. | Ул. Вокзальная, 10 | 1908 | прочие | 2 | 2 | 480,50 | 410,70 | 410,70 | 25 | 1918208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1918208,10 | 4671,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 48. | Ул. Вокзальная, 12 | 1908 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 392,20 | 392,20 | 355,70 | 21 | 841890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841890,20 | 2147,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 49. | Ул. Вокзальная, 13 | 1900 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 485,20 | 485,20 | 460,50 | 18 | 1452658,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1452658,90 | 2994,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 50. | Ул. Вокзальная, 14 | 1908 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 411,20 | 411,20 | 379,10 | 28 | 2181095,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2181095,90 | 5304,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 51. | Ул. Вокзальная, 16 | 1908 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 415,70 | 415,70 | 378,10 | 18 | 1815093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1815093,90 | 4366,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 52. | Ул. Вокзальная, 18 | 1908 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 345,10 | 333,10 | 333,10 | 25 | 2544181,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2544181,10 | 7638,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 53. | Ул. Вокзальная, 20 | 1898 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 337,20 | 337,20 | 337,20 | 27 | 2619847,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2619847,05 | 7769,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 54. | Ул. Вокзальная, 22 | 1898 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 438,10 | 438,10 | 409,10 | 29 | 366002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366002,00 | 835,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 55. | Ул. Вокзальная, 23 | 1940 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 589,70 | 526,00 | 458,30 | 25 | 2678906,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2678906,75 | 5093,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 56. | Ул. Вокзальная, 25 | 1939 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 563,40 | 563,40 | 501,50 | 20 | 2326445,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2326445,13 | 4129,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 57. | Ул. Голенева, 35 | 1869 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 985,50 | 985,50 | 985,50 | 39 | 6573269,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6573269,29 | 6670,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 58. | Ул. Голенева, 39 | 1954 | смешан ные | 3 | 2 | 856,00 | 856,00 | 793,90 | 20 | 3678373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3678373,52 | 4297,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 59. | Пр. Готвальда, 5 | 1953 | смешан ные | 2 | 1 | 321,10 | 321,10 | 262,10 | 9 | 2949902,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2949902,76 | 9187,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 60. | Пр. Готвальда, 6 | 1953 | смешан ные | 2 | 2 | 404,20 | 404,20 | 404,20 | 22 | 3058708,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3058708,15 | 7567,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 61. | Пр. Готвальда, 13 | 1957 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 538,00 | 414,00 | 414,00 | 27 | 2207292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2207292,20 | 5332,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 62. | Ул. Дзержинского, 25 | 1938 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 561,80 | 561,80 | 518,80 | 28 | 2394706,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2394706,30 | 4263,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 63. | Ул. Дзержинского, 26 | 1890 | смешан ные | 1 | 0 | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 27 | 2454963,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2454963,70 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 64. | Ул. Дзержинского, 29 | 1952 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 578,40 | 578,40 | 510,20 | 17 | 2772187,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2772187,52 | 4793,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 65. | Ул. Дзержинского, 33 | 1949 | смешан ные | 2 | 2 | 822,10 | 822,10 | 713,30 | 44 | 5544692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5544692,50 | 6745,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 66. | Ул. Дзержинского, 72 | 1917 | смешан ные | 1 | 0 | 595,60 | 595,60 | 595,60 | 31 | 3430929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3430929,00 | 5760,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 67. | Ул. Дзержинского, 108 | 1890 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 604,40 | 604,40 | 604,40 | 31 | 5824050,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5824050,90 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 68. | Ул. Дзержинского, 139 | 1848 | смешан ные | 2 | 2 | 824,00 | 678,70 | 608,70 | 60 | 5494569,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5494569,78 | 8096,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 69. | Ул. Дзержинского, 159 | 1917 | смешан ные | 3 | 3 | 1926,20 | 1926,20 | 1827,40 | 129 | 2362078,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2362078,60 | 1226,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 70. | Ул. Дзержинского, 171 | 1896 | смешан ные | 2 | 1 | 680,00 | 500,00 | 500,00 | 21 | 4373812,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4373812,45 | 8748,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 71. | Ул. Дзержинского, 173 | 1881 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 687,30 | 687,30 | 687,30 | 42 | 4713396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4713396,00 | 6858,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 72. | Ул. Дзержинского, 176 | 1971 | кирпич ные, камен ные | 5 | 6 | 5624,70 | 4043,60 | 4043,60 | 140 | 8121050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8121050,00 | 2008,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 73. | Ул. Дзержинского, 203 | 1938 | смешан ные | 2 | 1 | 781,40 | 781,40 | 781,40 | 51 | 6435423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6435423,50 | 8236,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 74. | Ул. Добролюбова, 6 | 1954 | смешан ные | 2 | 2 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 21 | 347145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347145,50 | 932,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 75. | Пер. Зоотехнический, 15а | 1953 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 410,30 | 377,80 | 377,80 | 26 | 1584263,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1584263,82 | 4193,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 76. | Ул. Кавалерийская, 99 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 1381,60 | 1381,60 | 1381,60 | 63 | 7238517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7238517,00 | 5239,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 77. | Ул. Калинина, 68 | 1912 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 229,30 | 229,30 | 229,30 | 16 | 1740936,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1740936,45 | 7592,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 78. | Пер. Каховский, 22 | 1958 | прочие | 3 | 1 | 471,30 | 471,30 | 471,30 | 19 | 966361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966361,50 | 2050,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 79. | Ул. Кирова, 35 | 1917 | смешан ные | 2 | 1 | 636,40 | 636,40 | 636,40 | 48 | 3701594,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3701594,27 | 5816,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 80. | Ул. Кирова, 45 | 1895 | смешан ные | 2 | 1 | 449,90 | 449,90 | 449,90 | 37 | 4156569,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4156569,40 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 81. | Просп. К.Маркса, 17 | 1951 | смешан ные | 1 | 3 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 36 | 2134918,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2134918,23 | 2982,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 82. | Просп. К.Маркса, 40 | 1830 | смешан ные | 2 | 1 | 635,30 | 474,30 | 474,30 | 44 | 4348562,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4348562,75 | 9168,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 83. | Просп. К.Маркса, 43 | 1948 | смешан ные | 2 | 1 | 595,10 | 590,10 | 575,10 | 24 | 2545974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2545974,41 | 4314,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 84. | Просп. К.Маркса, 65 | 1949 | смешан ные | 3 | 2 | 846,80 | 785,60 | 785,60 | 49 | 6478784,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6478784,54 | 8247,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 85. | Просп. К.Маркса, 88 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 3 | 3 | 1177,50 | 1127,50 | 1080,10 | 66 | 2298567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298567,00 | 2039,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 86. | Просп. К.Маркса, 90 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 745,90 | 725,90 | 725,90 | 51 | 6674276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6674276,00 | 9194,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 87. | Ул. Комсомольская, 3 | 1954 | смешан ные | 2 | 2 | 365,20 | 365,20 | 365,20 | 27 | 3237890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3237890,80 | 8866,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 88. | Ул. Комсомольская, 72 | 1905 | кирпич ные, камен ные | 1 | 1 | 424,40 | 424,40 | 424,40 | 26 | 2954983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2954983,50 | 6963,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 89. | Ул. Комсомольская, 88 | 1914 | смешан ные | 1 | 0 | 343,10 | 343,10 | 343,10 | 18 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1781077,50 | 5191,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 90. | Ул. Комсомольская, 93 | 1830 | смешан ные | 1 | 0 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 29 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1781077,50 | 3348,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 91. | Ул. Комсомольская, 118 | 1914 | смешан ные | 2 | 1 | 550,00 | 298,90 | 298,90 | 28 | 2759685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2759685,40 | 9233,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 92. | Ул. Краснофлотская, 72 | 1954 | смешан ные | 2 | 1 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 12 | 1133873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133873,20 | 4247,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 93. | Ул. К.Хетагурова, 3 | 1949 | смешан ные | 3 | 1 | 530,10 | 530,10 | 486,60 | 12 | 1035401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1035401,40 | 1953,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 94. | Ул. К.Хетагурова, 18 | 1958 | смешан ные | 2 | 2 | 5354,00 | 468,00 | 409,00 | 23 | 246631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246631,00 | 527,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 95. | Пл. Ленина, 3 | 1938 | кирпич ные, камен ные | 5 | 5 | 5189,90 | 5189,90 | 4067,10 | 132 | 19740385,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19740385,96 | 3804,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 96. | Ул. Ленина, 91, лит. а | 1958 | смешан ные | 3 | 3 | 1715,40 | 1715,40 | 1615,40 | 43 | 493262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493262,00 | 288,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 97. | Ул. Ленина, 137 | 1875 | смешан ные | 2 | 2 | 1573,00 | 1573,00 | 716,00 | 49 | 5220505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5220505,26 | 3319,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 98. | Ул. Ленина, 189 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 653,30 | 653,30 | 653,30 | 31 | 2999334,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2999334,51 | 4591,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 99. | Ул. Ленина, 213 | 1939 | смешан ные | 4 | 5 | 4068,10 | 3710,70 | 3510,30 | 93 | 6993109,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6993109,97 | 1885,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 100. | Ул. Ленина, 235 | 1850 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 267,20 | 267,20 | 267,20 | 10 | 2034391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034391,80 | 7614,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 101. | Ул. Ленина, 282 | 1954 | кирпич ные, камен ные | 4 | 3 | 2362,00 | 1930,30 | 1498,60 | 39 | 14324808,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14324808,87 | 7421,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 102. | Ул. Ленина, 284 | 1939 | кирпич ные, камен ные | 4 | 5 | 4174,00 | 3784,60 | 3323,50 | 78 | 9391224,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9391224,97 | 2481,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 103. | Ул. Ленина, 300 | 1938 | кирпич ные, камен ные | 3 | 3 | 2215,00 | 1377,40 | 1377,40 | 53 | 7111744,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7111744,35 | 5163,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 104. | Ул. Ленина, 318, корп. 2 | 1958 | кирпич ные, камен ные | 4 | 4 | 3520,80 | 2405,90 | 2405,90 | 95 | 1474957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474957,00 | 613,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 105. | Ул. Ленина, 412 | 1954 | смешан ные | 2 | 2 | 405,80 | 405,80 | 405,80 | 12 | 2982628,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2982628,33 | 7350,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 106. | Ул. Лермонтова, 81 | 1952 | смешан ные | 2 | 1 | 222,30 | 222,30 | 222,30 | 14 | 2058259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2058259,70 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 107. | Ул. Л.Толстого, 16А | 1900 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 282,00 | 270,80 | 270,80 | 18 | 2491321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2491321,30 | 9200,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 108. | Ул. Мира, 270 | 1878 | смешан ные | 2 | 0 | 640,90 | 640,90 | 640,90 | 27 | 3873919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3873919,56 | 6044,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 109. | Ул. Мира, 280/5 | 1972 | кирпич ные, камен ные | 10 | 1 | 2893,60 | 2609,10 | 2609,10 | 113 | 1653523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1653523,62 | 634,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 110. | Ул. Мира, 297 | 1939 | кирпич ные, камен ные | 4 | 4 | 3032,10 | 2803,40 | 2803,40 | 73 | 8180184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8180184,42 | 2918,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 111. | Ул. Мира, 303 | 1939 | кирпич ные, камен ные | 3 | 3 | 2004,40 | 1224,30 | 951,80 | 30 | 9454710,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9454710,28 | 7723,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 112. | Ул. Мира, 313 | 1920 | кирпич ные, камен ные | 3 | 1 | 2105,10 | 2105,10 | 124,70 | 19 | 10899057,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10899057,64 | 5177,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 113. | Ул. Мира, 315 | 1954 | смешан ные | 2 | 3 | 796,00 | 684,00 | 488,80 | 31 | 2780314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2780314,40 | 4065,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 114. | Ул. Мира, 430 | 1968 | кирпич ные, камен ные | 5 | 3 | 2526,40 | 2526,40 | 2403,20 | 93 | 501642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501642,89 | 199,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 115. | Ул. М.Морозова, 3 | 1954 | смешан ные | 5 | 5 | 3655,20 | 2803,20 | 2803,20 | 90 | 4531147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4531147,20 | 1616,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 116. | Ул. М.Морозова, 7 | 1953 | смешан ные | 3 | 3 | 2990,60 | 1912,80 | 1912,80 | 54 | 7791556,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7791556,22 | 4073,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 117. | Ул. М.Морозова, 17А | 1958 | кирпич ные, камен ные | 1 | 0 | 463,10 | 463,10 | 463,10 | 40 | 4278943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4278943,10 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 118. | Ул. М.Морозова, 25 | 1884 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 282,70 | 282,70 | 243,70 | 6 | 2553619,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2553619,37 | 9033,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 119. | Ул. Московская, 7 | 1900 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 721,30 | 721,30 | 721,30 | 36 | 3239336,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3239336,71 | 4491,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 120. | Ул. Московская, 47 | 1953 | смешан ные | 2 | 2 | 421,20 | 421,20 | 421,20 | 27 | 3278218,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3278218,33 | 7783,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 121. | Ул. Московская, 53 | 1952 | смешанные | 2 | 1 | 386,50 | 386,50 | 386,50 | 15 | 2870724,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2870724,69 | 7427,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 122. | Ул. Московская, 55 | 1952 | смешан ные | 2 | 2 | 385,80 | 385,80 | 385,80 | 22, | 3038950,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3038950,14 | 7877,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 123. | Просп. Октябрьской Революции, 5 | 1880 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 1672,90 | 1672,90 | 1652,90 | 148 | 6384029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6384029,00 | 3816,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 124. | Просп. Октябрьской Революции, 34 | 1938 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 872,90 | 782,90 | 782,90 | 22 | 2017922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017922,50 | 2577,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 125. | Ул. Орджоникидзе, 29 | 1898 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 604,20 | 604,20 | 604,20 | 46 | 3427613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3427613,50 | 5673,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 126. | Ул. Орджоникидзе, 42 | 1885 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 778,80 | 778,80 | 778,80 | 37 | 4515037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4515037,50 | 5797,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 127. | Ул. Орджоникидзе, 46 | 1953 | смешан ные | 2 | 1 | 693,00 | 496,00 | 496,00 | 27 | 1234880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234880,40 | 2490,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 128. | Ул. Орджоникидзе, 60 | 1911 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 707,50 | 707,50 | 707,50 | 51 | 4484174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4484174,90 | 6338,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 129. | Ул. Орджоникидзе, 78 | 1882 | кирпич ные, камен ные | 2 | 2 | 567,00 | 567,00 | 507,90 | 36 | 5237730,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5237730,58 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 130. | Ул. Победы, 2 | 1880 | смешан ные | 1 | 1 | 250,50 | 250,50 | 250,50 | 15 | 2349645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2349645,20 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 131. | Ул. Победы, 20 | 1940 | смешан ные | 2 | 1 | 966,30 | 966,30 | 966,30 | 76 | 3400646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400646,00 | 3519,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 132. | Ул. Пушкина, 11 | 1830 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 340,90 | 311,10 | 311,10 | 17 | 197940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197940,60 | 636,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 133. | Ул. Пушкина, 27 | 1909 | кирпич ные, камен ные | 2 | 5 | 1350,20 | 1350,20 | 1171,90 | 34 | 2968462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2968462,50 | 2199,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 134. | Ул. Р.Люксембург, 1 | 1958 | кирпич ные, камен ные | 4 | 3 | 2679,60 | 2501,60 | 2501,60 | 44 | 2434616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434616,40 | 973,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 135. | Ул. Р.Люксембург, 31 | 1949 | смешан ные | 2 | 1 | 272,00 | 272,00 | 256,00 | 13 | 2519062,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2519062,59 | 9234,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 136. | Ул. Селекционная станция, 1 | 1937 | смешан ные | 2 | 2 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 24 | 1424862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1424562,00 | 2540,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 137. | Ул. Социалистическая, 19 | 1959 | кирпич ные, камен ные | 3 | 1 | 446,10 | 446,10 | 446,10 | 24 | 2024695,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024695,38 | 4539,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 138. | Ул. Станичная, 19 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 1 | 0 | 800,10 | 800,10 | 800,10 | 53 | 4271811,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4271811,74 | 5339,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 139. | Ул. Шаумяна, 14 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 445,50 | 445,50 | 445,50 | 23 | 2968601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2968601,90 | 6664,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 140. | Пр. Энгельса, 25 | 1957 | смешан ные | 2 | 2 | 1127,00 | 910,20 | 710,60 | 22 | 2018554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018554,50 | 2218,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 141. | Просп. Юности, 26 | 1973 | кирпич ные, камен ные | 5 | 2 | 3363,60 | 3295,00 | 3022,10 | 209 | 7294429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7294429,00 | 2214,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 142. | Ул. Ясеновская, 5 | 1830 | смешан ные | 2 | 1 | 460,40 | 460,40 | 460,40 | 18 | 2970051,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2970051,13 | 6451,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 143. | Ул. Ясеновская, 37 | 1894 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 931,60 | 931,60 | 931,60 | 40 | 1208997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1208997,78 | 1298,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 144. | Ул. Ясеновская, 48 | 1869 | прочие | 2 | 1 | 749,80 | 749,80 | 749,80 | 43 | 4992136,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4992136,17 | 6658,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| 145. | Ул. Ясеновская, 56 | 1917 | кирпич ные, камен ные | 2 | 1 | 834,30 | 834,30 | 834,30 | 65 | 5836306,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5836306,11 | 6995,00 | 9234,00 | 31.12.2016 |
| Итого за 2016 год |  | - | - | - | - | 145321,20 | 127587,30 | 118916,60 | 5679 | 389359956,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389359956,58 | 537198,00 | 978804,00 | 31.12.2016 |
| Итого |  | - | - | - | - | 229861,50 | 209879,60 | 196862,10 | 9771 | 574266043,48 | 43505060,07 | 5750569,00 | 28653259,63 | 496702439,49 | 745111,00 | 1310108,00 | 31.12.2016- |

Таблица № 2

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб.м | руб. | кв. м | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заявка 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Булкина, 15 | 1561374,16 | 16185,31 | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 798354,93 | 0,00 | 0,00 | 295,80 | 746833,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ул. Вокзальная, 6 | 3134653,66 | 98222,16 | 0,00 | 0,00 | 613,00 | 1678217,65 | 0,00 | 0,00 | 491,70 | 1358213,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ул. Вокзальная, 12 | 2587001,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 1360811,62 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 1226190,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ул. Вокзальная, 13 | 2552897,26 | 11270,75 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 1555899,22 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 985727,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ул. Вокзальная, 22 | 1568560,64 | 120489,28 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 1448071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Пр. Гвардейский, 8 | 3090309,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 1913763,22 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 1176545,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Пр. Готвальда, 13 | 1546400,00 | 98405,24 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 1447994,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ул. Дзержинского, 25 | 2218844,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 2218844,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ул. Дзержинского, 159 | 10905440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,00 | 5106733,51 | 0,00 | 0,00 | 1947,20 | 5798706,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Просп. К.Маркса, 88 | 4510319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014,60 | 2723120,39 | 0,00 | 0,00 | 1163,00 | 1787198,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Ул. Мира, 430 | 1381944,00 | 596803,81 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 329587,67 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 455552,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Просп. Октябрьской Революции, 5 | 6906312,00 | 855343,79 | 0,00 | 0,00 | 2416,00 | 6050968,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Просп. Октябрьской Революции, 25 | 4999418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 1509802,71 | 0,00 | 0,00 | 543,00 | 3489615,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ул. Пушкина, 11 | 2701926,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 1869506,41 | 0,00 | 0,00 | 587,57 | 832419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2014 год | 49665400,69 | 1796720,34 | 0,00 | 0,00 | 9815,10 | 30011676,12 | 0,00 | 0,00 | 6815,27 | 17857004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| заявка 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 62, корп. 1 | 6653743,84 | 0,00 | 4,00 | 6653743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ул. Васякина, 194 | 11644051,72 | 0,00 | 7,00 | 11644051,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Ул. Гризодубовой, 27 | 6653743,84 | 0,00 | 4,00 | 6653743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ул. Доваторцев, 44, корп. 1 | 6653743,84 | 0,00 | 4,00 | 6653743,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Ул. Доваторцев, 46 | 9980615,74 | 0,00 | 6,00 | 9980615,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 41585898,98 | 0,00 | 25,00 | 41585898,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ул. Артема, 39 | 280956,60 | 198123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 82833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Ул. Булкина, 5 | 5939773,00 | 636118,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 3004627,50 | 0,00 | 0,00 | 1650,00 | 2299027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Ул. Булкина, 19 | 5287528,67 | 804655,80 | 0,00 | 0,00 | 1070,00 | 2381445,50 | 111,00 | 94368,87 | 1350,00 | 2007058,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Ул. Дзержинского, 47 | 4751224,10 | 630989,10 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2448215,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1672020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Ул. Дзержинского, 63 | 5819165,25 | 989573,70 | 0,00 | 0,00 | 1137,00 | 2530564,05 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2299027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Ул. Дзержинского, 147 | 3205875,75 | 231143,50 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 1713750,50 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 1260981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Ул. Дзержинского, 167 | 2114367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 2114367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Просп. К.Маркса, 66 | 8129488,70 | 1653778,70 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 3799632,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 2676078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Просп. К.Маркса, 67 | 3457620,40 | 231143,50 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 1591095,90 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1635381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Просп. К.Маркса, 70 | 3850435,90 | 449241,10 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 2018554,50 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 1382640,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Просп. К.Маркса, 71 | 4534685,10 | 1447484,10 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3087201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Просп. К.Маркса, 72 | 9773998,50 | 3403242,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 3205939,50 | 400,00 | 340068,00 | 1900,00 | 2824749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Просп. К.Маркса, 78 | 12982935,00 | 2749021,50 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 5699448,00 | 0,00 | 0,00 | 3050,00 | 4534465,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Просп. Октябрьской Революции, 34 | 572930,70 | 572930,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Просп. Октябрьской Революции, 37 | 3259642,80 | 1059258,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 1116141,90 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 877158,90 | 150,00 | 207084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Просп. Октябрьской Революции, 41 | 2107936,66 | 627660,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 1472357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7919,26 |
| 36. | Просп. Октябрьской Революции, 49 | 3376914,20 | 697030,10 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 2493508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 186375,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Ул. Советская, 5 | 7429790,20 | 1275635,20 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2670780,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 3483375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Ул. Советская, 10 | 4067139,20 | 948138,70 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1557955,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 1561045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Ул. Шаумяна, 16 | 2712379,00 | 264164,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2448215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2015 год | 93654787,23 | 18869330,70 | 0,00 | 0,00 | 19687,00 | 45353798,75 | 511,00 | 434436,87 | 19225,00 | 28513008,45 | 345,00 | 476293,20 | 0,00 | 0,00 | 7919,26 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 32, корп. 1 | 1645256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227,00 | 1645256,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Ул. Авиационная, 13 | 3717313,46 | 281864,00 | 0,00 | 0,00 | 758,00 | 1800074,56 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1635374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Ул. Авиационная, 27 | 3723345,94 | 700924,80 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1424862,00 | 59,50 | 53974,24 | 850,00 | 1263703,50 | 190,00 | 279881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Ул. Артема, 5 | 4077610,50 | 634194,00 | 0,00 | 0,00 | 1450,00 | 3443416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Пр. Братский, 14 | 2667299,87 | 767475,20 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 926160,30 | 90,00 | 81641,70 | 600,00 | 892022,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Ул. Булкина, 15 | 380205,70 | 380205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Ул. Вокзальная, 6 | 444108,00 | 444108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Ул. Вокзальная, 10 | 1918208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 70,00 | 103114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Ул. Вокзальная, 12 | 841890,20 | 738776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 103114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Ул. Вокзальная, 13 | 1452658,90 | 458201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 120,00 | 176767,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Ул. Вокзальная, 14 | 2181095,90 | 366002,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Ул. Вокзальная, 16 | 1815093,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Ул. Вокзальная, 18 | 2544181,10 | 625973,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 70,00 | 103114,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Ул. Вокзальная, 20 | 2619847,05 | 804756,20 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Ул. Вокзальная, 22 | 366002,00 | 366002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Ул. Вокзальная, 23 | 2678906,75 | 383713,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 1142264,37 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 850398,12 | 200,00 | 294612,00 | 0,00 | 0,00 | 7919,26 |
| 56. | Ул. Вокзальная, 25 | 2326445,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1187385,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | 844448,13 | 200,00 | 294612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Ул. Голенева, 35 | 6573269,29 | 1281310,19 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2849724,00 | 70,00 | 63499,10 | 1600,00 | 2378736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Ул. Голенева, 39 | 3678373,52 | 1886402,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1784052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7919,26 |
| 59. | Пр. Готвальда, 5 | 2949902,76 | 1000514,44 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 1638591,30 | 64,00 | 58056,32 | 170,00 | 252740,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Пр. Готвальда, 6 | 3058708,15 | 752897,20 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1234880,40 | 53,00 | 48077,89 | 688,00 | 1022852,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Пр. Готвальда, 13 | 2207292,20 | 774009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 362852,00 | 720,00 | 1070431,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Ул. Дзержинского, 25 | 2394706,30 | 1059788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 163283,40 | 580,00 | 862291,80 | 210,00 | 309342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Ул. Дзержинского, 26 | 2454963,70 | 140932,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1377366,60 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 936665,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Ул. Дзержинского, 29 | 2772187,52 | 499758,92 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1187385,00 | 180,00 | 163283,40 | 620,00 | 921760,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. | Ул. Дзержинского, 33 | 5544692,50 | 762245,50 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2849724,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1932723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | Ул. Дзержинского, 72 | 3430929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 2018554,50 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1412374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | Ул. Дзержинского, 108 | 5824050,90 | 1384925,10 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2612247,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1635381,00 | 130,00 | 191497,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Ул. Дзержинского, 139 | 5494569,78 | 317097,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2849724,00 | 0,00 | 0,00 | 1318,00 | 1959483,78 | 250,00 | 368265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | Ул. Дзержинского, 159 | 2362078,60 | 1990287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371791,60 |
| 70. | Ул. Дзержинского, 171 | 4373812,45 | 369345,30 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 2279779,20 | 35,00 | 31749,55 | 1000,00 | 1486710,00 | 140,00 | 206228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | Ул. Дзержинского, 173 | 4713396,00 | 317097,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2612247,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1784052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | Ул. Дзержинского, 176 | 8121050,00 | 581775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 7539275,00 | 0,00 |
| 73. | Ул. Дзержинского, 203 | 6435423,50 | 1296761,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 3205939,50 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 1932723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | Ул. Добролюбова, 6 | 347145,50 | 347145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | Пер. Зоотехнический, 15а | 1584263,82 | 617902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 966361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | Ул. Кавалерийская, 99 | 7238517,00 | 837142,50 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 3799632,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 2601742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | Ул. Калинина, 68 | 1740936,45 | 237655,05 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 759926,40 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 743355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | Пер. Каховский, 22 | 966361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 966361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | Ул. Кирова, 35 | 3701594,27 | 855457,50 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1781077,50 | 58,00 | 52613,54 | 681,00 | 1012445,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | Ул. Кирова, 45 | 4156569,40 | 621372,40 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1899816,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1635381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | Просп. К.Маркса, 17 | 2134918,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 2134918,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | Просп. К.Маркса, 40 | 4348562,75 | 593771,75 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1899816,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1486710,00 | 250,00 | 368265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Просп. К.Маркса, 43 | 2545974,41 | 764896,91 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84. | Просп. К.Маркса, 65 | 6478784,54 | 1622002,04 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2849724,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 2007058,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Просп. К.Маркса, 88 | 2298567,00 | 2298567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | Просп. К.Маркса, 90 | 6674276,00 | 1505681,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3087201,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 2081394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87. | Ул. Комсомольская, 3 | 3237890,80 | 697996,30 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1424862,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1115032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88. | Ул. Комсомольская, 72 | 2954983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 2137293,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 817690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | Ул. Комсомольская, 88 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | Ул. Комсомольская, 93 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1781077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Ул. Комсомольская, 118 | 2759685,40 | 246631,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 1472357,40 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1040697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92. | Ул. Краснофлотская, 72 | 1133873,20 | 1006875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 126998,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | Ул. К.Хетагурова, 3 | 1035401,40 | 1035401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94. | Ул. К.Хетагурова, 18 | 246631,00 | 246631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95. | Пл. Ленина, 3 | 19740385,96 | 11867829,50 | 0,00 | 0,00 | 3135,00 | 744889,40 | 162,00 | 146955,06 | 4200,00 | 6244182,00 | 500,00 | 736530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96. | Ул. Ленина, 91, лит. а | 493262,00 | 493262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97. | Ул. Ленина, 137 | 5220505,26 | 925383,48 | 0,00 | 0,00 | 1120,00 | 2659740,78 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1635381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98. | Ул. Ленина, 189 | 2999334,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1263,00 | 2999334,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Ул. Ленина, 213 | 6993109,97 | 672294,50 | 0,00 | 0,00 | 1710,00 | 2292900,63 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 3270762,00 | 514,00 | 757152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | Ул. Ленина, 235 | 2034391,80 | 369619,80 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 759926,40 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 683886,60 | 150,00 | 220959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101. | Ул. Ленина, 282 | 14324808,87 | 4859111,27 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2849724,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 6244182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371791,60 |
| 102. | Ул. Ленина, 284 | 9391224,97 | 3961666,76 | 0,00 | 0,00 | 1590,00 | 2131995,32 | 0,00 | 0,00 | 1790,00 | 2661200,97 | 432,00 | 636361,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103. | Ул. Ленина, 300 | 7111744,35 | 2273049,64 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | 2730985,50 | 0,00 | 0,00 | 1170,00 | 1739444,21 | 250,00 | 368265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104. | Ул. Ленина, 318, корп. 2 | 1474957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1474957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | Ул. Ленина, 412 | 2982628,33 | 874679,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1187385,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 892026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28537,83 |
| 106. | Ул. Лермонтова, 81 | 2058259,70 | 423018,05 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 973655,70 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 661585,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107. | Ул. Л.Толстого, 16А | 2491321,30 | 662588,80 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 698753,70 | 90,00 | 132575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | Ул. Мира, 270 | 3873919,56 | 477075,25 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 2130167,39 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 1266676,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109. | Ул. Мира, 280/5 | 1653523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | Ул. Мира, 297 | 8180184,42 | 3521807,76 | 1,00 | 1653523,62 | 1350,00 | 3205939,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 1452437,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111. | Ул. Мира, 303 | 9454710,28 | 6367509,28 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3087201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112. | Ул. Мира, 313 | 10899057,64 | 4606099,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3087201,00 | 450,00 | 408208,50 | 1634,00 | 2429284,14 | 250,00 | 368265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113. | Ул. Мира, 315 | 2780314,40 | 1191594,24 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 1588720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | Ул. Мира, 430 | 501642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 501642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | Ул. М.Морозова, 3 | 4531147,20 | 4531147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116. | Ул. М.Морозова, 7 | 7791556,22 | 2920303,22 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 3087201,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1784052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117. | Ул. М.Морозова, 17А | 4278943,10 | 963902,60 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1899816,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1415224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118. | Ул. М.Морозова, 25 | 2553619,37 | 396586,50 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 997403,40 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1159629,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119. | Ул. Московская, 7 | 3239336,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1899816,00 |  | 0,00 | 901,00 | 1339520,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | Ул. Московская, 47 | 3278218,33 | 1064356,70 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 1116141,90 | 94,00 | 85270,22 | 681,00 | 1012449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121. | Ул. Московская, 53 | 2870724,69 | 1002888,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 1116141,90 | 60,00 | 54427,80 | 469,00 | 697266,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. | Ул. Московская, 55 | 3038950,14 | 883914,05 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 949908,00 | 150,00 | 136069,50 | 469,00 | 697266,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371791,60 |
| 123. | Просп. Октябрьской Революции, 5 | 6384029,00 | 2221241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 4162788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | Просп. Октябрьской Революции, 34 | 2017922,50 | 1513588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 136069,50 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 368265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | Ул. Орджоникидзе, 29 | 3427613,50 | 934105,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | 2493508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126. | Ул. Орджоникидзе, 42 | 4515037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | 2730985,50 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1784052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | Ул. Орджоникидзе, 46 | 1234880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1234880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | Ул. Орджоникидзе, 60 | 4484174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 2848800,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 1635374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | Ул. Орджоникидзе, 78 | 5237730,58 | 1304809,18 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 2327274,60 | 0,00 | 0,00 | 1080,00 | 1605646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | Ул. Победы, 2 | 2349645,20 | 374105,60 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1068646,50 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 906893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131. | Ул. Победы, 20 | 3400646,00 | 1144614,50 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 2256031,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | Ул. Пушкина, 11 | 197940,60 | 197940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | Ул. Пушкина, 27 | 2968462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 | 2968462,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | Ул. Р.Люксембург, 1 | 2434616,40 | 2434616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135. | Ул. Р.Люксембург, 31 | 2519062,59 | 732184,89 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 902412,60 | 90,00 | 81641,70 | 540,00 | 802823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136. | Ул. Селекционная станция, 1 | 1424862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1424862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | Ул. Социалистическая, 19 | 2024695,38 | 84559,20 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 902412,60 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 1037723,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138. | Ул. Станичная, 19 | 4271811,74 | 710271,70 | 0,00 | 0,00 | 905,00 | 2149165,54 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1412374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139. | Ул. Шаумяна, 14 | 2968601,90 | 176165,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1543600,50 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1248836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140. | Пр. Энгельса, 25 | 2018554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 2018554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | Просп. Юности, 26 | 7294429,00 | 4580290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 | 2714139,00 | 0,00 |
| 142. | Ул. Ясеновская, 5 | 2970051,13 | 651250,55 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1424862,00 | 166,00 | 150583,58 | 500,00 | 743355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143. | Ул. Ясеновская, 37 | 1208997,78 | 976772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 232225,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144. | Ул. Ясеновская, 48 | 4992136,17 | 1034619,50 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | 2730985,50 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 1226531,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145. | Ул. Ясеновская, 56 | 5836306,11 | 1169777,90 | 0,00 | 0,00 | 1150,00 | 2730985,50 | 167,00 | 151490,71 | 1200,00 | 1784052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2016 год | 389359956,58 | 110453067,80 | 1,00 | 1653523,62 | 72504,00 | 151587440,16 | 3627,50 | 3290614,08 | 69361,00 | 103122523,50 | 5322,00 | 7839625,32 | 0,00 | 10253414,00 | 1159751,15 |
|  | Итого | 574266043,48 | 131119118,84 | 26,00 | 43239422,60 | 102006,10 | 226952915,03 | 4138,50 | 3725050,95 | 95401,27 | 149492536,18 | 5667,00 | 8315918,52 | 0,00 | 10253414,00 | 1167670,41 |

Таблица № 2.1

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных

(общедомовых) приборов учета и узлов управления в 2014 - 2016 годах

| № п/п | Адрес МКД | Ремонт внутридо мовых инженер ных систем | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоотведение |  | горячее водоснабжение | В том числе |  |  |  | холодное водоснабжение |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогрева тель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м | руб. | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | п.м | руб. | п.м. | руб. | п.м | п.м | руб. | п.м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заявка 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Булкина, 15 | 16185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 16185,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ул. Вокзальная, 6 | 98222,16 | 50,00 | 98222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ул. Вокзальная, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ул. Вокзальная, 13 | 11270,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 11270,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ул. Вокзальная, 22 | 120489,28 | 10,00 | 53086,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 67402,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Пр. Гвардейский, 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Пр. Готвальда, 13 | 98405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 98405,24 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ул. Дзержинского, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ул. Дзержинского, 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Просп. К.Маркса, 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Ул. Мира, 430 | 596803,81 | 14,00 | 26210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039,8 | 570593,55 |
| 12. | Просп. Октябрьской Революции, 5 | 855343,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1484,50 | 855343,79 |
| 13. | Просп. Октябрьской Революции, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ул. Пушкина, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2014 год | 1796720,34 | 74,00 | 177518,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 83588,10 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 109675,99 | 2524,30 | 1425937,34 |
| заявка 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 62, корп. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ул. Васякина, 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Ул. Гризодубовой, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ул. Доваторцев, 44, корп. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Ул. Доваторцев, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ул. Артема, 39 | 198123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 198123,00 |
| 21. | Ул. Булкина, 5 | 636118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 636118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Ул. Булкина, 19 | 804655,80 | 100,00 | 131269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 177917,00 | 120,00 | 218097,60 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 277372,20 |
| 23. | Ул. Дзержинского, 47 | 630989,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 399845,60 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 231143,50 |
| 24. | Ул. Дзержинского, 63 | 989573,70 | 100,00 | 131269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 106750,20 | 250,00 | 454370,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 297184,50 |
| 25. | Ул. Дзержинского, 147 | 231143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 231143,50 |
| 26. | Ул. Дзержинского, 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Просп. К.Маркса, 66 | 1653778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 373625,70 | 450,00 | 817866,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 462287,00 |
| 28. | Просп. К.Маркса, 67 | 231143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 231143,50 |
| 29. | Просп. К.Маркса, 70 | 449241,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 218097,60 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 231143,50 |
| 30. | Просп. К.Маркса, 71 | 1447484,10 | 200,00 | 262538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 355834,00 | 220,00 | 399845,60 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 429266,50 |
| 31. | Просп. К.Маркса, 72 | 3403242,00 | 300,00 | 393807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 533751,00 | 400,00 | 726992,00 | 600,00 | 824118,00 | 1400,00 | 924574,00 |
| 32. | Просп. К.Маркса, 78 | 2749021,50 | 400,00 | 525076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 711668,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 686765,00 | 1250,00 | 825512,50 |
| 33. | Просп. Октябрьской Революции, 34 | 572930,70 | 200,00 | 262538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 310392,70 |
| 34. | Просп. Октябрьской Революции, 37 | 1059258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 213500,40 | 320,00 | 581593,60 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 264164,00 |
| 35. | Просп. Октябрьской Революции, 41 | 627660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 363496,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 264164,00 |
| 36. | Просп. Октябрьской Революции, 49 | 697030,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 399845,60 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 297184,50 |
| 37. | Ул. Советская, 5 | 1275635,20 | 170,00 | 223157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 444792,50 | 80,00 | 145398,40 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 462287,00 |
| 38. | Ул. Советская, 10 | 948138,70 | 100,00 | 131269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 266875,50 | 150,00 | 272622,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 277372,20 |
| 39. | Ул. Шаумяна, 16 | 264164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 264164,00 |
|  | Итого за 2015 год | 18869330,70 | 1570,00 | 2060923,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1790,00 | 3184714,30 | 3100,00 | 5634188,00 | 1100,00 | 1510883,00 | 9810,00 | 6478622,10 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 32, корп. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Ул. Авиационная, 13 | 281864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 281864,00 |
| 42. | Ул. Авиационная, 27 | 700924,80 | 80,00 | 112051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 151869,60 | 80,00 | 155140,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 281864,00 |
| 43. | Ул. Артема, 5 | 634194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 634194,00 |
| 44. | Пр. Братский, 14 | 767475,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 80,00 | 155140,00 | 120,00 | 175867,20 | 350,00 | 246631,00 |
| 45. | Ул. Булкина, 15 | 380205,70 | 45,00 | 63028,80 | 85426,65 | 45,00 | 85426,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 126051,25 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 105699,00 |
| 46. | Ул. Вокзальная, 6 | 444108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 47. | Ул. Вокзальная, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Ул. Вокзальная, 12 | 738776,00 | 100,00 | 140064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 49. | Ул. Вокзальная, 13 | 458201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 225491,20 |
| 50. | Ул. Вокзальная, 14 | 366002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 51. | Ул. Вокзальная, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Ул. Вокзальная, 18 | 625973,00 | 100,00 | 140064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 80,00 | 155140,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 140932,00 |
| 53. | Ул. Вокзальная, 20 | 804756,20 | 120,00 | 168076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 54. | Ул. Вокзальная, 22 | 366002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 55. | Ул. Вокзальная, 23 | 383713,00 | 80,00 | 112051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 151869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 119792,20 |
| 56. | Ул. Вокзальная, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Ул. Голенева, 35 | 1281310,19 | 160,00 | 224102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 317027,79 | 200,00 | 387850,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 352330,00 |
| 58. | Ул. Голенева, 39 | 1886402,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 434726,73 | 185,00 | 358761,25 | 313,00 | 458720,28 | 900,00 | 634194,00 |
| 59. | Пр. Готвальда, 5 | 1000514,44 | 0,00 | 0,00 | 419078,74 | 70,00 | 132885,90 | 1,00 | 286192,84 | 70,00 | 132885,90 | 80,00 | 155140,00 | 80,00 | 117244,80 | 250,00 | 176165,00 |
| 60. | Пр. Готвальда, 6 | 752897,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 151869,60 | 80,00 | 155140,00 | 160,00 | 234489,60 | 300,00 | 211398,00 |
| 61. | Пр. Готвальда, 13 | 774009,00 | 100,00 | 140064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 62. | Ул. Дзержинского, 25 | 1059788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 484812,50 | 200,00 | 293112,00 | 400,00 | 281864,00 |
| 63. | Ул. Дзержинского, 26 | 140932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 140932,00 |
| 64. | Ул. Дзержинского, 29 | 499758,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 135747,50 | 120,00 | 175867,20 | 267,00 | 188144,22 |
| 65. | Ул. Дзержинского, 33 | 762245,50 | 80,00 | 112051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 170853,30 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 246631,00 |
| 66. | Ул. Дзержинского, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | Ул. Дзержинского, 108 | 1384925,10 | 220,00 | 308140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 562382,50 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 514401,80 |
| 68. | Ул. Дзержинского, 139 | 317097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 317097,00 |
| 69. | Ул. Дзержинского, 159 | 1990287,00 | 300,00 | 420192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 569511,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 366390,00 | 900,00 | 634194,00 |
| 70. | Ул. Дзержинского, 171 | 369345,30 | 45,00 | 63028,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 94918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 71. | Ул. Дзержинского, 173 | 317097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 317097,00 |
| 72. | Ул. Дзержинского, 176 | 581775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 581775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | Ул. Дзержинского, 203 | 1296761,00 | 150,00 | 210096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 284755,50 | 250,00 | 484812,50 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 317097,00 |
| 74. | Ул. Добролюбова, 6 | 347145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 135747,50 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 75. | Пер. Зоотехнический, 15а | 617902,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 87325,02 | 46,00 | 89205,50 | 205,00 | 300439,80 | 200,00 | 140932,00 |
| 76. | Ул. Кавалерийская, 99 | 837142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 484812,50 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 352330,00 |
| 77. | Ул. Калинина, 68 | 237655,05 | 25,00 | 35016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 75934,80 | 29,00 | 56238,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 70466,00 |
| 78. | Пер. Каховский, 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | Ул. Кирова, 35 | 855457,50 | 100,00 | 140064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 189837,00 | 162,00 | 314158,50 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 80. | Ул. Кирова, 45 | 621372,40 | 120,00 | 168076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 225491,20 |
| 81. | Просп. К.Маркса, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | Просп. К.Маркса, 40 | 593771,75 | 60,00 | 84038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 104410,35 | 100,00 | 193925,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 83. | Просп. К.Маркса, 43 | 764896,91 | 100,00 | 140064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 233499,51 | 80,00 | 155140,00 | 65,00 | 95261,40 | 200,00 | 140932,00 |
| 84. | Просп. К.Маркса, 65 | 1622002,04 | 190,00 | 266121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 360690,30 | 150,00 | 290887,50 | 144,00 | 211040,64 | 700,00 | 493262,00 |
| 85. | Просп. К.Маркса, 88 | 2298567,00 | 200,00 | 280128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 379674,00 | 300,00 | 581775,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1056990,00 |
| 86. | Просп. К.Маркса, 90 | 1505681,00 | 200,00 | 280128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 379674,00 | 200,00 | 387850,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 458029,00 |
| 87. | Ул. Комсомольская, 3 | 697996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 90,00 | 174532,50 | 120,00 | 175867,20 | 170,00 | 119792,20 |
| 88. | Ул. Комсомольская, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89. | Ул. Комсомольская, 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90. | Ул. Комсомольская, 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91. | Ул. Комсомольская, 118 | 246631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 246631,00 |
| 92. | Ул. Краснофлотская, 72 | 1006875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 284755,50 | 150,00 | 290887,50 | 150,00 | 219834,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 93. | Ул. К.Хетагурова, 3 | 1035401,40 | 120,00 | 168076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 322423,20 | 450,00 | 317097,00 |
| 94. | Ул. К.Хетагурова, 18 | 246631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 246631,00 |
| 95. | Пл. Ленина, 3 | 11867829,50 | 1800,00 | 2521152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 3417066,00 | 350,00 | 678737,50 | 1900,00 | 2784564,00 | 3500,00 | 2466310,00 |
| 96. | Ул. Ленина, 91, лит. а | 493262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 493262,00 |
| 97. | Ул. Ленина, 137 | 925383,48 | 132,00 | 184884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 284755,50 | 126,00 | 244345,50 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 98. | Ул. Ленина, 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99. | Ул. Ленина, 213 | 672294,50 | 300,00 | 420192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 252102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100. | Ул. Ленина, 235 | 369619,80 | 80,00 | 112051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 151869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 105699,00 |
| 101. | Ул. Ленина, 282 | 4859111,27 | 500,00 | 700320,00 | 1149951,19 | 455,00 | 863758,35 | 1,00 | 286192,84 | 500,00 | 949185,00 | 300,00 | 581775,00 | 768,00 | 1125550,08 | 500,00 | 352330,00 |
| 102. | Ул. Ленина, 284 | 3961666,76 | 300,00 | 420192,00 | 569511,00 | 300,00 | 569511,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 440421,84 | 120,00 | 232710,00 | 1232,00 | 1805569,92 | 700,00 | 493262,00 |
| 103. | Ул. Ленина, 300 | 2273049,64 | 200,00 | 280128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 379674,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 943820,64 | 950,00 | 669427,00 |
| 104. | Ул. Ленина, 318, корп. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105. | Ул. Ленина, 412 | 874679,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 284755,50 | 100,00 | 193925,00 | 150,00 | 219834,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 106. | Ул. Лермонтова, 81 | 423018,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 123394,05 | 100,00 | 193925,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 105699,00 |
| 107. | Ул. Л.Толстого, 16А | 662588,80 | 50,00 | 70032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 94918,50 | 70,00 | 135747,50 | 170,00 | 249145,20 | 160,00 | 112745,60 |
| 108. | Ул. Мира, 270 | 477075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 265677,25 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 211398,00 |
| 109. | Ул. Мира, 280/5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | Ул. Мира, 297 | 3521807,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 474592,50 | 198,00 | 383971,50 | 1096,00 | 1606253,76 | 1500,00 | 1056990,00 |
| 111. | Ул. Мира, 303 | 6367509,28 | 500,00 | 700320,00 | 949185,00 | 500,00 | 949185,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 949185,00 | 300,00 | 581775,00 | 1213,00 | 1777724,28 | 2000,00 | 1409320,00 |
| 112. | Ул. Мира, 313 | 4606099,00 | 500,00 | 700320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 949185,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1758672,00 | 1700,00 | 1197922,00 |
| 113. | Ул. Мира, 315 | 1191594,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 379674,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 811920,24 | 0,00 | 0,00 |
| 114. | Ул. Мира, 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115. | Ул. М.Морозова, 3 | 4531147,20 | 520,00 | 728332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 987152,40 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1758672,00 | 1500,00 | 1056990,00 |
| 116. | Ул. М.Морозова, 7 | 2920303,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 808705,62 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 1406937,60 | 1000,00 | 704660,00 |
| 117. | Ул. М.Морозова, 17А | 963902,60 | 90,00 | 126057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 170853,30 | 130,00 | 252102,50 | 110,00 | 161211,60 | 360,00 | 253677,60 |
| 118. | Ул. М.Морозова, 25 | 396586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 290887,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 105699,00 |
| 119. | Ул. Московская, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120. | Ул. Московская, 47 | 1064356,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 150,00 | 290887,50 | 180,00 | 263800,80 | 400,00 | 281864,00 |
| 121. | Ул. Московская, 53 | 1002888,00 | 120,00 | 168076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 120,00 | 232710,00 | 140,00 | 205178,40 | 240,00 | 169118,40 |
| 122. | Ул. Московская, 55 | 883914,05 | 80,00 | 112051,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 161361,45 | 100,00 | 193925,00 | 140,00 | 205178,40 | 300,00 | 211398,00 |
| 123. | Просп. Октябрьской Революции, 5 | 2221241,00 | 350,00 | 490224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 664429,50 | 550,00 | 1066587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124. | Просп. Октябрьской Революции, 34 | 1513588,00 | 0,00 | 0,00 | 379674,00 | 200,00 | 379674,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 379674,00 | 200,00 | 387850,00 | 250,00 | 366390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125. | Ул. Орджоникидзе, 29 | 934105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 581775,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 352330,00 |
| 126. | Ул. Орджоникидзе, 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127. | Ул. Орджоникидзе, 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | Ул. Орджоникидзе, 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129. | Ул. Орджоникидзе, 78 | 1304809,18 | 138,00 | 193288,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 261975,06 | 300,00 | 581775,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 267770,80 |
| 130. | Ул. Победы, 2 | 374105,60 | 60,00 | 84038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 113902,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 131. | Ул. Победы, 20 | 1144614,50 | 200,00 | 280128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 379674,00 | 250,00 | 484812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132. | Ул. Пушкина, 11 | 197940,60 | 60,00 | 84038,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 113902,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133. | Ул. Пушкина, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134. | Ул. Р.Люксембург, 1 | 2434616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 1377626,40 | 1500,00 | 1056990,00 |
| 135. | Ул. Р.Люксембург, 31 | 732184,89 | 50,00 | 70032,00 | 371619,49 | 45,00 | 85426,65 | 1,00 | 286192,84 | 50,00 | 94918,50 | 50,00 | 96962,50 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 98652,40 |
| 136. | Ул. Селекционная станция, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137. | Ул. Социалистическая, 19 | 84559,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 84559,20 |
| 138. | Ул. Станичная, 19 | 710271,70 | 70,00 | 98044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 132885,90 | 120,00 | 232710,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 246631,00 |
| 139. | Ул. Шаумяна, 14 | 176165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 176165,00 |
| 140. | Пр. Энгельса, 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141. | Просп. Юности, 26 | 4580290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 4580290,00 |
| 142. | Ул. Ясеновская, 5 | 651250,55 | 40,00 | 56025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 66442,95 | 200,00 | 387850,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 140932,00 |
| 143. | Ул. Ясеновская, 37 | 976772,50 | 150,00 | 210096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 484812,50 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 281864,00 |
| 144. | Ул. Ясеновская, 48 | 1034619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 717522,50 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 317097,00 |
| 145. | Ул. Ясеновская, 56 | 1169777,90 | 100,00 | 140064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 227804,40 | 250,00 | 484812,50 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 317097,00 |
| Итого за 2016 год |  | 110453067,80 | 9085,00 | 12724814,40 | 3924446,07 | 1615,00 | 3065867,55 | 3,00 | 858578,52 | 10801,00 | 20504294,37 | 9778,00 | 18961986,50 | 14994,00 | 21974606,64 | 45927,00 | 323625919,82 |
| Итого |  | 131119118,84 | 10729,00 | 14963256,61 | 3924446,07 | 1615,00 | 3065867,55 | 3,00 | 858578,52 | 12638,00 | 23772596,77 | 12878,00 | 24596174,50 | 16223,00 | 23595165,63 | 58261,30 | 40267479,26 |

Таблица № 2.2

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014 - 2016 годах

| № п/п | Адрес МКД | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета (далее - ПУ) и узлов управления | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения |  |
|  |  | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заявка 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Булкина, 15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Ул. Вокзальная, 6 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Ул. Вокзальная, 12 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Ул. Вокзальная, 13 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Ул. Вокзальная, 22 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Пр. Гвардейский, 8 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | Пр. Готвальда, 13 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | Ул. Дзержинского, 25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | Ул. Дзержинского, 159 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | Просп. К.Маркса, 88 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Ул. Мира, 430 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | Просп. Октябрьской Революции, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13. | Просп. Октябрьской Революции, 25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14. | Ул. Пушкина, 11 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого за 2014 год |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| заявка 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 62, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16. |  | Ул. Васякина, 194 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17. |  | Ул. Гризодубовой, 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18. |  | Ул. Доваторцев, 44, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19. |  | Ул. Доваторцев, 46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ул. Артема, 39 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21. | Ул. Булкина, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22. | Ул. Булкина, 9 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23. | Ул. Дзержинского, 47 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24. | Ул. Дзержинского, 63 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25. | Ул. Дзержинского, 147 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26. | Ул. Дзержинского, 167 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27. | Просп. К.Маркса, 66 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28. | Просп. К.Маркса, 67 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29. | Просп. К.Маркса, 70 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30. | Просп. К.Маркса, 71 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31. | Просп. К.Маркса, 72 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32. | Просп. К.Маркса, 78 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33. | Просп. Октябрьской Революции, 34 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34. | Просп. Октябрьской Революции, 37 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35. | Просп. Октябрьской Революции, 41 |  | 7919,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7919,26 |
| 36. | Просп. Октябрьской Революции, 49 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37. | Ул. Советская, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38. | Ул. Советская, 10 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39. | Ул. Шаумяна, 16 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого за 2015 год |  |  | 7919,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7919,26 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Ул. 50 лет ВЛКСМ, 32, корп. 1 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41. | Ул. Авиационная, 13 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42. | Ул. Авиационная, 27 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43. | Ул. Артема, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44. | Пр. Братский, 14 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45. | Ул. Булкина, 15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46. | Ул. Вокзальная, 6 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47. | Ул. Вокзальная, 10 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48. | Ул. Вокзальная, 12 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49. | Ул. Вокзальная, 13 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50. | Ул. Вокзальная, 14 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51. | Ул. Вокзальная, 16 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52. | Ул. Вокзальная, 18 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53. | Ул. Вокзальная, 20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54. | Ул. Вокзальная, 22 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55. | Ул. Вокзальная, 23 |  | 7919,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7919,26 |
| 56. | Ул. Вокзальная, 25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57. | Ул. Голенева, 35 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 58. | Ул. Голенева, 39 |  | 7919,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7919,26 |
| 59. | Пр. Готвальда, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60. | Пр. Готвальда, 6 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61. | Пр. Готвальда, 13 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62. | Ул. Дзержинского, 25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63. | Ул. Дзержинского, 26 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64. | Ул. Дзержинского, 29 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65. | Ул. Дзержинского, 33 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66. | Ул. Дзержинского, 72 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67. | Ул. Дзержинского, 108 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68. | Ул. Дзержинского, 139 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69. | Ул. Дзержинского, 159 |  | 371791,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 371791,60 | 0 | 0,00 |
| 70. | Ул. Дзержинского, 171 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71. | Ул. Дзержинского, 173 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72. | Ул. Дзержинского, 176 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73. | Ул. Дзержинского, 203 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74. | Ул. Добролюбова, 6 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75. | Пер. Зоотехнический, 15а |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76. | Ул. Кавалерийская, 99 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77. | Ул. Калинина, 68 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78. | Пер. Каховский, 22 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79. | Ул. Кирова, 35 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80. | Ул. Кирова, 45 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81. | Просп. К. Маркса, 17 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82. | Просп. К. Маркса, 40 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83. | Просп. К. Маркса, 43 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84. | Просп. К. Маркса, 65 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85. | Просп. К. Маркса, 88 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86. | Просп. К. Маркса, 90 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 87. | Ул. Комсомольская, 3 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 88. | Ул. Комсомольская, 72 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 89. | Ул. Комсомольская, 88 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90. | Ул. Комсомольская, 93 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91. | Ул. Комсомольская, 118 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92. | Ул. Краснофлотская, 72 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93. | Ул. К. Хетагурова, 3 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 94. | Ул. К. Хетагурова, 18 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 95. | Пл. Ленина, 3 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 96. | Ул. Ленина, 91, лит. а |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97. | Ул. Ленина, 137 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98. | Ул. Ленина, 189 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99. | Ул. Ленина, 213 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 100. | Ул. Ленина, 235 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 101. | Ул. Ленина, 282 |  | 371791,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 371791,60 | 0 | 0,00 |
| 102. | Ул. Ленина, 284 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 103. | Ул. Ленина, 300 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 104. | Ул. Ленина, 318, корп. 2 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 105. | Ул. Ленина, 412 |  | 28537,83 | 0 | 0,00 | 1 | 28537,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 106. | Ул. Лермонтова, 81 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 107. | Ул. Л. Толстого, 16А |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 108. | Ул. Мира, 270 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 109. | Ул. Мира, 280/5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 110. | Ул. Мира, 297 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111. | Ул. Мира, 303 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 112. | Ул. Мира, 313 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 113. | Ул. Мира, 315 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 114. | Ул. Мира, 430 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 115. | Ул. М. Морозова, 3 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 116. | Ул. М. Морозова, 7 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 117. | Ул. М. Морозова, 17А |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 118. | Ул. М. Морозова, 25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119. | Ул. Московская, 7 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 120. | Ул. Московская, 47 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 121. | Ул. Московская, 53 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 122. | Ул. Московская, 55 |  | 371791,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 371791,60 | 0 | 0,00 |
| 123. | Просп. Октябрьской Революции, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 124. | Просп. Октябрьской Революции, 34 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 125. | Ул. Орджоникидзе, 29 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126. | Ул. Орджоникидзе, 42 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 127. | Ул. Орджоникидзе, 46 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 128. | Ул. Орджоникидзе, 60 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 129. | Ул. Орджоникидзе, 78 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 130. | Ул. Победы, 2 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 131. | Ул. Победы, 20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 132. | Ул. Пушкина, 11 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 133. | Ул. Пушкина, 27 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 134. | Ул. Р. Люксембург, 1 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 135. | Ул. Р. Люксембург, 31 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 136. | Ул. Селекционная станция, 1 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 137. | Ул. Социалистическая, 19 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 138. | Ул. Станичная, 19 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 139. | Ул. Шаумяна, 14 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 140. | Пр. Энгельса, 25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 141. | Просп. Юности, 26 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 142. | Ул. Ясеновская, 5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 143. | Ул. Ясеновская, 37 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 144. | Ул. Ясеновская, 48 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 145. | Ул. Ясеновская, 56 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого за 2016 год |  |  | 1159751,15 | 0 | 0,00 | 1 | 28537,83 | 0 | 0,00 | 3 | 1115374,80 | 2 | 15838,52 |
| Итого |  |  | 1167670,41 | 0 | 0,00 | 1 | 28537,83 | 0 | 0,00 | 3 | 1115374,80 | 3 | 23757,78 |

Таблица № 3

| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Город Ставрополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Город Ставрополь | 84540,30 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184906086,90 | 184906086,90 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Город Ставрополь | 145321,20 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389359956,58 | 389359956,58 |
| Итого |  | 229861,50 | 9771 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574266043,48 | 574266043,48 |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя 											          А.В.Толбатов