П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08.11.2013              г. Ставрополь                       № 3947

О заключении долгосрочных

муниципальных контрактов

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от                             29 декабря 2007 г. № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2012 № 710 «Об утверждении Порядка принятия администрацией города Ставрополя решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов:

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Строительство общеобразовательного учреждения в Юго-Западном районе города Ставрополя»;

на оказание услуг технического заказчика при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Строительство общеобразовательного учреждения в Юго-Западном районе города Ставрополя».

2. Утвердить условия заключения долгосрочных муниципальных контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя        Некристова А.Ю.

Исполняющий полномочия

и обязанности главы

администрации города Ставрополя

первый заместитель главы

администрации города Ставрополя					   И.И. Ульянченко

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от      08.11.2013     № 3947

УСЛОВИЯ
заключения долгосрочных муниципальных контрактов

| № п/п | Наименование контракта | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Строительство общеобразовательного учреждения в Юго-Западном районе города Ставрополя» | планируемые результаты работ | выполнение проектно-изыскательских работ для строительства общеобразовательного учреждения в Юго-Западном районе города Ставрополя |
|  |  | описание состава работ | проведение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка рабочей документации в соответствии с заданием на проектирование |
|  |  | предельный срок выполнения работ | 31 августа 2014 года |
|  |  | предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 23246379,00 рублей, в том числе: 2013 год – 11700000,00 рублей; 2014 год – 11546379,00 рублей |
| 2. | Оказание услуг технического заказчика при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации для объекта «Строительство общеобразовательного учреждения в Юго-Западном районе города Ставрополя» | планируемые результаты работ | соблюдение требований технических регламентов и иной нормативной документации, соблюдение требований, установленных заданием на проектирование объекта, соблюдение сроков выполнения проектно-изыскательских работ |
|  |  | описание состава работ | подготовка задания на проектирование объекта, получение технических условий на присоединение объекта к действующим инженерным сетям, контроль за разработкой проектной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2009 от 01.03.2010 «Система проектной документации для строительства», приемка и проверка качества разработанной проектной документации, организация проведения экспертизы проектной документации |
|  |  | предельный срок оказания услуг | 31 декабря 2014 года |
|  |  | предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта | 441397,00 рублей, в том числе: 2013 год – 202100,00 рублей; 2014 год – 239297,00 рублей |

Управляющий делами

администрации города Ставрополя                                           Е.И. Калягина